Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAMCS-DM (45004)

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux maritimes pour la modernisation, la rénovation et l’optimisation de la marina olympique du Roucas Blanc.

Numéro de la consultation	:	2019_45004_0041

Procédure de passation :	Appel d’offres ouvert

Date de notification :

SOMMAIRE

1. PRÉSENTATION DE L’OBJET DU MARCHE

## 1- Maîtrise d’ouvrage

Maître d’ouvrage :	Ville de Marseille
Quai du Port
13 233 Marseille Cedex 20

Personne habilitée à signer le marché :
Monsieur le Maire ou son représentant, Monsieur Didier REAULT, Adjoint au Maire de Marseille délégué à la Mer, au Littoral, au Nautisme et aux Plages

Conducteur d’opération :	Direction Générale Adjointe Mer, Culture et Sports
Direction de la Mer
M. Daniel PREIRE
Directeur
2, Promenade George POMPIDOU
13 233 Marseille Cedex 20
## 2- Objet du marché
### 2.1 - Intitulé complet de la mission
Mission de Maîtrise d’œuvre - Domaine infrastructures - Concevoir et réaliser des travaux maritimes permettant d’optimiser les capacités et les conditions d’accueil du bassin d’évolution du Roucas Blanc, en vu des épreuves olympiques de voile 2024 et pour le développement des pratiques nautiques sur le site, à long terme.
### 2.2 - Localisation de la mission
Zone de la mission :Stade nautique du Roucas Blanc et plage du Petit Roucas.
Le stade nautique du Roucas blanc est un des piliers central de l’offre nautique marseillaise. La base est reconnue pour pouvoir accueillir des grandes manifestations mais présente aussi la qualité d’offrir un bassin d’évolution protégé, facilement accessible à tous les publics et très apprécié pour l’initiation aux sports nautiques.
De plus ce bassin de 4,7 hectares est totalement inscrit dans la ville, au cœur du parc balnéaire du Prado, au pied de la Corniche Kennedy.
La zone de la mission intègre à la fois le stade nautique et la plage attenante dite du « Petit Roucas ».

illustration 1: Plan de situation de la zone de mission
2.3 - Contexte de la mission
Concevoir et réaliser des équipements maritimes permettant de moderniser, de rénover et d’optimiser le bassin d’évolution du Roucas Blanc et ses abords (Petit Roucas) afin d’améliorer les conditions d’utilisation en adéquation avec le cahier des charges olympique et la volonté municipale à long terme de développement des pratiques pour tous.
      2.3.1- Présentation de la zone de mission
Mise en service à la fin des années 1970 dans le cadre de l’aménagement du Parc Balnéaire du Prado, la base nautique du Roucas Blanc se caractérise par une grande fonctionnalité et une capacité à accueillir des volumes de pratique importants et des événements de grande jauge.

Par son attractivité, le site a progressivement développé de nouvelles activités et fonctions, présentant une très grande diversité. Ces séquences successives d’implantation et de diversification furent menées lors de différentes étapes de réorganisation des activités sur le site et la mise en place de locaux modulaires, sans réelle cohérence d’ensemble.
Aujourd’hui, tous les acteurs s’accordent sur le fait que le schéma de développement historique du stade et de ses activités a atteint ses limites et présente des dysfonctionnements.

Le présent marché doit répondre à 2 objectifs majeurs :
- Améliorer la qualité d’accueil et l’organisation à flot des unités destinées à l’encadrement des compétiteurs, à l’organisation sportive de l’épreuve, aux médias et à la sécurité pour les épreuves de voiles des jeux olympiques Paris 2024 et permettre le développement à long terme des pratiques nautiques sur le site,
- Ré-qualifier le site, améliorer sa protection en apportant des solutions pérennes aux problèmes d’envasement et aux détériorations des ouvrages lors d’épisodes de fortes houles, tout en l’intégrant plus fortement aux espaces voisins (parc balnéaire du Prado) et plus largement à la Ville.

Ces objectifs sont à atteindre dans des délais contraints par le calendrier immuable des JO 2024 et dans des conditions complexes. En effet, le Stade nautique accueille sur son rivage les Services municipaux, le Pôle France de Voile mais aussi des acteurs économiques comme le Club «La Pelle» et le NHow Hôtel qui, comme les services municipaux, devront maintenir leurs activités, voire les amplifier pour le Pôle France, pendant les travaux.

Les interventions sur le bassin seront aussi concomitantes avec les autres maîtrises d’œuvre concernant le projet :Travaux de réalisation de la future base appelés « travaux Terre », reprise de la voirie et des circulations aux abords du stade nautique, requalification des réseaux notamment d'assainissement, travaux ENEDIS et réalisation dans des bâtiments existants du village olympique.

La recherche de la meilleure coordination possible et la préservation des activités économiques seront indispensables.

Une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) globale sera chargée de la coordination des différents intervenants sur le stade nautique du Roucas Blanc. Elle sera désignée par la Direction Déléguée aux Jeux Olympiques et Grands Événements (DDJOGE).
Les installations de chantier ainsi que leur accès et la co-activité se feront sous le contrôle et la validation de l4OPC pour tenir compte du bon avancement de l’ensemble des travaux et dans le respect du calendrier général.

Une zone de mission, quatre secteurs d'intervention

La zone de mission concernée par le présent marché peut être découpée en quatre secteurs d'intervention présentant des caractéristiques homogènes :

- Secteur 1 : Des limites de la digue A jusqu’aux limites de la parcelle du club la Pelle.
- Secteur 2 : Les quais , plans inclinés et la digue B autour du bassin,
- Secteur 3 : Le bassin d’évolution,
- Secteur 4 : La plage du Petit Roucas et la digue C.

Illustration 2: 4 secteurs d'intervention

Une grande diversité d'usages et d'usagers

Le stade nautique du Roucas Blanc constitue un espace public et balnéaire majeur de l’agglomération marseillaise en lien avec le Parc balnéaire du Prado. La diversité des usages (balnéaires, sportifs, aquatiques, nautiques, récréatifs, événementiels...) pratiqués tout au long de l'année, indique que cet aménagement accueille la population dans son ensemble. Le public des établissements d’enseignement est accueilli tout au long de l’année scolaire. Pendant la période estivale, de très nombreux stages sont organisés par l’ensemble des acteurs présents sur site.

Les acteurs du site :

La Direction de la Mer, service municipal, est chargée de mettre en œuvre la politique municipale pour le développement du littoral, sa protection et son accessibilité. Elle développe les pratiques nautiques et offre à la population marseillaise de très nombreux services.
Le club « la Pelle » permet à ses adhérents d’avoir différentes activités en lien avec le littoral (pratiques nautiques, école de voile ...)
Le Nhow hôtel, équipement hôtelier récemment rénové, offre à sa clientèle des prestations de grandes qualité.
La Pelle et le Nhow Hôtel sont des acteurs économiques majeurs du site et participeront activement à l’accueil des compétitions de voile pendant les Jeux Olympiques en 2024.
Les acteurs institutionnels, la Police Nationale, le Parc des Calanques, l'Unité de Sécurité et de Prévention du Littoral (USPL) sont accueillis sur le site dans des locaux municipaux et/ou bénéficient de places à flot selon leur mission publique.
Des associations ayant des activités liées à la mer ont aussi accès au bassin pour leur embarcation. Des conventions d’occupation lient la Ville et ces acteurs associatifs.
Le Pôle France Voile est aussi implanté sur le bassin et fonctionne sur l’ensemble de l’année. Ses activités doivent pouvoir se dérouler dans les meilleurs conditions tout au long de l’Olympiade, de fin 2020 à l’été 2024.

Un lieu pour l’événementiel

La base nautique accueille régulièrement des grandes manifestations et compétitions sportives nationales et internationales (World Cup Sailing), qui positionnent Marseille comme un pôle nautique de référence.
Le déroulement sur site des épreuves de voile pour les JO 2024 va générer des besoins spécifiques par rapport à d’autres types d’événements :

- Assurer une grande visibilité de l’activité de l’événement à la fois dans le stade nautique (préparation des athlètes, mises à l’eau…) et sur le plan d’eau,
- Garantir un haut niveau de sécurité et de sûreté à l’intérieur du stade nautique et dans la gestion des accès,
- Permettre l’accueil de fonctions spécifiques réclamant des surfaces importantes à proximité immédiate du plan d’eau, dans un schéma de circulation contraint.

L'action de la Ville de Marseille :

Pour rappel, la Ville de Marseille est le site hôte des épreuves de voile pour les JO de Paris 2024. Elle s’est engagée par convention avec la SOLIDEO et Paris 2024 à réaliser les aménagements nécessaires aux déroulement des épreuves selon le cahier des charges Paris 2024.

Le réaménagement du stade nautique du Roucas Blanc en Marina olympique doit répondre à plusieurs objectifs et contraintes qui sont dans l’ordre de priorité:
- Répondre au cahier des charges du CIO, annexé au CCTP et intégrer le déroulement des «test event» (événements tests préalables aux JO) de l’été 2022 et 2023. Le test event de 2022 est destiné à valider l’organisation sportive tant à terre que sur l’eau. Celui de 2023 validera quand à lui l’ensemble des points d’organisation (accès au site, gestion des flux, raccordement technique et médias…).
- Permettre avant les JO de 2024, un fonctionnement le moins altéré des invariants du projet qui sont :
  - La préparation des athlètes de l’équipe de France au sein du Pôle France.
  - L’activité du Club la Pelle.
  - Le maintien des activités municipales de la Direction de la Mer.
  - L’activité du NHow Hôtel.
Après les JO, disposer d’équipements terre et mer, modernes et innovants, permettant de répondre à l’évolution de la demande sociale et au projet municipal de développement du nautisme pour tous.

Le projet de requalification du stade nautique du Roucas Blanc s’inscrit dans une approche transversale du développement du site :
- Un projet nautique d’amélioration pérenne des conditions d’accueil et d’organisation, tant au niveau de la capacité que du niveau des services proposés et de la qualité environnementale,
- Un projet olympique et événementiel réclamant aussi une amélioration des conditions d’organisation d’événements mais également de mise en scène de l’activité pour le grand public et les partenaires des différentes manifestations à venir.
      2.3.2- L’espace littoral
      Le secteur 1
S’étend de la digue A jusqu’à la limite sud de la parcelle du Club la Pelle.
Cette zone Nord du bassin est en prise directe avec le large et l’exposition à la houle.

Le site connaît 3 dysfonctionnements majeurs par houle de sud-ouest.
- agitation forte dans la passe d’entrée qui rend dangereuses les pratiques nautiques,
- dégradations importantes du front littoral,
- submersion des terre-pleins situés devant les bâtiments de la Direction de la Mer et de l’hôtel.

Le secteur souffre d’une absence de canalisation et d’absorption des flux hydrodynamiques dégradants et de circulation d’eau évitant le dépôt de sédiments et des mattes mortes de posidonie. Cette situation peut générer des nuisances olfactives très importantes, des problèmes environnementaux liés au manque de renouvellement des eaux ainsi qu’un fort envasement.

Les ouvrages existants, enrochements, digues et pontons ne répondent pas suffisamment à ce rôle de protection et sont des obstacles à une occupation plus importante du site et à un cheminement aisé et organisé de la digue jusqu’aux quais et glacis.

Le secteur 2

S’étendant des limites sud de la parcelle « la Pelle » jusqu’à la digue B, y compris les ouvrages devant le Pôle France, cette zone constitue le cœur d’activité de la base nautique avec les mises à l’eau des embarcations, les quais des pôles techniques de la Direction de la Mer et du Pôle France.Les pôles techniques représentent les zones d’intervention mécanique (montage, démontage moteur, réglage, préparation mise à l’eau). La proximité de l’eau et des outils de levage sont indispensables.

Les quais au devant du Pôle technique accueilleront la future station d’avitaillement (5 000 litres minimum) répondant aux normes en vigueur et une zone de manutention autour de la grue principale.

Les infrastructures sont issues des installations initiales et nécessitent une remise à niveau répondant aux ambitions du projet olympique et d’héritage ainsi qu’aux normes en vigueur sur les équipements techniques.

La récupération des eaux de carénage, les résidus de peinture et autres hydrocarbures et leur traitement constituent un élément prioritaire de cette zone et sont à prévoir impérativement. Ce point représente un élément d’interface fort avec le projet «Terre».

Le secteur 3 :

Le plan d’eau constitue un secteur en lui-même. Le secteur est actuellement très envasé, et l'accès des embarcations à certaines zones ne se fait plus, ou très difficilement.
L’accueil des JO sur le bassin nécessite une mise à niveau des conditions d’accueil à flot des embarcations. Ce qui passe par une protection du bassin des grandes phases de houles, par une augmentation de sa profondeur, par une organisation optimale des mouillages, en phase normale d’exploitation et en phase événementielle comme les JO 2024.

Le secteur 4 :

Au-delà de la butte, la zone du Petit Roucas constitue ce secteur 4 jusqu’à la digue C.

Ce secteur accueillera avant et pendant les Jeux la mise à l'eau de certains supports, à partir d'espaces de stockage réalisés à l'arrière par le remodelage de la butte existante.

L'accueil de ces différentes fonctions nautiques nécessite la réalisation d'une structure d'assise de la zone de type plage aussi, adaptées pour les pratiques nautiques des PMR.

Pour autant, ce secteur doit toujours pouvoir accueillir des pratiques balnéaires en dehors des phases d’utilisation nautique.

Toutes les fonctions installées et destinations nouvelles doivent pouvoir se développer sur cet espace stratégique, adaptable et transformable.

      2.3.3. Enjeux pour la Ville de Marseille
La Ville de Marseille accueillera les épreuves de voiles des Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août 2024.

Les ambitions liées à l’organisation de cette manifestation et aux réalisations qu'elle entraîne sont bien sûr la réussite de cette grande fête sportive et populaire, ainsi que la qualité de l’accueil et des compétitions mais aussi l’héritage pour Marseille et les marseillais.

L’accueil de ces épreuves doit permettre de développer les pratiques nautiques sur le territoire en amont et en aval des JO, tout en recherchant l'adhésion des marseillais au projet.
L’accueil des JO sur le site du Roucas Blanc représente aussi une opportunité de moderniser un site créé en 1970 et dont les aménagements et la configuration ne correspondent plus aux normes en vigueur.

Enjeu économique

La participation de la Ville de Marseille à l’organisation des Jeux Olympiques va créer une dynamique économique sur l’ensemble du territoire communal et métropolitain. Les retombées économiques iront au-delà des structures sportives et intéresseront, entre autres, le monde touristique.

La modernisation des équipements du stade nautique et l’optimisation de ses espaces se traduira par une augmentation de l’offre municipale de services nautiques.

Enjeu social

La Ville de Marseille, attentive à l'évolution de la demande sociale, souhaite rendre possible un usage plus aisé, et plus visible de la base nautique tout au long de l'année et par tous les publics.
Peu de métropoles disposent de bassin d’évolution au sein de leur territoire, permettant une utilisation tout au long de l’année. Cette caractéristique du stade nautique du Roucas Blanc permet une pratique annuelle sécurisée.
L’augmentation des capacités d’accueil des groupes ou des individuels, l’amélioration des conditions d’accueil, la facilitation des accès, la meilleure lisibilité du site devrait permettre de développer une politique sportive ambitieuse, à la hauteur de la qualité des sites de navigation marseillais.

Autour du site pivot du stade nautique du Roucas Blanc, c’est à terme l’ensemble des sites nautiques qui bénéficieront de cette dynamique de l’Estaque à la Pointe Rouge.

Enjeu environnemental

La requalification du bassin du Roucas Blanc comme la reconstruction de la base nautique devront respecter la stratégie d’excellence environnementale du projet olympique et s'inscrire dans les objectifs et actions du contrat de baie de l'agglomération marseillaise.

Cette stratégie d’excellence environnementale s’articule autour de trois ambitions :
- un budget carbone maîtrisé pour anticiper la trajectoire vers la neutralité carbone 2050,
- une qualité de vie garantie avec le climat 2050,
- des écosystèmes valorisés et renforcés pour 2050.

Le MOE sera chargé de préconiser à la Maîtrise d’Ouvrage des démarches et projets permettant une certification environnementale

2.3.4- Besoins du Maître d'Ouvrage
      - Respect des délais Paris 2024 : la Ville de Marseille est tenue de respecter le calendrier joint en annexe 5, sur lequel elle s'est engagée auprès de PARIS 2024 et de la SOLIDEO. Ce calendrier s’impose au prestataire qui devra tenir compte de l’insertion dans ce planning des délais d’autorisations environnementales nécessaires au projet.
      - Cohérence et coordination avec l’ensemble des autres projets sur le grand site : L’ensemble des ouvrages, réseaux, surfaces devra être conçu en cohérence avec le projet terrestre de la Marina. Le projet devra de manière générale se coordonner au stade études et travaux avec les autres réalisations prévues sur le site dont la liste non exhaustive est la suivante : réalisation de la partie terrestre de la Marina Olympique, travaux de réseaux divers, notamment d'assainissement et de desserte électrique du site, création d’un rond-point et amélioration des accès existants, réalisation du village olympique sur le pourtour de la Marina.
      - Respect des contraintes réglementaires.

Interventions en site occupé, la réalisation des quais, du dragage et des ouvrages de protection seront réaliser dans les périodes les moins impactantes pour le fonctionnement de la base nautique municipale, des acteurs économiques (NHow Hôtel)et associatifs (la Pelle) sportif (le Pôle France) présents sur le site pendant la période 2019/2024.
      Dans le secteur 1, la Ville de Marseille a besoin de propositions de solutions techniques pour une protection maximale et pérenne du trait de côte, selon la définition du Domaine Public Maritime (DPM) et sans réduction de la largeur de la passe existante. Les travaux et solutions d’ouvrages de protection à concevoir puis à réaliser (qu’ils soient internes ou externes au bassin) ne doivent pas réduire la largeur de la passe et entraver la circulation des flux entrants et sortants par rapport aux vents et houles dominants. Ils doivent limiter l’agitation du bassin et permettre de réduire notablement l’envasement du bassin par l’apport de sédiments et de mattes mortes de posidonie.
      Ils doivent également permettre une augmentation de la surface d’évolution exploitable dans le périmètre existant par la dépose des ouvrages et équipements internes (pontons) qui entravent les circulations des embarcations.
      En cohérence avec le tracé du DPM en cours et ses conditions de gestion à venir (transfert de gestion à la Ville, convention d'occupation temporaire à l'hôtel, ou autorisation d'occupation temporaire), il devra être recherché la création d’un cheminement continu, sécurisé, accessible et le plus linéaire possible détaché du trait de côte pour dissocier les flux de circulation piétons à terre et sur le bassin, pendant et après les Jeux Olympiques.
Le cheminement piéton du secteur 1 sera en continuité avec celui du secteur 2, sans rupture d’accessibilité. Dans l’hypothèse de la création d’un ouvrage de protection contre la houle à l’intérieur du bassin, l’aménagement doit également permettre la fixation de pontons d’amarrage et être intégré dans la continuité du cheminement piéton.
Les travaux et ouvrages prescrits par le MOE devront permettre de tendre vers l’obtention d’une certification environnementale.
Par exemple, les ouvrages maritimes devront comprendre des dispositifs de génie écologique de manière à augmenter les zones de biodiversité dans le bassin, de conforter son rôle de nurserie mis en évidence dans l’étude « Faune/Flore » déjà réalisée.

Dans le secteur 2, la Ville de Marseille a besoin de la conception de différents ouvrages sur différents secteurs:
Secteur 2a et secteur 2d:
- Agrandir le terre-plein (en comblant les darses existantes) au droit de zone nécessitant l’exécution des activités techniques sur les embarcations,
- Moderniser l’exploitation (qualité du service et traitement environnemental, en particulier dans les zones de carénage et d’avitaillement)
- Repositionner la grue principale pour augmenter les capacités de manutentions des embarcations, tout en fluidifiant et sécurisant les flux de circulation
- Permettre le fonctionnement bord à quai d’un élévateur à fourche
- Relocaliser la station d’avitaillement ( 5000 litres minimum), en tenant compte de la re-délimitation des parcelles occupées par la Ville et par le Club La Pelle.
Secteur 2b :
- Optimiser l’espace pour permettre d’amarrer un maximum d’embarcations.
- Implanter une grue annexe dédiée aux manutentions ponctuelles notamment en phase événementielle. À la limite entre les secteurs 2b et 2c
- Intégrer une mise à l’eau pour les activités nautiques PMR.

Secteur 2c :
- Assurer dans le temps la stabilité des plans inclinés,
- Limiter les risques de chute sur la partie immergée.
- Prévoir un revêtement anti abrasif sur le bord de l’eau une partie des glacis. Le revêtement doit prévenir les risques de chute sur la partie glissante .

Secteur 2d
- voir secteur 2a
- Toutes les dispositions devront être prises pour la limitation de l’exposition du matériel aux intempéries et à la corrosion, en particulier pour les systèmes de levage ou d’avitaillement.

Secteur 2e
- Intégrer la digue dans la réflexion globale de protection du bassin en interface avec le traitement de la zone 1.
- Aménagement d’un ponton le long de la digue B.

Dans le secteur 3, il convient de réaliser un dragage du bassin, en lien avec les recommandations de Paris 2024 (calendrier olympique, tirant d’eau, quantité et typologie des unités à accueillir) pour augmenter le tirant d’eau exploitable, faciliter l’organisation des grilles de mouillage en temps événementiel ou en phase d’entretien. Ces interventions permettront à terme d’optimiser l’organisation des unités à flot.

La zone 1 devra être équipée d’un maillage de fond permettant la fixation de pontons perpendiculaires au cheminement piéton et respectant le cahier des charges des Jeux Olympiques.de chute sur la partie glissante
L’organisation des travaux doit aussi prendre en compte le bon fonctionnement des activités qui seront conservées sur le site (Service municipal, NHow hôtel, Club la Pelle, Pôle France). Les maillages de fond existants sur l’ensemble du périmètre devront être déposés.

Dans le secteur 4, la Ville de Marseille souhaite utiliser la plage du Petit Roucas comme zone de départ de certaines activités pendant les Jeux Olympiques et pour certaines épreuves sportives et événementielles
Le réaménagement de cet espace doit être cohérent avec le projet « terre », et les principes de réorganisation du Parc balnéaire.
Les aménagements attendus portent sur trois points :
- la création d’un accès à l’eau, roulable et d’une cale de mise à l’eau pour des embarcations motorisées ou sur chariots,
- la reprise de l’état de surface de la plage pour retrouver une densité de matériaux évitant l’enfoncement des usagers et des embarcations,
- un cheminement connecté au cheminement routier du stade nautique.

2.3.5- Contraintes de la zone de mission et des travaux.

Les contraintes de la zone de mission :

1. La zone de mission est entièrement située sur le Domaine Public Maritime, en cours de délimitation.
  L’État doit prendre prochainement l'arrêté de délimitation du DPM. La Ville de Marseille devrait se voir transférer dans les mois suivants la gestion de ce DPM avec les responsabilités inhérentes,
2. La présence du monument classé, au titre de la loi du 2 mai 1930, « la mosquée de l’Arsenal des galères »,sise 584 Avenue du Prado 13008 Marseille,
3. La zone de mission se trouve être dans sa totalité au cœur de l'Aire Marine Adjacente (AMA) du Parc national des Calanques. Ce dernier définit l'AMA "par sa continuité géographique et sa solidarité écologique avec le cœur, concourt à la protection du cœur, tout en ayant vocation à être un espace exemplaire en matière de développement durable". L’orientation première de l’AMA est de garantir que les activités humaines (portuaires, nautiques, subaquatiques) qui se développent en périphérie ou à destination du cœur marin ne nuisent pas à la qualité des eaux et aux patrimoines paysagers, naturels et culturels du cœur. Le Maître d’œuvre devra intégrer cette donnée élémentaire dans la conception du dispositif de protection contre l'érosion,
4. La zone de mission est située dans une zone très fréquentée par les activités nautiques publiques, privées ou associatives et balnéaires,
  Le Maître d’œuvre veillera à ce que ce plan d'eau puisse conserver ses capacités nautiques. Le programme d’utilisation du bassin sera dépendant des calendriers des travaux Terre/ Mer.La saison hivernale (octobre /mars) est la plus propice pour la réalisation du dragage
5. Le Maître d’œuvre devra tenir compte de la présence d’ouvrages mineurs existants digue parallèle au trait de côte devant l’hôtel, enrochements) qui constituent un obstacle relatif à la houle ou ses effets sur le trait de côte (voir plan),
6. Le Maître d’œuvre devra tenir compte de la présence de câbles sous-marins enfouis aux abords de la zone (cf annexe n°2). Le Maître d'Ouvrage transmettra les spécifications techniques des câbles incluant les charges maximales qu'ils peuvent admettre,
7. Le Maître d’œuvre devra tenir compte de la présence actuelle de 3 rejets d'eaux pluviales présents dans le secteur (cf. annexe 6). Le Maître d'Ouvrage souhaite, à terme, faire supprimer, repositionner ou moderniser certains de ces rejets,
8. Le changement climatique, dont on peut craindre une augmentation de l’occurrence d'événements météorologiques exceptionnels, ainsi que la poursuite de l'élévation du niveau moyen de la mer et les risques de submersion marine. Les aménagements réalisés doivent être compatibles avec la modification du niveau de la mer prévisible pour 2050.
Les contraintes des travaux maritimes :
1. Le dispositif d'ouvrage(s) de protection contre la houle et l’envasement ne devra en aucune manière, directe ou indirecte, remettre en cause la stabilité et la pérennité des aménagements littoraux existants (portuaires, balnéaire et routier). Le dispositif devra a minima ne pas avoir d'effets négatifs.
2. Le dispositif d'ouvrage(s) de protection contre la houle et l’envasement ne devra en aucune manière influer négativement sur la qualité des eaux au sein de la zone de mission.
3. Le circuit de validation des principales décisions, qui est lié à l’organisation de la municipalité (services municipaux, et élu en charge du dossier). L'inscription du site dans le DPM nécessite une association de la DDTM aux études et décisions, le MOE préparera pour la Direction de la Mer les éléments nécessaires aux réunions avec la DDTM.
4. Par ailleurs, une convention d’objectifs entre la Ville de Marseille avec la SOLIDEO et Paris 2024 prévoit la supervision de la SOLIDEO sur les études et travaux de la partie terrestre de la Marina. Elle concerne la supervision des aspects programme, coûts,délais et ambitions de la partie terrestre de la Marina. Les ouvrages maritimes seront quant à eux monitorisés par la SOLIDEO dans une logique de respect des interfaces avec le programme terrestre et du besoin nécessaire de la bonne tenue des Jeux Olympiques.
5. Le Maître d’œuvre veillera à concevoir des équipements et aménagements générant de faibles émissions de CO2 en phase de réalisation et de gestion, et dont la gestion ultérieure sera optimisée.Le MOE devra donc s’assurer de manière permanente de la bonne interface du projet maritime avec les études et travaux terrestres et de l’évolution des travaux Mer en cohérence avec les travaux Terre.
6. Le projet est soumis à de nombreuses procédures administratives (loi sur l'eau/ code de l'environnement).
7. La zone de mission étant située sur le Domaine Public Maritime, la réalisation des aménagements et des travaux ne sauraient intervenir avant que la Ville ne bénéficie d'un titre d'occupation adéquat auprès des services de l’État.
Le Maître d‘Ouvrage se réserve le droit de mettre fin au présent marché de Maîtrise d’œuvre selon les modalités fixées par le CCAP dès lors que l’une de ces contraintes du site ou du dispositif ne serait pas satisfaite.
2.3.6- Les fonctions des travaux maritimes
Optimiser les capacités et les conditions d’accueil du bassin d’évolution du Roucas Blanc, en vue des épreuves olympiques de voile 2024 et pour le développement des pratiques nautiques sur le site, à long terme.
### 2.4- Définition de la mission
La mission est composée de :

- Une mission de maîtrise d’œuvre complète conforme aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de Maîtrise d’œuvre confiés par des Maîtres d’Ouvrage publics à des prestataires de droit privé pour les opérations de construction neuve, de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrages d'infrastructures.

- Quatre missions complémentaires

La mission de maîtrise d’œuvre complète :

Cette mission comprend les éléments de mission suivants :

- Études préliminaires (EP)
- Études d’avant-projet (AVP)
- Études de projet (PRO)
- Assistance Contrat de Travaux (ACT) comprenant la phase d’élaboration du dossier de consultation	des entreprises et la phase d’analyse des offres
- Examen de conformité du projet (VISA)
- Direction d’exécution des contrats de travaux (DET)
- Assistance aux opérations de réception (AOR)
- Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC)

Les missions complémentaires :

- Reconnaissance bathymétrique des fonds marins dans l’emprise du projet et ses abords (BAT).
- Reconnaissance sédimentologique des fonds marins dans l’emprise du projet (SED)
- Reconnaissance de la courantologie du bassin et de ses abords (COURANTOLOGIE)
- Assistance du Maître d'Ouvrage dans l'élaboration des dossiers relatifs aux procédures réglementaires (Étude d'impact, Loi sur l'Eau, Code de l'Environnement, Code de l'Urbanisme le cas échéant, réglementation du parc national des Calanques, impacts Natura 2000) (REGL) en lien avec l’AMO qui sera désignée par la DDJOGE courant 2020.

2. DESCRIPTIF DE LA MISSION

La mission comprend une seule tranche, ferme, comportant une mission complète de Maîtrise d’œuvre en matière d'infrastructures (EP/ AVP/ PRO/ ACT/ VISA/ DET/ AOR/ OPC) et quatre missions complémentaires ( BAT/ SED/ COURANTOLOGIE / REGL).
### 2.1- Études Préliminaires (EP)
2.1.1- Objet des études préliminaires

Les études préliminaires, première étape de la réponse de la maîtrise d’œuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes du programme et du site, doivent permettre au Maître d’Ouvrage, en premier lieu, d'avérer la faisabilité générale du projet, puis d’arrêter la solution technique des aménagements et travaux à réaliser et ensuite, d’engager les études d’avant-projet.

Les études préliminaires seront initiées lors d’une réunion de lancement à laquelle le maître d’œuvre participera. Ce dernier en rédigera le compte-rendu. Cette réunion associera la Direction de la Mer, la DGAVE et la DDJOGE. Suite à cette réunion une visite de terrain sera organisée par le Maître d'Ouvrage à laquelle le Maître d’œuvre assistera.

La réunion de lancement sera l'occasion pour le Maître d'Ouvrage de présenter ses différents intervenants, de repréciser ses objectifs.

Deux étapes clés :

1/2 –	Recueil, consultation, analyse et exploitation des données bathymétriques, courantologiques, hydrodynamiques, hydro-sédimentaires, géotechniques, hydrauliques (réseaux), cartographiques. Préciser les contraintes physiques, économiques, sociales, réglementaires et environnementales conditionnant le projet.

2/2 –	Recherche, définition et chiffrage sommaire des solutions techniques. Évaluation des impacts environnementaux connexes.

2.1.2- Les éléments de mission sont les suivants

Le Maître d’œuvre aura la charge d'évaluer la faisabilité générale du projet mais également de déterminer les conditions techniques, financières et administratives nécessaires à sa réalisation, dans les délais contraints du CIO et de Paris 2024. Le cas échéant, le Maître d’œuvre précisera la nature et l’importance des études et reconnaissances complémentaires nécessaires.
Le Maître d’œuvre présentera au moins 3 solutions et devra apporter la démonstration de la validité de chaque proposition. Le Maître d’œuvre devra présenter ces propositions d'aménagement des quais, des plans inclinés, des pontons ainsi que ses préconisations en matière de requalification et de gestion du bassin d’évolution. Pour chaque proposition, le Maître d’œuvre devra préciser les questions suivantes :
Capacités de réponse des aménagements aux fonctions demandées par le Maître d'Ouvrage :
Fonction 1 – Améliorer la qualité d’accueil et l’organisation à flot des unités destinées à l’encadrement des compétiteurs, à l’organisation sportive de l’épreuve, aux médias et à la sécurité pour les épreuves de voiles des jeux olympiques Paris 2024 et permettre le développement à long terme des pratiques nautiques sur le site.
Fonction 2 – Requalifier le site, améliorer sa protection en apportant des solutions pérennes aux problèmes d’envasement et aux détériorations des ouvrages lors d’épisodes de fortes houles, tout en l’intégrant plus fortement aux espaces voisins (parc balnéaire du Prado) et plus largement à la Ville.
En complément des deux fonctions ci-dessus détaillées, les dispositifs et aménagements devront également comporter des dispositifs écologiques de captation du CO2 et de restauration de la biodiversité marine
- Évaluation du montant du coût d'investissement prévisionnel pour la réalisation des dispositifs
- Évaluation du montant des coûts de fonctionnement annuels prévisionnels
- Calendrier prévisionnel (conception et réalisation), qui devra s'approcher du calendrier établi par la SOLIDEO, joint en annexe 5
- Conditions administratives nécessaires à la réalisation des dispositifs
Organiser les réunions techniques et établir les compte-rendus et relevés de décisions.
A l'issue de cette mission, la Maîtrise d’Ouvrage sera en mesure de choisir et valider une de ces propositions. Dans l'hypothèse où aucune de ces propositions ne conviendrait, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de faire poursuivre la recherche de solution jusqu’à une proposition répondant aux besoins du programme.
2.1.3- Les actions et documents à remettre par le Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage
Le titulaire remettra, à l’issue de cette étape au Maître de l’Ouvrage en cinq exemplaires, dont un exemplaire reproductible, le dossier comportant l’ensemble des pièces suivantes au cours d’une réunion de travail. Les dossiers numériques correspondants, lisibles par le conducteur d’opération de la Maîtrise d’Ouvrage (Open office, PDF, Autocad, Illustrator, Photoshop), seront également transmis (fichiers natifs et fichiers PDF respectifs).
- Une note d’analyse comparée des solutions techniques proposées (variantes): ces différentes solutions y seront décrites (spécificités, points forts, prescriptions), leurs avantages et inconvénients y seront précisés au regard des contraintes particulières du programme de la zone et du dispositif. Cette note devra également faire apparaître l'analyse des effets sur le littoral en phase de travaux et de fonctionnement. Cette note permettra au Maître d'Ouvrage de choisir parmi les propositions du Maître d’œuvre.
- Il proposera l'organisation de réunions de présentation des solutions techniques proposées avec l'ensemble des acteurs institutionnels concernés.
  Une fois la solution technique retenue par le Maître d’Ouvrage :
- Une note technique de la solution retenue par le Maître d'Ouvrage en lien avec les besoins et les contraintes du Maître d’Ouvrage : seront décrites les spécificités, les points forts, les équipements projetés, les prescriptions. Les avantages et inconvénients y seront précisés au regard des contraintes particulières du dispositif et du site.
- Une note établissant la démonstration claire de la faisabilité de la solution technique et opérationnelle retenue. Cette note devra tenir compte des contraintes particulières du dispositif et du site (données topographiques de la côte), bathymétriques, hydrodynamiques (vents, houles au large et sur site, surcotes, courants) et hydrosédimentaires.
  Les enjeux environnementaux seront intégrés dans les analyses et la conception du dispositif. Cette note comportera une analyse des risques, des enjeux environnementaux et techniques. Le Maître d’œuvre proposera également un schéma fonctionnel des ouvrages au regard des fonctions qu’ils devront assurer (cf. contraintes particulières du dispositif). Ce schéma didactique fera apparaître les contraintes maritimes et les éléments de structure mis en place pour y répondre. Il devra permettre d’apprécier l’efficience et l’efficacité des ouvrages à réaliser au regard des fonctions et sollicitations auxquelles ils doivent répondre. Il sera également pris en compte, dans ce schéma, les aménagements côtiers en place dans le secteur.
Une estimation financière globale décomposée par poste (distinguant les coûts des équipements techniques démontables de ceux de génie civil), type d’ouvrages et d’intervention.
- Un dossier des plans et esquisses
- L’ensemble des contacts et procès-verbaux des réunions avec le Maître d’Ouvrage et autres acteurs impliqués.
- Une synthèse des études et missions complémentaires à mener. La nécessité de ces interventions sera justifiée et les démarches et/ou procédures précisées ainsi que leur calendrier et les impacts des délais nécessaires à leur réalisation sur les étapes suivantes .
- Une note justifiant la compatibilité du dispositif de protection avec la politique des risques de submersion marine. Pour ce faire, il conviendra de se conformer à la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux.
- Une note précisant la côte de protection et la résistance des ouvrages, à minimum pour crue et tempête centenales.
- Un calendrier de mise en œuvre du projet, compatible avec le planning global des ouvrages à réaliser établi par la SOLIDEO (cf. annexe 5), mettant en évidence toutes les étapes jusqu’à la réception du dispositif.

Une note précisant les zones d’interface entre les projets Terre/Mer avec les incidences financières et calendaires.
### 2.2- Études d'Avant-Projet (AVP)
Le Maître d’œuvre établira l’avant-projet des dispositifs de requalification du bassin d’évolution du Roucas Blanc et des ouvrages permettant l’amélioration des conditions et capacités d’accueil.
Les études d’avant-projet seront initiées par une réunion de lancement qui associera,à l’initiative de la Direction de la Mer, la DDTM, la DGAVE et la DDJOGE
Pendant toute la durée de l’établissement de l’avant-projet, des réunions de travail pourront être organisées par le Maître d’Ouvrage avec tous les acteurs concernés. Le nombre prévisionnel de ces réunions est de l’ordre de six (6), dont la réunion de lancement. Ne sont pas comprises dans ce nombre, les réunions de travail avec le Maître d’Ouvrage, .
L’établissement de documents particuliers pourra être demandé au Maître d’œuvre, par le Maître de l’Ouvrage, à l’occasion de ces réunions.
Le Maître d’œuvre participera à ces réunions, en rédigera les compte-rendus qu’il adressera au Maître d’Ouvrage et diffusera après validation de ce dernier auprès des interlocuteurs concernés et établira les documents demandés.
L’établissement de ces documents et la participation à ces réunions sont compris dans l'offre, et ne feront pas l’objet d’une rémunération particulière supplémentaire.
L’avant-projet doit répondre :
- aux prescriptions et contraintes du site et du dispositif (précisées ci-dessus au paragraphe 2.3.5) ;
- aux prescriptions qui auront été définies dans le cadre des études préliminaires ;
- aux recommandations et prescriptions qui seront déterminées dans le cadre des procédures réglementaires au titres de la Loi sur l’Eau, du Code de l’Environnement, du Code de l’Urbanisme, en lien avec l’AMO globale missionnée par la DDJOGE.
En effet, parallèlement à l’exécution de cette phase, le Maître d’œuvre entreprendra également l’établissement des dossiers à déposer en vue de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et qui relèvent de la compétence de la Maîtrise d’œuvre (dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, dossier d’étude d’impact, d’incidence Natura 2000) ainsi que l’assistance du Maître d’Ouvrage au cours de leur instruction (Cf. « missions complémentaires d’assistance confiées : autorisations réglementaires »).
Pour ce faire, le Maître d’œuvre effectuera toutes les consultations prévues, recueillera tous les avis et accords nécessaires, notamment l’avis de la DREAL, du Service Eau Mer Environnement (SEME) de la DDTM (loi sur l’eau et réglementation environnementale), des services concernés de la Ville de Marseille (autorisation et/ou déclaration de travaux, d’occupation de voirie) et de la Métropole Aix Marseille Provence, et du Parc national des Calanques.
Aussi, le partenariat avec les interlocuteurs instructeurs concernés par ces dossiers, et tout particulièrement avec le SEME de la DDTM, sera engagé le plus en amont possible. Si des consultations et des accords, non prévus dans le programme, s’avéraient nécessaires, le Maître d’œuvre les exécuterait, sans que cela ne donne lieu à une rémunération particulière.

Le Maître d’œuvre devra, dès l’établissement de l’avant-projet et pour l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, engager une collaboration avec le coordonnateur sécurité et protection de la santé et avec le contrôleur technique désignés par le Maître d’Ouvrage (selon les missions de l’AMO globale) et appliquer leurs recommandations visant à intégrer les notions de sécurité, de viabilité et de solidité dans la conception des ouvrages, dans la réalisation des travaux d’exécution du projet de sécurisation ainsi que dans les travaux d’entretien ultérieurs des ouvrages.
2.2.1- Objet des études d’avant-projet
Les études d’avant-projet seront fondées sur la solution retenue et le programme précisé à l’issue des études préliminaires approuvées par le Maître d’Ouvrage.
Les éléments de mission correspondants aux études d’avant-projet sont les suivants :
- confirmer la faisabilité de la solution technique retenue par une modélisation (informatique ou en bassin). Le cas échéant, des études et reconnaissances complémentaires pourront être réalisées (notamment études du sous-sol éventuellement complétées). Il s’agira ici, en particulier, de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du dispositif et du site ainsi qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité ainsi que celles relatives à la loi sur l’eau (dossier de déclaration), et au Code de l’Environnement (étude d’impact, étude d’incidence Natura 2000) ;
- proposer une implantation topographique/bathymétrique des principaux ouvrages du dispositif, en ayant pris soin d’en vérifier la cohérence. Le Maître d’œuvre recueillera les données, complémentaires ou supplémentaires à celles réunies pour les besoins des Études Préliminaires, qui seront nécessaires aux Etudes d’Avant-Projet (relevés bathymétriques, relevés topographiques et toutes autres données hydrodynamiques et de réseaux utiles, cf. « missions complémentaires d’assistance confiées : BAT, courANtOLOGIE, SED,»)
- préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages et leurs liaisons, contrôler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme. Le Maître d’œuvre rédigera les notes de calcul concernant le dimensionnement des ouvrages et équipements du dispositif. Il précisera la nature et la définition des matériaux de construction. Ces éléments devront permettre d’apprécier la garantie de pérennité des ouvrages face aux contraintes maritimes ;
- s'il y a lieu (si les ouvrages émergent pour tout ou partie), apprécier la volumétrie, l’aspect émergé et immergé des ouvrages, l’impact paysager ainsi que les ouvrages annexes à envisager;
- préciser le calendrier de mise en œuvre du dispositif dans ses phases d’étude, d’autorisations réglementaires et d’exécution jusqu’à la réception des travaux, et le phasage des différentes étapes de chantier,
- permettre au Maître d’Ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en arrêter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ;
- établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie du (ou des) ouvrage(s) et nature de travaux, et en indiquant l’incertitude qui y est attachée compte-tenu des bases d’estimation utilisées. Le Maître d’œuvre établira en outre le coût prévisionnel du dispositif, incluant le coût prévisionnel des travaux et le coût prévisionnel de toutes les autres prestations nécessaires à la réalisation du projet. Le Maître d’œuvre précisera également les coûts d'entretien ultérieurs du dispositif incombant au Maître d'Ouvrage. Dans le cas où le coût prévisionnel de l’opération serait différent du montant de l’enveloppe financière allouée par le Maître d’Ouvrage au titre du dispositif de protection des aménagements littoraux, le projet sera réajusté en conséquence sans que cela ne donne lieu à une rémunération particulière ;
- permettre l’établissement du forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de Maître d’œuvre;
- proposer toutes les prescriptions nécessaires à la réduction des nuisances en phases préparation et travaux à intégrer dans le dossier de consultation des entreprises.

2.2.2- Liste des documents à remettre par le Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage
Le titulaire remettra, à l’issue de la phase AVP, au Maître de l’Ouvrage en cinq exemplaires, plus un exemplaire reproductible, le dossier comportant l’ensemble des pièces suivantes au cours d’une réunion de travail. Les dossiers numériques correspondants, lisibles par le conducteur d’opération de la Maîtrise d’Ouvrage (Open office, PDF, Autocad, Illustrator, Photoshop), seront également transmis (fichiers natifs et fichiers PDF respectifs).

1/3 - Dossier graphique de l’avant-projet :
Un plan général d’implantation du ou des ouvrage(s), de détermination des caractéristiques géométriques de ceux-ci, permettant également de visualiser les emprises de l’ouvrage (1/500). Les éléments topographiques et bathymétriques figureront sur ce plan.
- Un plan de synthèse définissant les emprises nécessaires aux ouvrages, les éventuelles servitudes (1/500).
- Les profils en travers principaux et coupes types permettant de définir les structures de l’ouvrage et les sols supports (1/100).
- Les profils en long permettant de caractériser le dispositif ouvrage(s) (1/100).
- S'il y a lieu (si les ouvrages émergent pour tout ou partie), au moins quatre perspectives orientées à partir de la mer, de la terre, du sud et du nord seront proposées. Ces documents devront permettre d’apprécier l’allure générale des ouvrages (silhouette), les volumes intérieurs et extérieurs, leur impact paysager, selon différents points de vue. En tant que de besoin, ces perspectives seront complétées par toute esquisse ou coupe de principe permettant de justifier l’intégration des ouvrages par rapport à l’existant.

2/3 - Dossier technique de l’ouvrage, comportant :
- Une notice présentant les choix techniques du ou des ouvrages composant le dispositif, l’insertion dans l’environnement s'il y a lieu. Cette notice établira notamment, en fonction du programme et des contraintes du site (données topographiques, bathymétriques, contraintes maritimes, …), la démonstration claire de la faisabilité des choix techniques envisagés et du respect des contraintes particulières du dispositif et de site. Les choix techniques devront répondre non seulement aux fonctions à assurer, mais également aux exigences environnementales (climat 2050, matériaux bas carbone, limitation des terrassements et transports en camion, réemploi ou recyclage si possible des matériaux de démolition ou de dragage, propositions de matériaux (par exemple en pied de quai) permettant de créer des niches de biodiversité)
- Un schéma fonctionnel des ouvrages (étayé par la modélisation) au regard des fonctions qu’ils devront assurer ; ce schéma didactique fera apparaître les contraintes maritimes et les éléments de structure mis en place pour y répondre ; il devra permettre d’apprécier l’efficience et l’efficacité des ouvrages à réaliser au regard des fonctions et sollicitations auxquelles ils doivent répondre.
- La justification des conformités réglementaires du ou des ouvrages composant le dispositif.
- Les notes de dimensionnement permettant de justifier les caractéristiques géométriques et fonctionnelles des ouvrages : diamètres, épaisseurs, volumes, structures, types de revêtements, natures des matériaux.
- Le cahier des « dessins de l’ouvrage », permettant la définition plus précise de parties d’ouvrage.
- Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet intégrant l’ensemble des étapes liées aux contraintes du programme et du site.
- Le cahier des charges sommaire des études complémentaires à engager pour préciser les inconnus et/ou aléas.
- L’ensemble des PV et relevés de décisions relatifs aux réunions avec le Maître d’Ouvrage.

3/3 - Dossier des estimations, comprenant :
- Un métré sommaire par corps d'état, parties principales du ou des ouvrages (fondations, revêtements, structures)
- Une estimation financière détaillée globale décomposée par poste (distinguant les coûts des équipements techniques de ceux de génie civil), types d’ouvrages et d’interventions, tranche et phase de chantier. Elle intégrera tous les frais annexes, directs et indirects. L’incertitude sur estimation sera précisée.
Dans le cadre de sa mission, le Maître d’œuvre fournira les documents, plans, panneaux ou fichiers nécessaires au Maître d’Ouvrage pour la présentation de l’opération aux décideurs et le cas échéant, à la concertation.
### 2.3- Études de Projet (PRO)
Les études de projet seront initiées par une réunion de lancement qui associera,à l’initiative de la Direction de la Mer, la DDTM, la DDJOGE et la DGAVE.
Pendant toute la durée de la phase réalisation, des réunions de travail seront organisées par le Maître d’Ouvrage avec tous les acteurs concernés.
Le nombre prévisionnel de ces réunions est de l’ordre de six (6), y compris la réunion de lancement. Ne sont pas comprises dans ce nombre, les réunions de travail avec le Maître d’Ouvrage.
L’établissement de documents particuliers pourra être demandé au Maître d’œuvre, par le Maître de l’Ouvrage, à l’occasion de ces réunions.
Le Maître d’œuvre participera à ces réunions, en rédigera les compte-rendus qu’il adressera au Maître d’Ouvrage et diffusera après validation de ce dernier auprès des interlocuteurs concernés, et établira les documents demandés.

L’établissement de ces documents et la participation à ces réunions sont compris dans la proposition, et ne feront pas l’objet d’une rémunération particulière.
      2.3.1- Objet des études de projet
Dans le respect du programme arrêté, de l’Avant-Projet approuvé par le Maître d’Ouvrage et le cas échéant, des prescriptions et recommandations établies dans le cadre des dossiers administratifs et réglementaires (loi sur l’eau, code de l’environnement, code du travail), les éléments de missions des études de projet sont les suivants :
- préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle implique ;
- confirmer les choix techniques et préciser tant la nature que la qualité des matériaux, les équipements et les conditions de leur mise en œuvre. La nature et les spécifications des matériaux de la structure des ouvrages seront également déterminées, notamment, s’il s’agit de béton, sa classe d’exposition et sa contribution à un projet bas carbone ;
- préciser la contribution du projet à l’augmentation du biotope et sa réponse aux ambitions environnementales des projets olympiques ;
- fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations bathymétriques, voire topographiques en vue de leur exécution ;
- vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance du ou des ouvrages soient assurées dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront être soumis. Ces notes de calcul apporteront la démonstration que les ouvrages assureront correctement leurs fonctions dans le contexte des contraintes hydrodynamiques spécifiques au site ;
- préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins d’exploitation et de maintenance auxquels ils pourront être soumis ;
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ;
- permettre au Maître d’Ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel global de la solution d’ensemble et, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance ; ce coût intégrera toutes les missions connexes (coordonnateur SPS, contrôle technique) ;
- permettre au Maître d’Ouvrage de fixer l’échéancier d’exécution et d’arrêter, s’il y a lieu, le partage en lots ;
En outre, si, après mise en concurrence sur la base du projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le Maître d’Ouvrage, les études de projet devront être adaptées et complétées pour :
- assurer la cohérence de la variante avec le projet ;
- établir la synthèse des plans et spécifications émanant d’une part, du projet établi par le Maître d’œuvre et d’autre part, des propositions de l’entrepreneur.
      2.3.2- Liste des documents à remettre par le Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage
Le titulaire remettra, à l’issue de la phase projet, au Maître d’Ouvrage en cinq exemplaires, plus un exemplaire reproductible, le dossier comportant l’ensemble des pièces suivantes au cours d’une réunion de travail. Les dossiers numériques correspondants, lisibles par le conducteur d’opération de la Maîtrise d’Ouvrage (Open office, PDF, Autocad, Illustrator, Photoshop), seront également transmis (fichiers natifs et fichiers PDF respectifs).

1/4 - Dossier graphique des plans et coupes de l’avant-projet, en distinguant :

- un plan général d’implantation du ou des ouvrages, de détermination des caractéristiques géométriques de ceux-ci, permettant précisément de visualiser les emprises du ou des ouvrages. Ce plan exprimera l’ensemble des données bathymétriques, voire topographiques et la définition de l’ensemble des profils en travers particuliers de l’ouvrage (1/200).
- Le cahier des « dessins du ou des ouvrage », permettant la définition plus précise de parties d’ouvrage, cotées en dimensions et épaisseurs.
- Le cahier des profils en travers particuliers permettant de définir en tous points les structures, épaisseurs et dimensions du ou des ouvrages.
- Un plan de synthèse définissant précisément les emprises nécessaires aux ouvrages, les éventuelles servitudes, avec indication des surfaces concernées.
- S'il y a lieu (dans l'hypothèse les ouvrages émergent), une palette de choix et de proposition des traitements paysagers, la définition de l’ensemble des points relatifs à la qualité du projet.
- Toujours s'il y a lieu, les coupes, et perspectives orientées depuis la mer, la terre, le sud et le nord, permettant de justifier l’intégration du projet dans le site, la définition du parti architectural et paysager.
- Les profils en travers types et coupes types permettant de définir les structures de l’ouvrage et les sols supports, en faisant référence à l’ensemble des études techniques fondatrices (études géotechniques).
- Les profils en long permettant de caractériser les ouvrages, avec indication de l’ensemble des réseaux et ouvrages annexes interceptés par le projet, et de leur dimension et profondeur estimée.
- Les plans des fondations et des ouvrages d'infrastructures, incluant axes, trames, éventuellement terrassements généraux, dimensionnement et niveaux du 1/100ème au 1/50ème. Ces plans feront apparaître la définition précise des modalités de fondation des ouvrages sur la base des études géotechniques, ainsi que la définition des modalités d’exécution.
- Le plan de principe d'installation et d'accès de chantier.
- Le plan de signalisation du chantier.
- Le levé géomètre de l’état actuel au 1/200ème.
- Le plan de situation.
- Les profils en long.

2/4 - Dossier technique de l’ouvrage, comportant :

- Une notice présentant les choix techniques et le cas échéant l'impact paysager du dispositif d'ouvrage(s).
- La justification des conformités réglementaires du dispositif.
- L’évolution par rapport à l’Avant-projet en réponse aux cibles d’optimisation du Maître d’Ouvrage et aux prescriptions liées aux autorisations administratives.
- Les notes de dimensionnement permettant de définir précisément les caractéristiques géométriques et fonctionnelles de l’ouvrage : diamètres, épaisseurs, volumes, structures, types de revêtements, nature des matériaux.
- Un descriptif détaillé des équipements, en capacité, natures des matériaux, etc. La nature et les spécifications des matériaux de la structure des ouvrages seront également détaillés, notamment, s’il s’agit de béton, la classe d’exposition et sa réponse à un projet bas carbone ;
- Le résumé de l’ensemble des études annexes ayant servi au dimensionnement des ouvrages (géotechnique notamment)
- Un « dossier d’exploitation sous chantier », précisant le cas échéant dans quelles conditions de gestion de l’espace public et de maintien de son utilisation va travailler l’entrepreneur : ce dossier servira de base à la Ville pour expliciter ses conditions de phasage des travaux et de gestion des nuisances occasionnées par le chantier aux propriétaires privés présents sur le site.

3/4 - Dossier des estimations, comportant :

- Un métré détaillé par parties principales du ou des ouvrages
- Une estimation financière détaillée globale décomposée suivant les types d’ouvrages et d’interventions, les tranches et phases de chantier, avec indication des quantités élémentaires et majorations pour incertitudes. Cette estimation distinguera notamment la démolition de la construction. Elle distinguera les coûts de génie civil et d’équipement. Y seront intégrés les dépenses annexes, directes et indirectes, les frais de contrôle externe, une provision pour divers imprévus, les frais de révision de prix, de prestataires extérieurs. Seront signalées les dépenses non estimées.

Le Maître d’œuvre établira un justificatif de l’éventuelle évolution du montant de l’opération entre l’estimation Projet, le coût prévisionnel des travaux issu de l’AVP validé par le Maître d’Ouvrage, les pistes d’optimisation ayant été explorées et les principales incertitudes, les aléas prévisibles en phase d’exécution et de chantier.

Le prestataire fournira aussi une estimation du coût en phase exploitation post jeux.

4/4 - Dossier des annexes, comportant :

Les études annexes utiles à « l’intelligence du dossier », permettant de fournir les renseignements qui ont servi de base au projet. Celles-ci se limiteront dans la mesure du possible aux extraits suffisants pour la compréhension du dossier.
- L’ensemble des contacts et procès verbaux des réunions avec le Maître d’Ouvrage et autres acteurs impliqués.
- Une note méthodologique générale d’exécution des travaux en liaison avec le CSPS.
- Un calendrier prévisionnel détaillé d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera joint au DCE. Ce planning fera apparaître les contraintes réglementaires et délais administratifs.
### 2.4- Passation du ou des contrats de travaux (ACT)
      2.4.1- Objet
Les éléments de mission correspondant à l’assistance apportée au Maître d’Ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a approuvées, sont les suivants :
- préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;
- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la Maîtrise d’œuvre. Le dossier sera différent selon que la dévolution sera prévue par marchés séparés à des entreprises groupées ou à une entreprise générale ;
- analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le règlement de la consultation ; la partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux ;
- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le Maître d’Ouvrage.
      2.4.2 - Actions et documents à remettre au Maître d’Ouvrage
Le titulaire remettra en phase ACT au Maître d’Ouvrage, en cinq exemplaires plus un exemplaire reproductible, le dossier comportant l’ensemble des pièces suivantes au cours d’une réunion de travail. Les dossiers numériques correspondants, lisibles par le conducteur d’opération de la Maîtrise d’Ouvrage (Open office, PDF, Autocad, Illustrator, Photoshop), seront également transmis (fichiers natifs et fichiers PDF respectifs).

Les documents à remettre sont à décomposer suivant les trois phases suivantes de la mission ACT :

1/3 – Phase de constitution du dossier de consultation des entreprises

Le Maître d’œuvre établira, en ce qui le concerne et en étroite liaison avec tous les intervenants, et selon la répartition des missions définies dans l'arrêté du 21 décembre 1993, les plans et documents énumérés ci-après, sans que cette liste ne soit limitative, permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature et la qualité de leurs fournitures ou prestations dans le but d’établir leur offre sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et techniques (CCTP/CCAP/AE) élaborées par la Maîtrise d’œuvre. Le dossier sera différent selon que la dévolution sera prévue en marchés séparés ou à des entreprises groupées.

Les documents et notamment les spécifications et descriptifs techniques devront être suffisamment précis et détaillés pour ne donner lieu à aucune erreur d’interprétation et comporter les énumérations complètes définissant la totalité des ouvrages et les obligations de résultats nécessaires à la satisfaction des exigences et des labels demandés par le Maître d’Ouvrage.

Cette phase contient l’assistance du Maître d’Ouvrage dans l’élaboration des pièces administratives du marché, ainsi que la fourniture des pièces techniques nécessaires :

- Une grille de critères renseignant le CCAP (contenu des prix, contraintes à inclure dans les prix du marché, index proposés pour les révisions de prix, limite des travaux dévolus à l’entrepreneur et travaux connexes à prendre en compte).
- Une grille de critères renseignant l’Acte d’Engagement (tranches de travaux, conditions de délais proposées).
- Une proposition de grille de critères et système de pondération /notation établi suivant les enjeux de l’ouvrage en matière de technicité, délais, contrôle des coûts pour renseigner le RC établi par le maître d’ouvrage
- Une proposition de CCTP par lots de consultation.
- Une estimation confidentielle de la Maîtrise d’œuvre, décomposée selon les lots techniques et les tranches de travaux.
- Un cadre de détail estimatif et un Bordereau des prix, ou une décomposition du prix global et forfaitaire, décomposés selon les lots techniques et les tranches de travaux.
- Un cadre de détail estimatif quantitatif.
- L’extrait du dossier projet nécessaire à renseigner les entreprises pour présenter leurs candidatures et leurs offres.

Le Maître d’œuvre prévoit dans le bordereau des prix, outre les prestations nécessaires à l’exécution des travaux de l’opération, l’intervention d’un huissier afin de dresser les constats de l’état, avant travaux et après travaux, des superstructures situées aux abords du chantier, de la signalisation temporaire de chantier et tout autre objet concerné par les travaux.

Pendant le déroulement de la consultation, le Maître d’ouvrage donne aux candidats les renseignements complémentaires, selon les éléments transmis par le MOE si nécessaire et accompagne les visites de terrains avec les candidats qui en auront fait la demande.

Le Maître d’œuvre transmet au Maître d’Ouvrage, dès validation du DCE définitif, les fichiers des pièces de ce dernier afin qu’il puisse les mettre à disposition des candidats sur sa plate-forme marché.

2/3 – Phase d’analyse des réponses des entreprises

La phase « Analyse des réponses » comporte l'analyse des candidatures, l'analyse des offres et éventuellement, l'établissement d'un dossier de consultation modifié :

Tant au niveau des candidatures que des offres, le Maître d’œuvre établira un rapport d’analyse comparative selon le modèle fourni par la Maîtrise d’Ouvrage proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le règlement de la consultation ; la partie financière de l’analyse comportera une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux

Ce rapport précisera :
- l'appréciation sur la candidature ou l'offre en rapport avec les critères du règlement de consultation, et notamment le respect des coûts, du planning, et des ambitions environnementales ;
- la proposition de sélection des candidatures ;
- éventuellement, les éléments de prix qui apparaissent comme anormalement bas et les motifs de cette qualification ;
- la proposition d'attribution du marché avec les options ou les variantes à retenir.

3/3 – Phase de mise au point du marché de travaux

Cette phase contient :
- Une assistance au Maître d’Ouvrage dans les mises au point du marché.
- Si la consultation est déclarée infructueuse, le Maître d’œuvre proposera un dossier de consultation modifié. Dans ce cas, le marché pourra donc comporter une reprise des études de projet pour les adapter au coût prévisionnel validé par le Maître d’Ouvrage.
### 2.5- Examen de la conformité au projet des études d'exécution (VISA)
      2.5.1- Objet
L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le Maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au Maître d’Ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maître d’œuvre. Le cas échéant, le Maître d’œuvre participera aux travaux de la cellule de synthèse.

Le Maître d’œuvre réalisera les détails des ouvrages à exécuter autant que nécessaire pendant toute la durée du chantier.

Cet élément de mission sera à assurer pendant toute la durée des travaux de mise en œuvre du projet de sécurisation.
      2.5.2- Liste des documents à remettre par le Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage
Le titulaire remettra au Maître d’Ouvrage en cinq exemplaires, plus un exemplaire reproductible, le dossier comportant l’ensemble des pièces suivantes au cours d’une réunion de travail. Les dossiers numériques correspondants, lisibles par le conducteur d’opération de la Maîtrise d’Ouvrage (Open office, PDF, Autocad, Illustrator, Photoshop), seront également transmis (fichiers natifs et fichiers PDF respectifs).

- La liste des plans visés par le Maître d’œuvre, actualisée à l’avancement du chantier, avec la date de réception des plans à viser, la date du VISA et les éléments permettant d’identifier les entreprises et personnes de la Maître d’œuvre concernées.
- L’ensemble des notes, remarques et courriers relatifs à la mission VISA, permettant au Maître d’Ouvrage de garder un historique des remarques, modifications demandées et contrôles de conformité au projet. Ce document pourra utilement être intégré au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
- L’ensemble des fiches d’agrément de fournitures entrant dans la composition de l’ouvrage visée par le maître d’œuvre avec un tableau de synthèse de suivi.
- L’ensemble des fiches d’agrément des procédures d’exécution ainsi que le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité (SOPAQ), le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED), le Plan d'Assurance Environnement (PAE), avec les observations du Maître d’œuvre ainsi qu’un tableau de synthèse de suivi.
### 2.6- Direction de l'Exécution des Travaux (DET)
      2.6.1- Objet de la DET
La phase de direction de l’exécution du ou des contrats de travaux comporte les éléments de mission suivants :
- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études de Maître d’œuvre antérieurement effectuées et validées par le Maître d’Ouvrage ;
- s’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction décelables par un homme de l’art ;
- s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la qualité ;
- délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;
- informer systématiquement le Maître d’Ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, établir le décompte général
- donner un avis au Maître d’Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maître d’Ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation de la ou des entreprises.
      2.6.2- Liste des documents à remettre par le Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage
Le titulaire remettra à l’issue de la phase DET au Maître de l’Ouvrage, en cinq exemplaires plus un exemplaire reproductible, le dossier comportant l’ensemble des pièces suivantes au cours d’une réunion de travail. Les dossiers numériques correspondants, lisibles par le conducteur d’opération de la Maîtrise d’Ouvrage (Open office, PDF, Autocad, Illustrator, Photoshop), seront également transmis (fichiers natifs et fichiers PDF respectifs).

1/2 – Phase de préparation

 Aspects techniques et organisationnels

Pendant cette période, la Maîtrise d’œuvre veillera au respect des obligations contractuelles résultant des Marchés de travaux telles que la production des documents et matériels ou matériaux.
Le Maître d’Ouvrage sera destinataire de l’ensemble des PV de réunions que le Maître d’œuvre rédigera et des correspondances spécifiques, et sera convoqué aux épreuves d’essais qui conditionnent des choix dont il est porteur.
Les documents seront établis suivant les caractéristiques de la mission DET, qui vise à une gestion technique, administrative et financière du marché.

Concernant l’état des lieux avant/après travaux constaté sous contrôle d’un huissier, le Maître d’œuvre procédera contradictoirement, en présence de l’entrepreneur titulaire des travaux, des gestionnaires de voirie et de tout autre tiers concerné par les travaux, à l’établissement de l’état des lieux des voiries empruntées par les engins de chantier de l’entrepreneur, des abords des chantiers, des réseaux publics et privés situés aux abords des chantiers et tout autre objet concerné par les travaux. Cet état des lieux sera contresigné par les diverses parties.
A la fin du chantier, un nouvel état des lieux sera dressé dans les mêmes conditions.

Le cas échéant, le Maître d’œuvre proposera au Maître d’Ouvrage les réparations à exécuter par l’entrepreneur et aux frais de celui-ci, afin de ramener ce qui aurait été détérioré par l’exécution des travaux, à son état de service d’avant travaux.

 Aspects financiers

La Maîtrise d’œuvre contrôlera l’état prévisionnel des dépenses établi par l’entrepreneur et adressera au Maître d’Ouvrage un récapitulatif des projets de décomptes des quantitatifs d’exécution mis à jour.

2/2 – Phase d’exécution des travaux

La Maîtrise d’œuvre s’interdira d’apporter, en cours d’exécution, toutes modifications aux conditions des Marchés signés par le maître d’ouvrage, sans l’autorisation écrite de ce dernier et sans la production de documents justificatifs et vérification de l’homogénéité de l’ensemble du projet.
Elle devra donner toutes les instructions nécessaires à la parfaite réalisation des travaux de réalisation de l’ouvrage.
Le respect des objectifs devra entraîner, notamment, les interventions suivantes de la maîtrise d’œuvre, justifiées par l’ensemble des correspondances, constats et procès-verbaux.

 Aspects administratifs

Le Maître d’œuvre devra :
- s’assurer de la parfaite implantation des ouvrages avec les plans approuvés, tant en plan qu’en bathymétrie, et ce tout au long des travaux,
- vérifier que toutes les démarches rendues contractuelles aux entreprises titulaires des Marchés ont bien été effectuées,
- s’assurer que l’ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier bénéficient d’une police d’assurance en cours de validité et conforme aux exigences contractuelles,
- participer, s’il y a lieu, au collège interentreprises d’hygiène et de sécurité constitué en application du Code du Travail et à l’établissement du règlement intérieur,
- s’assurer de l’application du schéma directeur de la qualité,
- faire procéder à la mise en place du panneau de chantier, établi conformément à la réglementation et à la charte municipale en vigueur,
- préparer le dossier des ouvrages exécutés au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
 Ordre de service
- fourniture des projets d’ordres de service prescrivant l’ouverture du chantier, signés par le Maître d’Ouvrage et délivrés aux entreprises qui en accusent réception,
- fourniture des projets d’ordres de services et d’avenants apportant des modifications aux dispositions des Marchés de travaux. Visés par le maître d’œuvre, ces documents seront signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage aux entreprises qui en accusent réception.

         Organisation – Réunions de chantier

La Maîtrise d’œuvre devra :
- s’assurer que les contacts nécessaires avec les avoisinants et acteurs locaux sont réalisés et sont en phase avec l’organisation du chantier,
- s’assurer du respect du calendrier, tant dans l’avancement des travaux que dans les dates d’interventions des différentes entreprises, prescrire, s’il y a lieu, les pénalités provisoires pour retard,
- organiser et diriger les réunions hebdomadaires de chantier,
- fournir le compte-rendu écrit et précis de chacune de ces réunions et diffuser celui-ci à chaque intéressé et au Maître d’Ouvrage, au plus tard deux jours après la réunion,
- s’assurer, en cours d’exécution, par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires, de la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, tout particulièrement en matière de qualité, quantité, stockage des matériaux, délais et coûts, ainsi que de la conformité de la réalisation des ouvrages avec la réglementation applicable aux travaux objets du Marché, à leur date d’exécution et de consigner, le cas échéant, ses remarques et observations dans le cahier de chantier lors de chaque visite inopinée,
- veiller à ce qu’y soient respectées les prescriptions administratives,
- s’assurer du bon déroulement du contrôle interne prévu au marché et proposer si nécessaire au Maître d’Ouvrage des contrôles externes permettant de s’assurer de la qualité ou conformité de l’ouvrage,
- prescrire tous les essais et analyses conformément aux spécifications techniques du Marché,
- signaler au Maître d’Ouvrage toutes évolutions anormales sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et des dépenses,
- prendre les initiatives nécessaires dans le cas où l’exécution n’est pas conforme au projet, aux dispositions contractuelles des Marchés et en rendre aussitôt compte au Maître d’Ouvrage.
       Gestion financière des Marchés de travaux en cours d’exécution

La Maîtrise d’œuvre devra :
- tenir à jour l’état des dépenses, des prévisions de dépenses et des garanties exigées,
- vérifier l’avancement des situations des travaux et éventuellement des demandes d’acomptes sur approvisionnement et d’avances,
- contrôler les demandes de travaux modificatifs et établissement d’avenants éventuels aux Marchés de travaux, en vue de les soumettre à l’approbation et signature du maître d’ouvrage,
- proposer, le cas échéant, les provisions sur pénalités provisoires de retard à appliquer aux entreprises en cours de chantier, conformément aux dispositions contractuelles régissant les Marchés.

         Règlement des comptes

La Maîtrise d’œuvre devra :
- vérifier les décomptes et mémoires de fin de travaux présentés par les entreprises, établir et proposer au Maître d’Ouvrage le décompte définitif des pénalités de retard à appliquer éventuellement aux entreprises, avec production d’un rapport justificatif, établir le projet de décompte final, l’état du solde correspondant, ainsi que la récapitulation des acomptes déjà réglés,
- donner son avis, le cas échéant, sur les mémoires de réclamation des entrepreneurs et assister le Maître d’Ouvrage pour le règlement des litiges correspondants.

### 2.7- Assistance au Maître de l'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AIR)
      2.7.1- Objet de l’AOR
L’assistance apportée au Maître d’Ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement comporte les éléments de mission suivants :
- organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;
- procéder à l’examen des désordres signalés par le Maître d’Ouvrage ;
- constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en œuvre.
      2.7.2- Actions et documents à remettre par le Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage
Conformément au chapitre « Modalités d’exécution du marché » du CCAP, le titulaire remettra au Maître de l’Ouvrage en cinq exemplaires, plus un exemplaire reproductible, le dossier comportant l’ensemble des pièces suivantes au cours d’une réunion de travail. Les dossiers numériques correspondants, lisibles par le conducteur d’opération de la Maîtrise d’Ouvrage (Open office, PDF, Autocad, Illustrator, Photoshop), seront également transmis (fichiers natifs et fichiers PDF respectifs).

 Réception des ouvrages

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d’un marché. La mission de Maîtrise d’œuvre consiste à procéder aux opérations préalables à la réception, c’est-à-dire :
- convoquer les entreprises aux opérations préalables à la réception des travaux,
- reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite systématique et détaillée et établir la liste des réserves éventuelles,
- vérifier que les épreuves, analyses et essais, imposés par le Marché ont été exécutés par l’entreprise, recueillir les procès-verbaux correspondants.
- dresser le procès-verbal correspondant revêtu de sa signature et de celle de l’entrepreneur et l’adresser au maître d’ouvrage avec ses propositions concernant la réception,
- faire connaître à l’entrepreneur, dans un délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, si le maître d’œuvre a ou non proposé au maître d’ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves éventuelles,
- rédiger le compte-rendu des décisions prises par le Maître d’Ouvrage :
- faire reprendre toutes les parties d’ouvrages n’ayant pas la qualité de finition requise et contrôler leur bonne exécution,
- proposer au maître d’ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et actions prévues aux Cahiers des charges des Marchés de travaux.
- assister, à la demande du Maître d’Ouvrage, aux visites de conformité, prescrire et diriger tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées,
- remettre la notice de fonctionnement des équipements, le carnet d’entretien, la proposition des contrats d’entretien des installations avec la localisation des appareils et leurs spécifications techniques.

 Mission après réception

La Mission de Maîtrise d’œuvre se poursuivra pendant la période de garantie de parfait achèvement pour l’application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période.
A ce titre, les tâches confiées à la Maîtrise d’œuvre s’énoncent notamment comme suit :
- constater qu’il a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le procès-verbal de levée de réserves dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception,
- au cours du délai de garantie susvisé, constater les désordres qui apparaîtraient pendant le dit délai.

 Dossier des ouvrages exécutés

Au titre du présent élément de mission, la Maîtrise d’œuvre remettra au Maître d’Ouvrage les plans qu’elle a établis pour la conclusion des Marchés de travaux qui ont été modifiés.
De plus, la Maîtrise d’œuvre recueille auprès des entreprises et transmet au Maître d’Ouvrage tous les éléments dus au titre de leurs Marchés et notamment :
- les dossiers d’exécution des ouvrages s’ils ont été établis par celles-ci,
- les notes de calculs,
- le cas échéant, les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages permettant la mise en service et l’exploitation des équipements,
- les certificats de garantie contractuelle,
- les attestations ou procès-verbaux d’essais et d’épreuves, d’analyses et de traitement.
En outre, la Maîtrise d’œuvre élaborera le dossier relatif à la sécurité et à la santé concernant les risques professionnels éventuels au cours des interventions ultérieures sur l’ouvrage (non compris dans la mission de base).

La mission comprendra également l’établissement du dossier bilan des travaux. Ce document résumera les aspects administratifs et financiers de l’opération. Il contient en particulier, une analyse des écarts constatés entre l’estimation de l’avant-projet approuvé, les devis estimatifs, et les décomptes définitifs.

### 2.8- Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC)
      2.8.1- Objet de la mission OPC
Les éléments de mission correspondant à l’ordonnancement, à la coordination et au pilotage du chantier sont les suivants :
- Pour l’ordonnancement et la planification, analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités.
- Pour la coordination, harmoniser dans le temps et dans l’espace, les actions des différents intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collège interentreprises d’hygiène et de sécurité.
- Pour le pilotage, mettre en application, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination.
      2.8.2- Actions et documents à remettre par le Maître d’œuvre au Maître d’Ouvrage
Le titulaire remettra au Maître de l’Ouvrage en cinq exemplaires, plus un exemplaire reproductible, le dossier comportant l’ensemble des pièces suivantes au cours d’une réunion de travail. Les dossiers numériques correspondants, lisibles par le conducteur d’opération de la Maîtrise d’Ouvrage (Open office, PDF, Autocad, Illustrator, Photoshop), seront également transmis (fichiers natifs et fichiers PDF respectifs).

- Planning global de l’opération, assorti de tous les documents graphiques permettant de justifier de l’organisation et l’enchaînement des travaux, ainsi que du chemin critique à respecter pour la bonne livraison de l’ouvrage.
- Liste des études d’exécution sur lesquels s’appuie le planning précité.
- Procès-verbaux et correspondances spécifiques à l’organisation et l’harmonisation des actions des différents intervenants.
- Procès-verbaux et comptes rendus sur journal de chantier des interventions de pilotage, mise en place et contrôle des mesures d’organisation arrêtées au titre de la mission.

3. MISSIONS COMPLEMENTAIRES

### 3.1- Mission complémentaire bathymétrie (BAT)
Dans le cadre des études de conception du dispositif de protection des aménagements littoraux, il conviendra d’effectuer une reconnaissance bathymétrique des fonds marins dans l’emprise du projet et ses abords. Bien que la Ville de Marseille possède déjà une bathymétrie du secteur (levée en 2008, au 1/ 2000 ème, au sondeur multifaisceaux), il sera nécessaire, aussitôt la solution technique choisie suite aux études préliminaires, de réactualiser ces données ou de les acquérir à nouveau à une échelle plus adaptée.

3.1.1- Les éléments de mission sont les suivants :

Cette mission complémentaire a donc pour objet de faire réaliser une bathymétrie dans les zones utiles à la conception du projet de dispositif de protection à l'intérieur du secteur marin délimité dans l'illustration 1. Cette bathymétrie pourra être utilisée par ailleurs dans le cadre des missions complémentaires « Biocénose et sédimentologie » et « Autorisations réglementaires ».

Les spécifications techniques particulières (précision horizontale, verticale, densité des points restitués) seront précisées par le Maître d’œuvre en fonction des besoins de la conception du dispositif ou des autres missions complémentaires.

3.1.2- Obligations contractuelles :

En cas de détection d’obstruction mettant en jeu la sécurité de la navigation, le Maître d’œuvre s’engage à en informer immédiatement le service compétent en charge de son maintien. Le Maître d’œuvre devra tenir à la disposition du prescripteur, pendant une durée de 1 an suivant la réception de l’ensemble des documents à fournir, les données brutes ainsi que les moyens de traitement et de cartographie utilisés pour établir ceux-ci.

3.1.3- Documents à fournir :

Le titulaire fournira au Maître d’Ouvrage les documents suivants en cinq exemplaires :
- Fichiers numériques (format à préciser)
- Plans (échelle, zone à préciser)
- Le rapport du levé
### 3.2- Mission complémentaire sédimentologie (SED)
Dans le cadre des études de conception du dispositif de protection des aménagements littoraux, il conviendra d’effectuer une reconnaissance des fonds marins dans l’emprise du projet et ses abords pour la mise au point du dossier réglementaire relatif à la loi sur l’eau.
Cette mission complémentaire a donc pour objet de faire réaliser sédimentologique.

3.2.1- Les éléments de mission sont les suivants :

Élément de mission 1 : État zéro sédimentologique
La mission comprendra également des prises d’échantillonnages de sédiments (3 stations comprenant chacune 3 prélèvements, soit 9 prélèvements au total) et leur analyse par un laboratoire agréé COFRAC, pour connaître :
- les caractéristiques physico-chimiques : masse volumique, perte au feu, matière sèche, PH, granulométrie,
- les teneurs en métaux lourds et autres polluants : azote, carbone organique total, métaux lourds, micro-polluants	organiques (HAP, PCB, organo-étains),
- la composition microbiologique.La technique d’échantillonnage, de conservation et de transport jusqu’au laboratoire devra garantir la non-altération des échantillons.
- Élément de mission : État zéro biocénotique voir étude déjà réalisée
- Une étude Faune Flore a été rendue en décembre 2018. Selon les demandes de la DREAL ou pour un complément d’information, le Maître d’œuvre pourra compléter l’étude.

3.2.2- Dispositions générales
Le Maître d’œuvre et le Maître d'Ouvrage se rencontreront a minima lors de trois réunions qui auront lieu :
- au démarrage de la mission, pour faire le point sur la prestation attendue. Le cas échéant, le Maître d’œuvre pourra proposer au Maître d'Ouvrage des méthodes alternatives à celle envisagée au chapitre 3.3.1, afin de permettre l'élaboration du dossier réglementaire relatif à la Loi sur l'eau.
- à l'issue de la prestation pour la présentation des résultats (rendu)
- et enfin, si nécessaire suite aux éventuelles observations qui auront été formulées, pour une dernière réunion en présence des services de l'Etat.
Le reste du temps, ils échangeront par téléphone, courrier, et courriel.

3.2.3- Documents à remettre par le Maître d’œuvre à la Ville

Le Maître d’œuvre devra rendre les documents suivants à l'issue de sa prestation :
- un rapport final détaillant les résultats de son étude. Le rapport sera fourni en cinq exemplaires papier et un reproductible ;
- une synthèse illustrée sur un format maximum d'un A3 à destination des décideurs techniques et des élus, en 5 exemplaires ;
- une carte au format A4 et une autre au format A3 de la zone d'études faisant apparaître l'état zéro de l'état sédimentologique de la zone d'étude. L’utilisation d’orthophotographie comme support cartographique est autorisée. Les cartes présenteront une échelle, une orientation, une légende, un titre et le logo de la Ville de Marseille. Elles seront fournies dans un contenant adéquat ;
- un support informatique en 2 exemplaires comportant tous les fichiers produits au cours de la prestation ainsi que les données cartographiques y compris les données brutes. Les formats sont les suivants : .odt et .pdf pour le rapport et la synthèse, .jpg pour les images et les cartes et fichier .dwg pour les données cartographiques. Ces dernières seront géo-référencées en RGF93 CC44. Seront également géo-référencées les espèces protégées et les points de prélèvements des échantillons de sédiments ;
- un support informatique en 3 exemplaires à destination des Services de l’État comportant le rapport final, la synthèse et les cartes en format image.
### 3.3- Mission complémentaire d'assistance confiées : Courantologie du bassin
Élément de mission 3 : Courantologie du bassin du Roucas Blanc :
La mission devra mettre en évidence les courants existants dans le bassin suivant les différents vents dominants. l’étude devra permettre de proposer des modélisations pour des solutions d’ouvrages pour réduire les effets de la houle et l’envasement du bassin. Les solutions proposées doivent tenir compte du calendrier contraint des JO pour leur réalisation.
3.3.2- Dispositions générales
Le Maître d’œuvre et le Maître d'Ouvrage se rencontreront a minima lors de trois réunions qui auront lieu :
- au démarrage de la mission, pour faire le point sur la prestation attendue. Le cas échéant, le Maître d’œuvre pourra proposer au Maître d'Ouvrage des méthodes alternatives à celle envisagée au chapitre 3.3.1, afin de permettre l'élaboration du dossier réglementaire relatif à la Loi sur l'eau.
- à l'issue de la prestation pour la présentation des résultats (rendu)
- et enfin, si nécessaire suite aux éventuelles observations qui auront été formulées, pour une dernière réunion en présence des services de l’État.
3.3.3- Documents à remettre par le Maître d’œuvre à la Ville

Le Maître d’œuvre devra rendre les documents suivants à l'issue de sa prestation :
- un rapport final détaillant les résultats de son étude. Le rapport sera fourni en cinq exemplaires papier et un reproductible ;
- une synthèse illustrée sur un format maximum d'un A3 à destination des décideurs techniques et des élus, en 5 exemplaires ;
- une carte au format A4 et une autre au format A3 de la zone d'études faisant apparaître l'état zéro de l'état sédimentologique de la zone d'étude. L’utilisation d’orthophotographie comme support cartographique est autorisée. Les cartes présenteront une échelle, une orientation, une légende, un titre et le logo de la Ville de Marseille. Elles seront fournies dans un contenant adéquat ;
- également géo-référencées les espèces protégées et les points de prélèvements des échantillons de sédiments ;
- un support informatique en 3 exemplaires à destination des Services de l’État comportant le rapport final, la synthèse et les cartes en format image.
- un support informatique en 2 exemplaires comportant tous les fichiers produits au cours de la prestation ainsi que les données cartographiques y compris les données brutes. Les formats sont les suivants : .odt et .pdf pour le rapport et la synthèse, .jpg pour les images et les cartes et fichier .dwg pour les données cartographiques. Ces dernières seront géo-référencées en RGF93 CC44.
### 3.4- Mission complémentaire d'assistance confiées : Autorisation réglementaire (REGL)
Le Maître d’œuvre exécutera l’analyse des procédures réglementaires à conduire dans le cadre de la mise en œuvre du présent marché. Il établira (si nécessaire) pour le compte de la maîtrise d’ouvrage les dossiers relatifs à l’application :

- de la loi sur l’eau (dossier de déclaration),
- du code de l’environnement : étude d’impact, dossier d'évaluation des d'incidences Natura 2000,
- du code de l'urbanisme si besoin.
- Du Parc des Calanques
Le partenariat avec les services instructeurs concernés par ces dossiers et tout particulièrement le SEME de la DDTM et la DREAL sera engagé le plus en amont possible. Concernant plus particulièrement le volet « milieu marin et le littoral », des contacts seront pris au plus tôt en vue d’une part, des cadrages réglementaires et environnementaux et d’autre part, d’une pré -validation du dossier relatif à la police de l’eau avant saisine de la Préfecture.
3.4.1- Dossier d’étude d’impact
En application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et son décret d’application en date du 12 octobre 1977, une étude d’impact doit être menée en amont de ce projet.

Le Maître d’œuvre prendra en charge la réalisation de cette étude et le suivi de son instruction.

L’étude comprendra :

- Une description du projet.
- Une analyse de l'état initial de la zone susceptible d’être affectée et de son environnement.
- L’étude des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus.
- Les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine.
- Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le Maître d’Ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine.
- Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.

Cette étude sera versée au dossier d'étude d'impact global que la Ville doit produire concernant l'accueil des Jeux Olympiques à Marseille. Cette étude globale, pilotée par la DDJOGE, sera alimentée au fur et à mesure de l'avancée des différents projets concernant les sites olympiques (partie terrestre de la Marina, partie maritime, travaux de réseaux, aménagement de voiries, réalisation du village, travaux temporaires nécessaires aux Jeux, zones de course, transports), chaque ajout faisant l'objet d'une transmission aux services instructeurs et à la DREAL.
Le Maître d’œuvre , sous l’autorité de la Direction de la Mer,sera donc en charge des échanges avec les services instructeurs pour la partie qui concerne sa mission, à savoir les études et travaux de la partie maritime de la Marina.

Le titulaire remettra au Maître d’Ouvrage en cinq exemplaires, plus un exemplaire reproductible, le dossier comportant l’ensemble des pièces requises à l’instruction au cours d’une réunion de travail. Les dossiers numériques correspondants, lisibles par le conducteur d’opération de la Maîtrise d’Ouvrage (Open office, PDF, Autocad, Illustrator, Photoshop), seront également transmis (fichiers natifs et fichiers PDF respectifs).
3.4.2- Dossier Loi sur l’eau
En application de la Loi sur l’eau du 03 janvier 1992 et de ses décrets d’application n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, un Dossier de déclaration Loi sur l’Eau doit être déposé pour ce projet d’aménagement.

Le Maître d’œuvre s’assurera du régime de déclaration s’appliquant au projet, en fonction des dispositions du décret n° 93-743 du 29 mars 1993.

Le dossier contiendra les éléments suivants :
- Un diagnostic de l’état initial du site : sensibilité de l’environnement et identification des risques pour le site, les usagers et les riverains.
- L’évaluation de l’impact de l’opération projetée sur la ressource en eau et le milieu aquatique (écoulement, niveau et qualité des eaux).
- La préconisation de mesures compensatoires adaptées au projet et destinées à réduire les incidences sur l’environnement.
- La vérification de la compatibilité du projet avec les objectifs de qualité des eaux.

Ce contenu n’est pas exhaustif et le Maître d’œuvre appliquera les dispositions du décret n°93-742 du 29 mars 1993 pour la constitution du dossier.
Le titulaire remettra au Maître d’Ouvrage en cinq exemplaires, plus un exemplaire reproductible, le dossier comportant l’ensemble des pièces requises à l’instruction au cours d’une réunion de travail. Les dossiers numériques correspondants, lisibles par le conducteur d’opération de la Maîtrise d’Ouvrage (Open office, PDF, Autocad, Illustrator, Photoshop), seront également transmis (fichiers natifs et fichiers PDF respectifs).
3.4.3- Code de l'urbanisme
Si le dispositif d'ouvrage de protection contre l'érosion devait de quelque manière que ce soit faire l'objet d'une demande d'autorisation au titre du code de l'urbanisme, le Maître d’œuvre devra y pourvoir et ce dans les mêmes conditions que les deux précédents articles.

4. DISPOSITIONS DIVERSES

Le projet devra être conforme à l’ensemble de la réglementation française en vigueur au moment de sa réalisation, et aux ambitions de PARIS 2024.
### 4.1- Textes réglementaires
Les missions confiées au Maître d’œuvre sont exécutées conformément aux règles de l’art et aux règles d’usage, aux lois décrets et circulaires en vigueur, ainsi qu’aux documents techniques en vigueur et ceux en préparation en ce domaine.
Il est fait, en outre, application du C.C.A.G prestations intellectuelles.
### 4.2- Responsabilité
Le Maître d’œuvre assume la responsabilité des contenus de l’ensemble des documents de cette étude, ainsi que ceux exécutés par d’éventuels co-traitants, sous traitants et autres tiers placés sous sa responsabilité.
### 4.3- Propriété des résultats, publication
Il est fait application de l’option B « Cession des droits d’exploitation sur les résultats » du C.C.A.G prestations intellectuelles.
Les éléments issus de cette mission pourront être librement utilisés par PARIS 2024, la SOLIDEO, et d’autres prestataires de la Ville de Marseille dans le cadre, notamment, des études qu’envisage la Ville pour la valorisation du Parc Balnéaire du Prado et la plage de la Pointe Rouge.

Liste des Annexes au présent CCTP
Annexe 1 -	OVB Paris 2024
Annexe 2 -	Plan de câblage sous marin rade sud
Annexe 3 -	Programmation des aménagements maritimes
Annexe 4 -	Descriptif quantitatif
Annexe 5 -	Planning global des chantiers sur site, établi par la SOLIDEO
Annexe 6 -	Plan des exutoires dans le bassin
Annexe 7 -	PPRI
Annexe 8 -	Inventaire faune/flore Stade Nautique