Ville de Marseille

DGAFMG - DCP - (60202)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

LOCATION, TRANSPORT, POSE ET ENTRETIEN DE CABINES DE TOILETTES PUBLIQUES INDIVIDUELLES MOBILES STANDARDS ET POUR PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE

Numéro de la consultation	:	2019_60203_0001

Procédure de passation :	Appel d'offres ouvert

Date de notification :

# OBJET ET DUREE DU MARCHE
## Intitulé et Objet des prestations
Intitulé de la consultation :

LOCATION, TRANSPORT, POSE ET ENTRETIEN DE CABINES DE TOILETTES PUBLIQUES INDIVIDUELLES MOBILES STANDARDS ET POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

La présente consultation a pour objet : Location de courte durée et de longue durée de cabines sanitaires autonomes et de cabines raccordées au réseau avec prestations d'entretien associées.

Les prestations comprennent :

- la location des cabines avec assurance,
- le transport aller et retour des cabines,
- la pose des cabines à l‘endroit indiqué dans le bon de commande,
- le raccordement aux réseaux pour les cabines de type raccordées,
- la mise en service, l'entretien et le suivi sur site,
- la maintenance, la réparation et le remplacement de la cabine en cas de panne,
- l'évacuation des effluents en station de traitement pour les cabines autonomes,
- la récupération des cabines en fin de location,
- le conseil, l‘accompagnement et le suivi commercial.
## 1.2 Procédure

La procédure de passation est la suivante :

APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants :  articles 25, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360.
## 1.3 Décomposition en Lots, Tranches et postes
## 1.3.1 Décomposition en lots

L'ensemble des prestations est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

- lot n° 1 : Location de cabines de toilettes mobiles raccordées au réseau d'assainissement

- lot n° 2 : Location de cabines de toilettes mobiles autonomes
## 1.3.2 Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## 1.3.3 Décomposition en postes
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en postes.
## 1.4 Modalités d'exécution des tranches optionnelles
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## 1.5 Accord-cadre à bons de commande
## Le présent marché est un accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande, en application des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 .
## Les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites suivantes :
Les valeurs ci-après sont données sur toute la durée du marché :

LOT 1 :

- minimum  en euros HT :  40 000
- maximum en euros HT : 500 000

LOT 2 :

- minimum en euros HT : 120 000
- maximum en euros HT :800 000

Les bons de commande pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché.
## 1.6 Date d'effet du marché
La date de début de la période de validité et d'exécution du marché est la date de notification du marché au titulaire.
## 1.7 Durée du marché - Période de validité
La durée du marché se définit comme suit :

Lot 1 : 48 mois fermes à compter de la date de notification du marché au titulaire.

Lot 2 : 48 mois fermes à compter de la date de notification du marché au titulaire.

Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 3 (trois) mois après la date d'expiration du marché.

## 1.8 Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS
POUR LES 2 LOTS

Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. FCS, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- l'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes désignées ci-après :
- bordereau de Prix Unitaire (BPU) – lot 1,
- bordereau de Prix Unitaire (BPU) – lot 2,
- le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.),
- le document intitulé Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) commun aux 2 lots
- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de Fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 publié au JORF du 19 mars 2009,
- les barèmes prix publics de l'ensemble des prestations objet du marché, que le titulaire pratique à l'égard de sa clientèle, dans l'éventualité ou celui-ci à bien remis les barèmes de prix dans son offre,
- les Mémoires Techniques des lot 1 et 2,
- catalogue(s) ou fiches techniques détaillés comprenant les caractéristiques et fonctionnement des cabines proposées et des autres modèles de cabines disponibles de la gamme (cabine standard et cabine pour personne à mobilité réduite PMR) avec visuel photos et schéma intérieur et extérieur,
- les fiches techniques de tous les produits utilisés pour l'entretien des cabines.

# DELAIS DE LIVRAISON ET/OU D'EXECUTION
## 3.1 Délais

POUR LE LOT 1

1) les délais d’exécution de la livraison, pose et de mise en service avec raccordement sont indiqués dans le mémoire technique du titulaire.

2) les délais d’exécution de la livraison, pose et de mise en service sans raccordement sont indiqués dans le mémoire technique du titulaire.

3) les délais de réparation d’1 (UNE) cabine ne doivent pas excéder 8 heures.

4) les délais de remplacement d’1 (UNE) cabine ne doivent pas excéder 12 heures.

5) les délais de remise en état des lieux ou d’enlèvement des déchets sur un site ne doivent pas excéder 48 heures.

Tous ces délais sont exprimés en heures ou en jours calendaires à compter de : la réception par le titulaire du bon de commande, de la demande de réparation ou de remise en état des lieux ou d'enlèvement des déchets transmis par email, télécopie ou courrier. La fin des délais est constatée par le service de la mairie à compter de l’arrivée des cabines, de celle des techniciens du titulaire sur les lieux d’exécution, de la réparation, du remplacement d'une cabine ou de la remise en état des lieux ou de l'enlèvement des déchets sur un site.

Signalement des anomalies pendant l’exécution des prestations :

Le titulaire doit signaler toute anomalie et prendre les mesures d'urgence qui s'imposent (fonctionnement d'usage, dégradation visuelle, ou toute autre dégradation mettant en péril la sécurité et la salubrité). Signalement sous 4 heures maximum par téléphone puis doublé par un email envoyé au service dont les coordonnées sont données au moment de la commande.

POUR LE LOT 2

1) les délais d’exécution de la livraison, pose et de mise en service (délais ordinaires et délais d'urgence) sont indiqués dans le mémoire technique du titulaire.

2) les délais de réparation d’1 (UNE) cabine ne doivent pas excéder 8 heures.

3) les délais de remplacement d’1 (UNE) cabine ne doivent pas excéder 12 heures.

4) les délais de remise en état des lieux ou d’enlèvement des déchets sur un site ne doivent pas excéder 48 heures.

5) les délais d’intervention pour des prestations supplémentaires d’entretien sont indiqués dans le mèmoire technique du titulaire. Ils ne doivent pas exéder 8 jours.

6) les délais d’exécution d’une prestation de permanence technique sont indiqués dans le mémoire technique du titulaire. Ils ne doivent pas exéder 8 jours.

Tous ces délais sont exprimés en heures ou en jours calendaires à compter de : la réception par le titulaire du bon de commande, de la demande de réparation ou de remise en état des lieux ou d'enlèvement des déchets transmis par email, télécopie ou courrier. La fin des délais est constatée par le service de la mairie à compter de l’arrivée des cabines, de celle des techniciens du titulaire sur les lieux d’exécution, de la réparation, du remplacement d'une cabine ou de la remise en état des lieux ou de l'enlèvement des déchets sur un site.

Signalement des anomalies pendant l’exécution des prestations :

Le titulaire doit signaler toute anomalie et prendre les mesures d'urgence qui s'imposent (fonctionnement d'usage, dégradation visuelle, ou toute autre dégradation mettant en péril la sécurité et la salubrité). Signalement sous 4 heures maximum par téléphone puis doublé par un email envoyé au service dont les coordonnées sont données au moment de la commande.
## 3.2 Emission des bons de commande
## Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande délivrés par le service et qui comporteront :
- la référence au marché,
- la désignation de la prestation à effectuer,
- la quantité commandée,
- le lieu d'exécution ou de livraison,
- le numéro du bon commande,
- le délai d'exécution ou de livraison,
- le montant total en Euro HT et TTC du bon de commande,
- la date.

La personne habilitée à signer les bons de commande est :

- le chef du service gestionnaire du marché ou son représentant
- le chef du service interne ou son représentant autorisé à utiliser le marché

Les bons de commande seront notifiés par courrier, fax (télécopie) ou par mail (avec accusé de réception).
# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.

Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagemen est le mandataire des autres entrepreneurs.
# CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXECUTION
## 5.1 Transport et Emballages
Les prestations de transport s'effectuent, sous la responsabilité du titulaire, jusqu'au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l'arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité et par du personnel qualifié. Elles font l'objet d'une ligne de prix spécifique inscrite au bordereau de prix unitaire du marché.

## 5.2 Lieux d'exécution ou de livraison
Le lieu d'exécution est précisé dans chaque bon de commande.

# CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
## 6.1 Suivi commercial
Au titre du suivi commercial, le titulaire du marché doit garantir la visite régulière de la personne dédiée à cette mission selon un rythme de passage d'au minimum deux fois (2) par an.

Ces rendez-vous commerciaux sont obligatoirement précédés d'une prise de contact avec l‘acheteur et le gestionnaire du marché.

L‘identité, la fonction de cette personne et ses coordonnées sont indiquées dans le Mémoire Technique du titulaire.
## 6.2 Suivi de la facturation

Le service gestionnaire du marché est le principal acteur dans ce marché. Cependant, il convient de rappeler que le marché prévoit une pluralité de services internes à la mairie de Marseille, dont certains ont la possibilité de bénéficier d'une autonomie de commande et de paiement sur ce marché. En conséquence, le titulaire du marché doit prévoir une seule identification client au démarrage du marché puis une identification indépendante pour chaque service interne passant commande.
## 6.3 Statistiques commerciales

La Ville de Marseille se réserve la possibilité de demander un suivi précis des prestations. Dans ces conditions, le titulaire du marché doit mettre en œuvre un récapitulatif des prestations exécutées par service interne accompagné du montant global des prestations facturées, en précisant le PU HT de ces prestations et leurs quantités.

Le cas échéant, ces statistiques commerciales seront à transmettre à l'acheteur au plus tard le 30 décembre de chaque année, sous format excel.

## 6.4 Plan de progrès

Le titulaire du marché propose un plan de progrès tout au long du marché pour améliorer les performances de la prestation. Performances techniques diverses et performance en matière de suivi d‘exécution des prestations.

Ainsi le titulaire peut faire des propositions et présenter des solutions quant aux aménagements de toute nature (amélioration du matériel, commande, livraison, facture, suivi d‘exécution des prestations) ou pour déboucher sur une plus grande efficacité de la prestation globale.

Toute amélioration ayant un impact sur l‘économie du marché, prend effet après rédaction et signature d‘un avenant au marché par les deux parties.
Enfin, 4 mois avant la date anniversaire du marché, l'acheteur peut demander au titulaire du marché de présenter les documents suivants :

- orientations et objectifs définis pour la prochaine année,
- propositions en matière d’amélioration des prestations,
- propositions et actions de progrès définies ci-dessus

 Le C.C.T.P. du marché fixe les conditions particulières d'exécution.
# OPERATIONS DE VERIFICATIONS – ADMISSION
## Vérifications
Les vérifications seront effectuées dans les conditions prévues à l’article 25 du CCAG FCS 2009 par chaque service acheteur.
## Admission
Suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet des prestations sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du C.C.A.G./F.C.S par le responsable désigné par la personne publique. Les opérations de vérification et la notification de la décision du pouvoir adjudicateur doivent être effectuées sous un délai de quinze jours. Passé ce délai, la décision d'admission des prestations est réputée acquise.
# GARANTIE CONTRACTUELLE
## Durée de garantie
Par dérogation à l'article 28 du CCAG/FCS, les prestations/fournitures font l'objet d'une garantie pendant toute la durée de la prestation.
## Point de départ de la garantie
Conformément à l'article 28.1 du CCAG/FCS, le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission.
# MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## 9.1 Nature du prix
Prix unitaires :

Le marché est conclu aux prix unitaires figurant :

- dans le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) annexé à l'acte d'engagement ;
- aux tarifs publics du catalogue du titulaire pour les commandes d'articles correspondant à l'objet du marché mais ne figurant pas dans le BPU, dans l'éventualité ou celui-ci à bien remis les tarifs dans son offre. Ces prestations ne pourront pas représenter plus de 30 % du montant minimum du marché, pour les 4 ans.

Pour les commandes catalogue, un taux de remise est applicable, il est contractualisé à l'article 4 de l'acte d'engagement.

OFFRES PROMOTIONNELLES

Le titulaire pourra facturer les prestations ou les fournitures en fonction des offres promotionnelles momentanées appliquées à ses tarifs publics, à condition qu'elles soient plus avantageuses que les prix prévus au marché.

Il signalera au service gestionnaire du marché ou au service interne de la Ville de Marseille, suffisamment tôt, par message mail ou télécopie ou document promotionnel, l'existence de ces tarifs et leur période d'application, afin que celui-ci puisse en tenir compte dans ses commandes, ses bons de commande et leur planification.

Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## 9.2 Variations de prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après.

Révision des prix du B.P.U selon formule paramétrique :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Les prix du marché évoluent de la manière suivante en fonction de l'évolution des conditions économiques. Les prix sont révisables.

Les prix sont révisés annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché.

Pour déterminer les prix de règlement, il sera fait application de la formule de révision figurant ci-après.

P(n) = P(o)* [0.15+0.85*(I(n)/I(0))]

Les paramètres figurant dans la formule ont la signification suivante :

P (n) : Prix après révision

P (o) : Prix à la date limite de remise des offres

I (n) : Valeur de l'indice, définitif, des prix de production des services français aux entreprises françaises (BtoB) - Prix de base - CPF 81.2 - Services de nettoyage - Base 2010, identifiant n° 001664610 site Internet de l'INSEE, connu à chaque date anniversaire de la notification.

I (0) : Valeur de l'indice de référence pris à la date limite de remise des offres. Indice du trimestre au cours duquel la date de limite de remise des offres a eu lieu.

Révision par ajustement sur tarifs publics pour les commandes hors B.P.U., dans l'éventualité ou le titulaire à bien remis les tarifs dans son offre :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Les prix unitaires sont révisables par ajustement en fonction de l'évolution des conditions économiques.

La vérification de l'évolution des prix, lors de la présentation des nouveaux tarifs (catalogues), est faite sur la base du montant total H.T. du DQE.

Le titulaire peut donc ajuster de façon différenciée ses prix unitaires.

Les taux de remise contractualisés à l’article 4.2 de l'Acte d'Engagement restent invariables pour la durée totale du marché
A chaque changement de tarif, le titulaire du marché doit faire parvenir, l'exemplaire du nouveau DQE, accompagné des nouveaux catalogues de prix, en cinq (5) exemplaires, avec un préavis de un (1) mois avant la date prévue pour l'application de l'ajustement, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante :

Direction de la Commande Publique
189 Bd de la Valbarelle
13233 Marseille cedex 20,

La référence du marché doit être précisée.

Clause de sauvegarde :

La collectivité se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché à la date du changement de tarif, lorsque ce changement conduit à une augmentation de plus de 5% l'année sur le devis quantitatif estimatif reconstitué en application des tarifs réactualisés.
## 9.3 Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.
# AVANCE
## 10.1 Régime de l'avance

Pour le lot 1 : pas d'avance compte tenu du montant minimum.

Pour le lot 2 : sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance lui sera versée, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 110 du décret n° 2016-360.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles 111 et 117 du décret n° 2016-360.
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.
# MODALITÉS DE REGLEMENT
Les dispositions de l'article 114 du décret n° 2016-360 relatives aux acomptes sont applicables.

Il n'est pas prévu de disposition complémentaire.
# PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
## 12.1 Délais de paiements
En application de l'article 1er du décret n° 2013-269 modifié par l'article 183 du décret 2016-360, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
## 12.2 Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement.

Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article 9 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement.
## 12.3 Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée par la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le décret n°2016-360 et notamment par son article 136.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'au responsable du service acheteur à l'adresse indiquée sur le bon de commande.

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues à l'article 136 du décret n° 2016-360.
## 12.4 Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom / la raison sociale et l'adresses du créancier,
- le numéro de SIRET,
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement,
- le numéro et la date du marché et de chaque avenant,
- la date et le numéro du bon de commande,
- la nature des prestations,
- la quantité,
- le prix de base hors révision et hors taxes,
- le taux et le montant de la T.V.A.,
- le montant total de la facture en euro HT et TTC,
- la date et le numéro de facture.
- Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement applicable à cette opération.

Les factures sont adressées à l'attention du responsable du service à l'adresse indiquée sur le bon de commande.

Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du C.C.A.G./F.C.S.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire.

N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## 12.5 Règlement par carte achat
Suite aux possibilités offertes par le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte achat, la collectivité se réserve la possibilité, après accord avec le(s) titulaire(s), d'exécuter le(s) présent(s) marché(s) par carte d'achat.

Les conditions de l'utilisation de la carte achat seront fixées par un avenant.

## 12.6 Dématérialisation des factures
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'obligation de facturation électronique issue de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, le titulaire respectera le calendrier qui lui est imposé par la réglementation.

Toutefois, l'anticipation de ce calendrier est possible et la Ville de Marseille réceptionnera toute facture déposée sur le portail CHORUS PRO.

Les factures peuvent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.
# PENALITES
## 13.1 Pénalités de retard

POUR LE LOT 1

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG/FCS 2009, aucune exonération ne sera accordée sur les pénalités en fin de marché.

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG, le titulaire subira par jour de retard, par rapport au délai fixé dans le bon de commande, et sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes :

1) Pénalités pour retard de la livraison, pose et mise en service avec raccordement : 40 euros par heure de retard et par commande à compter du premier jour (8 heures du matin) suivant celui de la fin du délai de livraison.

2) Pénalités pour retard de la livraison, pose et mise en service sans raccordement : 40 euros par heure de retard et par commande à compter du premier jour (8 heures du matin) suivant celui de la fin du délai de livraison.

3) Pénalités pour dépassement des délais de réparation d‘une cabine. 40 euros par heure de retard et par cabine à compter de la première heure suivant celle de la fin du délai de réparation.

4) Pénalités pour dépassement des délais de remplacement d'une cabine : 10 euros par heure de retard et par cabine à compter de la première heure suivant celle de la fin du délai de remplacement.

5) Pénalités pour dépassement du délai de remise en état des lieux ou d'enlèvement des déchets lors de l'état des lieux de fin de prestation : 20 euros par heure de retard et par lieu.

6) Pénalités pour défaut de signalement (cf art 3.1 du CCAP) de 20 euros par défaut constaté et par site.

Toutefois, le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant total du bon de commande.

POUR LE LOT 2

Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG/FCS 2009, aucune exonération ne sera accordée sur les pénalités en fin de marché.

Par dérogation à l'article 14.1.1 du CCAG, le titulaire subira par jour de retard, par rapport au délai fixé dans le bon de commande, et sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes :

1) Pénalités pour retard de la livraison, pose et mise en service, "délai ordinaire" : 40 euros par heure de retard et par commande à compter du premier jour (8 heures du matin) suivant celui de la fin du délai de livraison.

2) Pénalités pour retard de la livraison, pose et mise en service, "délai urgent" : 60 euros par heure de retard et par commande à compter du premier jour (8 heures du matin) suivant celui de la fin du délai de livraison.

3) Pénalités pour dépassement des délais de remplacement d‘une cabine : 10 euros par heure de retard et par cabine à compter de la première heure suivant celle de la fin du délai de remplacement.

4) Pénalités pour retard de début d‘exécution ou défaut d‘exécution de la permanence technique : 30 euros par heure de retard ou par défaut constaté à compter du premier jour (8 heures du matin) suivant celui de la fin du délai d'exécution.

5) Pénalités pour dépassement des délais de réparation d‘une cabine. 40 euros par heure de retard et par cabine à compter de la première heure suivant celle de la fin du délai de réparation.

6) Pénalités pour dépassement du délais de remise en état d‘un lieu ou d‘enlèvement des déchets lors de l‘état des lieux de fin de prestation. 20 euros par heures de retard et par lieu à compter de la première heure suivant celle de la fin du délai de remise en état d'un lieu ou d'enlèvement des déchets.

7) Pénalités pour retard dans l‘exécution des prestations supplémentaires d'entretien. 30 euros par heure de retard constatée et par commande à compter du premier jour (8 heures du matin) suivant celui de la fin du délai d'exécution.

8) Pénalités pour défaut de signalement (cf art 3.1 du CCAP) de 20 euros par défaut constaté et par site.

Toutefois, le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant total du bon de commande.

## 13.2 Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail

En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
## 13.3 Autres pénalités
Il n'est pas prévu d'autres pénalités.
# RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
L'ensemble des dispositions du CCAG/FCS (chapitre 6) est applicable.

En cas d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d'aucun retard, ou en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire (article 36 du CCAG FCS).

En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles 48 et 51 du décret 2016-360 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# CLAUSES DE SECURITE INFORMATIQUE15.1 Les contraintes réglementaires
## 15.1.1 Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite «ordonnance télé-services» et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges
électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
## 15.1.2 La CNIL

Les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont applicables dans le cadre de ce marché.

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 68 de la Loi Informatique et Libertés, qui précise que les transferts en dehors de l'Union européenne sont interdits, sauf exceptions, prévues par l'article 69 de la loi.
## 15.1.3 Le Code du Patrimoine

Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## 15.2 Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;
- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielles, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.
## 15.3 Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.
## 15.4 Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.
# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titre de l'article 51 du décret n° 2016-360, et notamment :

- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers,
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.

L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/
# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément à l'article 142 du décret n° 2016-360, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics.
# CONFORMITE AUX NORMES
Les normes demandées, dans le cadre de l'exécution des prestations, sont les suivantes :

- norme NF EN 16194 relative aux cabines sanitaires mobiles autonomes ou équivalente.
- norme NF P 99-611 relative aux équipements des sanitaires pour personne à mobilité réduite (PMR) ou équivalente.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.
# ASSURANCES
Conformément à l'article 9 du CCAG FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG-FCS:

- l'article	2	déroge à l'article	4.1 	du CCAG
- l'article	8.1	déroge à l'article	28 	du CCAG
- l'atticle	13.1	déroge à l'article	14.1.1	du CCAG
- l'atticle	13.1	déroge à l'article	14.1.3	du CCAG