Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAAVE (50001)

REGLEMENT DE CONSULTATION

Travaux de modernisation du stade Saint-Henri - Marseille 16ème - 9 lots

Numéro de la consultation	:	2020_50001_0044

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# GENERALITES
## Objet et description de la consultation
La présente consultation a pour objet : Travaux de modernisation du stade Saint-Henri - Marseille 16ème - 9 lots

Le projet a pour objet :

- La démolition de l'annexe sportive
- La construction d'une nouvelle annexe sportive en R+1 comprenant au rez-de- chaussée des vestiaires joueurs et arbitres, des dépôts de matériel, un bureau pour le gardien et au R+1 une salle de convivialité avec sa terrasse couverte et des locaux techniques
- la création d'un terrain de football de catégorie 5 aux dimensions 60 mètres x 100 mètres hors dégagements en synthétique
- la création d'un terrain d'échauffement au Sud du site aux dimensions 20 mètres x 30 mètres hors dégagements en synthétique
- La transformation de la buvette actuelle en sanitaires hommes et femmes
- L'aménagement des abords du terrain avec la création de nouveaux accès

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

Les travaux se dérouleront en site inoccupé.
## Nature
Passation d'un marché de : Travaux
## Pouvoir adjudicateur
Acheteur public :
Ville de Marseille
Hôtel de Ville
Quai du Port
13233 Marseille Cedex 20
Profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr
Adresse Internet : www.marseille.fr
## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
MAPA OUVERT AVEC BOAMP - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

# CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION
## Décomposition en lots, tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des prestations est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

N°	Intitulés lots séparés
1	Terrassements / VRD / Espaces verts
2	Terrains de football / Equipements sportifs
3	Gros Oeuvre
4	Etanchéité
5	Menuiseries extérieures / Serrurerie
6	Plâtrerie / Faux plafonds / Menuiseries intérieures / Peinture
7	Revêtements de sols / Faïences
8	Electricité
9	Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaires

### Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
### Décomposition en postes
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en postes.
## Accord-cadre à bons de commande
Les prestations ne font pas l'objet de bons de commande.
## Durée

La durée du marché se définit comme suit: La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (G.P.A).

Date prévisionnelle de début des travaux: Juin 2021

Délai global d'exécution de tous les lots :

Le délai global d'exécution démarre à la notification du marché et est défini comme suit :

- 13 mois décomposés en : 1 mois de période de préparation + 12 mois de travaux, à compter de la date fixée par ordre de service comme défini ci-dessous

- 12 mois de garantie de parfait achèvement à compter de la date de réception des travaux .

Délai d'exécution propre à chaque lot :

Le délai d'exécution des travaux et la date de début d’exécution de chaque lot seront spécifiés au titulaire par l’ordre de service de notification du calendrier détaillé d’exécution établi à la fin de la période de préparation des travaux.

Par dérogation à l'article 19.1.4 du CCAG Travaux, le délai propre à chaque lot s'inscrira obligatoirement dans le délai global d'exécution de tous les lots défini ci-dessus.
## Options
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Les PSE sont des options relevant du pouvoir adjudicateur, qui demande aux candidats d'y répondre.
Le candidat doit obligatoirement procéder au chiffrage financier des prestations décrites. En l'absence de réponse du candidat sur ce point, l'offre est écartée.

- Lot 2: PSE N°2-1: Plus value liée au Remplissage gazon par produit biosourcé

- Lot 3:
PSE N°3-1: Fourniture et installation d'un bloc sanitaires modulaires Hommes/Femmes pré-équipés en lieu et place de la buvette existante
PSE N°3-2: Construction d'un bloc sanitaires public en maçonnerie traditionnelle en lieu et place de la buvette existante
Les PSE N°3-1 et N°3-2 sont exclusives l'une de l'autre.

- Lot 6: PSE N°6-1: Traitement anti-graffiti sur voiles bruts

- Lot 9: PSE N°9-1: Climatisation du bureau du gardien
PSE N°9-2: Climatisation de la salle de convivialité

 Prestations similaires

Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
## Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique
Présentation de la clause sociale

Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, la Ville de Marseille a décidé de faire application des dispositions des articles L2111-3 et L2112-2 du Code de la commande publique, en incluant dans le cahier des charges de ce contrat une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Cette clause est applicable pour chacun des lots conformément au Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant :

Pour le lot n °	Intitulé	Nombre d'heures
1	Terrassements / VRD / Espaces verts	170 h
2	Terrains de football / Equipements sportifs	400 h
3	Gros Oeuvre	550 h
4	Etanchéité	39 h
5	Menuiseries extérieures / Serrurerie	117 h
6	Plâtrerie / Faux plafonds / Menuiseries intérieures / Peinture	79 h
7	Revêtements de sols / Faïences	35 h
8	Electricité	82 h
9	Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaires	148 h

L'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Le cahier des charges précise à cet égard les différentes modalités envisageables de mise en oeuvre de cette action d'insertion.

Le suivi des heures d'insertion, ainsi que le recensement de la typologie du public bénéficiaire sera réalisé pour la Ville de Marseille par :
Cabinet PLURICITE, représenté par Monsieur Paul GARCIA.

Les entreprises souhaitant être accompagnées dans la bonne compréhension et la mise en oeuvre de la clause d'insertion pourront prendre contact avec un facilitateur :

=> Alliance Ville Emploi met à disposition un annuaire des facilitateurs : https://www.ville-emploi.asso.fr/annuaire/facilitateurs-des-clauses-sociales/

=> Facilitateur sur le territoire de Marseille :
PLIE MP CENTRE – Emergences – 5 rue de la République – 13002 Marseille
courriel : info@plie-mpmcentre.com - tél : 04 96 11 64 80 – fax : 04 91 90 01 50

ATTENTION :

Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Une offre qui ne satisferait pas à cette condition d'exécution sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.

## Groupements d'opérateurs économiques
Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.

Ils ne peuvent modifier la composition de leur groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. L'entreprise mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire :

Les candidats sont informés que le(s) marché(s) sera (seront) conclu(s) avec des groupements conjoints. Si les candidats retenus se sont présentés sous la forme d'un groupement solidaire, ils devront obligatoirement modifier la forme de leur groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché.
## Conditions relatives au marché
### Cautionnement et garanties exigées
Retenue de garantie : 5 % de la valeur du marché.

Garantie autre que les cautionnements et caution : retenue de garantie dans les conditions prévues auxarticles R2191-32 à 42 du Code de la commande publique.
### Modalités essentielles de financement et de paiement
Le marché est financé par ressources budgétaires propres.

Les règlements seront effectués par virement bancaire dans un délai de 30 jours.

La référence du ou des comptes bancaires où les paiements devront être effectués, doit être précisée dans l'acte d'engagement.

Le marché est à prix global et forfaitaire.
Le marché est conclu à prix révisables.
# DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : marchespublics.mairie-marseille.fr

Il ne sera transmis aucun DCE sur support physique. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 7 (sept) jours avant la date limite de réception des offres.

Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi, par l'administration, du dossier modifié aux personnes ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet. En cas de report, par l'administration, de la date limite de remise des plis, c'est en fonction de la nouvelle date fixée que sera calculé le délai susmentionné.

Le DCE comporte les documents suivants :

- le Règlement de la Consultation (RC)
- l'annexe n°1 au RC relative au Guide de la dématérialisation des marchés publics
- l'Acte d'Engagement (AE) - cadre de réponse pour chacun des lots
- la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF) pour chacun des lots
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ( lot 00 commun à tous les lots)
- les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) des lots 1 à 9
- l'ensemble des pièces graphiques ( plans architecte et plans techniques) dont la liste est donnée en annexe 1 au CCTP
- le mémoire technique - cadre de réponse pour tous les lots
- le planning prévisionnel
- le rapport initial contrôle technique (RICT)
- le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé PGC
- la notice de sécurité, la notice handicapés et les attendus du permis de construire
- le rapport de diagnostics techniques (Réf 18-06023117) DEKRA du 20/06/2018 – Amiante avant Démolition
- le Rapport de Diagnostic approfondi de l'état des milieux et procédures de gestion des futurs déblais 2018/07962/MARSE/02 GEOTEC du 14/10/2019
- le Rapport de Diagnostic de pollution 2018/07962/MARSE/01 GEOTEC du 08/02/2019
- le Rapport d'études géotechniques Phase G2 PRO GEOTEC du 11/08/2020
- le formulaire de lettre de candidature DC1 (établi par le MINEFE, téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics)
- le formulaire de déclaration de candidature DC2 (établi par le MINEFE, téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics)
# ELEMENTS EXIGES DU CANDIDAT
Tous les documents, pièces et attestations remis au titre de la candidature ou de l'offre par le candidat sont établis en langue française et exprimées en EURO. A défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.
## Renseignements et documents demandés à l'appui des candidatures
Pour présenter leur candidature, le(s) candidat(s) peuvent utiliser soit :
- les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ;
- le DUME (Document Unique de Marché Européen).

Les informations concernant ces supports sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC relative au Guide de la dématérialisation des marchés publics.

Chaque candidat doit produire un dossier complet comprenant les pièces décrites ci-après.

1° - Renseignements concernant la situation juridique du candidat

Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.

Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

2° - Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir :
- une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise),
- le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières)

3° - Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique du candidat

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

- Présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années permettant d'apprécier la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate, les références opérationnelles en rapport avec l'objet de la consultation seront particulièrement appréciées. Ces références pourront indiquer le montant des travaux, la date, le destinataire public ou privé et le domaine d'intervention.

- Certificat(s) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants :

Lot n°01 : TERRASSEMENTS / VRD / ESPACES VERTS
Qualification Qualibat
1312 Terrassement – Fouilles (Technicité confirmée)
1322 Canalisation d'assainissement (Technicité confirmée)
1331 Poteaux et clôtures
1341 Aménagements de chausées et trottoirs
1351 Espaces verts
Certification LNE Sites et Sols Pollués - Exécution des travaux de réhabilitation – Domaine C

Lot n°02 : TERRAINS DE FOOTBALL / EQUIPEMENTS SPORTIFS
Qualifications Qualisport
102 Gazon synthétique construction ou rénovation

Lot n°03 :GROS ŒUVRE
Qualifications Qualibat
1231 Micropieux
2112 Maçonnerie et béton armé courant (Technicité confirmée)

Lot n°04 : Etanchéité
Qualifications Qualibat
3212 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité confirmée)

Lot n°05 : Menuiseries extérieures – Serrurerie
Qualifications Qualibat
3521 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium
4412 Métallerie (Technicité confirmée)
4441 Clôtures métalliques

Lot n°06 : Plâtrerie - Faux plafonds - Menuiseries intérieures - Peinture
Qualifications Qualibat
4131 Plaques de plâtre
4312 Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois
6111 Peinture et ravalement
7121 Isolation thermique par l'intérieur

Lot n°07 : Revêtements de sols / faïences
Qualifications Qualibat
6312 Carrelages, revêtements (Technicité confirmée)

Lot n°08 : Électricité
Qualifeclec MGTI et CF1

Lot n°09 : Chauffage – Ventilation -Plomberie - Sanitaires
Qualifications Qualibat
5112 Insatllation de plomberie sanitaire pour des bâtiments sans surpresseur supérieurs à 1 000 m²
5232 Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m²
5312 Installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m²

Toutefois, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

Précisions complémentaires :

Lorsque le candidat se présente sous la forme d'un groupement, chaque membre du groupement doit fournir les pièces et documents mentionnés ci-dessus (DC2 et annexes ou DUME).

Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire DC2 (rubrique G) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant que le titulaire dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations. En cas de déclaration de sous-traitance (formulaire DC4), la signature électronique est facultative à ce stade.

## Eléments exigés au titre de l'offre
### Présentation des offres
L'offre du candidat comporte les pièces ou documents suivants :

- l'Acte d'Engagement, dûment complété.
Rappel : La signature de l'AE n'est que facultative au moment du dépôt de l'offre, mais sera exigée pour l'attributaire.

- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) concernant le ou les lots pour le(s)quel(s) le candidat souhaite soumissionner

- le mémoire technique du candidat concernant le ou les lots pour le(s)quel(s) le candidat souhaite soumissionner

- Pour le lot N° 2, les 2 fiches techniques suivantes:
. la fiche technique du produit proposé (gazon et sable), avec indication de sa provenance et/ou origine et des éléments suivants:
- Nature du fil:
- Poids du fil:
- Hauteur de brin ériré:
- Epaisseur de la fibre mini:
- Nombre de brins par touffes:
- Nombre de touffes au mètre carré:
- Rapport (nombre de brins * nombre de touffes par m²) *2:
- Composition du dossier:
- Poids du dossier avant tuftage:
- Composition de l'enduction:
- Largeur des lès:
- Masse surfacique du tapis:
- Masse surfacique de l'enduction:
- Résistance en traction (EN 4919, ISO 13934-1):
- Résistance des joints:
- Roulement du ballon:
- Rebond du ballon
- Traction / Rotation:
-Absorption de choc:
- Stabilité dimensionnelle (EN 13746):
- Perméabilité ( EN 12616):

. la fiche technique spécifique des granulats avec type de granulométrie, diamètre, densité et provenance.

### Présentation de variantes
Les candidats ne sont pas autorisés à proposer des variantes de leur propre initiative.
## Visite sur site
VISITE FACULTATIVE (mais vivement conseillée) SUR PRISE DE RENDEZ-VOUS

Les candidats ont la possibilité d'effectuer une visite non obligatoire du site.

Compte tenu des mesures de sécurité sanitaire liées à l'épidémie de Covid 19, les visites seront organisées de manière individuelles, en fonction des prises de rendez-vous organisées par le conducteur d'opération.

Les demandes de rendez-vous devront être formulées au plus tard 15 (quinze) jours avant la date limite de remise des offres, pour des visites à effectuer au plus tard 12 (douze) jours avant la date limite de remise des offres.

Au regard du contexte sanitaire, toute visite sera soumise aux conditions spécifiques afférentes à l'hygiène et au risque sanitaire prévues dans une liste dédiée, et destinées à limiter autant que faire se peut la coactivité. Ces visites impliqueront des règles sanitaires spécifiques (capacité à respecter les gestes barrières, distance minimale de 1 mètre avec toute personne,etc...). Le port du masque est obligatoire.

Les candidats intéressés devront s'inscrire selon les modalités ci-dessous.

Pour procéder aux visites, les candidats doivent contacter de préférence par mail auprès du chef de projet, Mme Anne BUXEDA : - Coordonnées du service : DEGPC/SMO, Ilot Allar – 9 rue Paul Brutus – 13233 Marseille Cedex 20 - téléphone : 04 91 55 18 28 -  secrétariat : 04 91 55 18 36 - - adresse électronique : abuxeda@marseille.fr
Si au cours ou à l'issue de la visite, les candidats souhaitent poser des questions, ils devront les poser par écrit dans les conditions fixées au présent règlement de consultation.
# REMISE DES PLIS PAR LES CANDIDATS
## Remise électronique

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique sur son profil acheteur marchespublics.mairie-marseille.fr. La transmission par voie papier n'est pas autorisée.

Le soumissionnaire transmet son pli en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des plis. Ainsi, toute modification ou tout complément du soumissionnaire en cours de consultation doit donner lieu à la transmission de l'intégralité des éléments exigés au Règlement de consultation.

Les modalités relatives à la réponse par voie électronique sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC intitulée Guide de la dématérialisation des marchés publics.
## Copie de sauvegarde
Le pli électronique peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.
Cette copie de sauvegarde devra comporter l'intégralité des éléments exigés au Règlement de consultation.

Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat, l'objet et le numéro de la consultation concernée.

Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

ENVOI POSTAL :
En cas d'envoi postal, les copies de sauvegarde doivent être adressées à l'adresse suivante :
Ville de Marseille
Direction des Marchés et Procédures d'Achats Publics (DMPAP)
39 bis, rue Sainte
13233 MARSEILLE Cedex 20

REMISE CONTRE RECEPISSE :
Les copies de sauvegarde peuvent être remises contre récépissé à l'adresse suivante :
Ville de Marseille
Direction des Marchés et Procédures d'Achats Publics (DMPAP)
39 bis, rue Sainte
13001 Marseille

Horaires de réception des plis : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, hors jours fériés et chômés.
## Echantillons, maquettes, prototypes ou modèles réduits
 sans objet
## Date et heure limites de remise des plis
Les date et heure limites de réception des plis sont celles indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence, qui valent également pour la transmission des « copies de sauvegarde » des candidats.

## Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 4 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
# EXAMEN DES PLIS
La présentation telle qu'exposée ci-après ne préjuge en rien de l'ordre dans lequel l'acheteur procèdera à l'examen des plis. Ainsi, celui-ci peut, en cas de procédure ouverte, décider d'examiner les offres avant les candidatures.
## Examen des candidatures
Avant de procéder à l'examen de la ou des candidature(s), s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander au(x) candidat(s) concerné(s) de produire ou compléter ces pièces.

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des renseignements et documents demandés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

En ce qui concerne les capacités professionnelles et techniques, l'acheteur exige les niveaux minimaux suivants :

Lot n°01 : TERRASSEMENTS / VRD / ESPACES VERTS
Qualification Qualibat
1312 Terrassement – Fouilles (Technicité confirmée)
1322 Canalisation d'assainissement (Technicité confirmée)
1331 Poteaux et clôtures
1341 Aménagements de chausées et trottoirs
1351 Espaces verts
Certification LNE Sites et Sols Pollués - Exécution des travaux de réhabilitation – Domaine C

Lot n°02 : TERRAINS DE FOOTBALL / EQUIPEMENTS SPORTIFS
Qualifications Qualisport
102 Gazon synthétique construction ou rénovation

Lot n°03 :GROS ŒUVRE
Qualifications Qualibat
1231 Micropieux
2112 Maçonnerie et béton armé courant (Technicité confirmée)

Lot n°04 : Etanchéité
Qualifications Qualibat
3212 Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité confirmée)

Lot n°05 : Menuiseries extérieures – Serrurerie
Qualifications Qualibat
3521 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium
4412 Métallerie (Technicité confirmée)
4441 Clôtures métalliques

Lot n°06 : Plâtrerie - Faux plafonds - Menuiseries intérieures - Peinture
Qualifications Qualibat
4131 Plaques de plâtre
4312 Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois
6111 Peinture et ravalement
7121 Isolation thermique par l'intérieur

Lot n°07 : Revêtements de sols / faïences
Qualifications Qualibat
6312 Carrelages, revêtements (Technicité confirmée)

Lot n°08 : Électricité
Qualifelec MGTI et CF1

Lot n°09 : Chauffage – Ventilation -Plomberie - Sanitaires
Qualifications Qualibat
5112 Installation de plomberie sanitaire pour des bâtiments sans surpresseur supérieurs à 1 000 m²
5232 Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m²
5312 Installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m²

Exclusions à l'appréciation de l'acheteur

Le Code de la Commande Publique prévoit différents cas d'exclusion laissés à l'appréciation de la Collectivité, et notamment :

- En application de l'article L2141-8 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut exclure de la présente procédure, les opérateurs économiques dont la candidature crée une distorsion de la concurrence et ne permet pas de faire respecter le principe d'égalité de traitement des candidats, notamment à cause de leur participation à la préparation de la présente procédure ou par la détention d'informations susceptibles de leur donner un avantage concurrentiel.

- De même, en application de l'article L2141-10 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut exclure de la présente procédure, les opérateurs économiques qui créent une situation de conflit d'intérêts, telle que définie dans ce même article.

Toutefois, et conformément à l'article L2141-11 du code de la commande publique, si une exclusion est envisagée, l'opérateur économique pourra présenter des observations tendant à informer des mesures prises pour corriger les éventuels manquements ou justifier que sa participation ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement.

## Jugement des offres
* Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur procède à l'analyse des offres et rejette les offres inappropriées.

* Conformément aux dispositions des articles R2123-4 et 5 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations avec les candidats ayant remis une offre, à l'exception des offres inappropriées, avant attribution du marché.

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 à 12 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.

Pour chacun des lots, le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants :

1°) Valeur technique de l'offre 55 %
2°) Prix de l'offre 45 %

Modalités de mise en oeuvre de ces critères pour chacun des lots :

1°) Valeur technique de l'offre

La valeur technique sera appréciée à partir du mémoire technique constitué des sous-critères indiqués ci-dessous.
Chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet.
Le candidat est fortement incité à utiliser le modèle de mémoire technique – cadre de réponse fourni dans le dossier de consultation.

Sous critère 1  - Adéquation des moyens affectés spécifiquement au chantier (noté sur 15 points )
- Adéquation des moyens humains spécifiquement dédiés dont encadrement avec qualifications et compétences ( 10 points)
- Adéquation des moyens matériels spécifiquement affectés ( 5 points)

sous-critère 2  - Pertinence et cohérence de l'organisation et méthodes opérationnelles spécifiques au chantier (noté sur 50 points)

• Procédés d'études et préparation de chantier (10 points)
• Méthodologie de réalisation des travaux (20 points)
• Dispositions mises en place afin d'assurer le respect des délais (moyens de contrôle des délais) (5 points)
• Dispositions prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et la santé sur le chantier et aux abords (10 points)
• Protection de l'environnement, prévention et réduction des nuisances ( 5 points)

sous-critère 3  - Qualité des matériaux, fournitures et produits mis en oeuvre et spécifiques au chantier (noté sur 35 points)

Le total des points relatif à la valeur technique constituera la valeur technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 100 points.

Le total des points attribués à chaque sous-critère, constituera la valeur technique initiale VT (i) du candidat.
Après élimination éventuelle des offres irrégulières ou inappropriées, la notation de l'offre du candidat (i) sera effectuée à l'aide de la formule suivante :

VT = 100 * (VT(i)/VT(m))
Dans laquelle :
VT est la note finale attribuée à la valeur technique du candidat (i) ;
VT (i) est la valeur technique initiale obtenue par le candidat (i) ;
VT (m) est la valeur technique initiale obtenue par le candidat ayant la meilleure offre.

2°) Prix de l'offre
La note maximum est de 100 points. Après élimination des offres anormalement basses, la notation de l'offre du candidat (i) sera effectuée à l'aide de la formule suivante :
N(i) = 100 x (P(m)/P(i))
Dans laquelle :
N(i) est la note attribuée à l'offre de prix du candidat (i)
P(i) est le prix de l'offre du candidat
P(m) est le prix de l'offre la moins-disante.

Analyse du prix de l'offre :

Les offres doivent obligatoirement être libellées en euros.

Prix global et forfaitaire :
Les quantités figurant dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ne sont pas contractuelles et sont données à titre indicatif. Il est rappelé que, compte tenu du caractère forfaitaire du marché, il appartient au candidat de vérifier les quantités estimées par le pouvoir adjudicateur. Les divergences qui pourraient être constatées à l'exécution entre les quantités figurant à la DPGF et les quantités réellement exécutées ne pourront donner lieu à aucune modification d'engagement, ni à aucun recours envers le pouvoir adjudicateur.

Le prix de l'offre sera analysé sur la base de celui figurant dans l'acte d'engagement. Ce dernier devra être identique à celui figurant dans la DPGF. En cas de discordance entre ces deux montants, le montant indiqué dans l'acte d'engagement prévaudra.

Attention, concernant les lots n° 1 à 9 les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une offre qui ne satisferait pas à cette condition sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges.

* Evaluation finale :
Les offres sont classées suivant la valeur de la note N correspondant à la note définitive. L'entreprise classée première est celle ayant la note la plus élevée.

La pondération s'effectuera sur la base de : 55% pour la valeur technique et 45% pour le prix en fonction de la formule suivante:
N(note définitive) = (VT X 0.55) + (N(i) X 0.45)

Les offres sont classées suivant la valeur de la note N(i) correspondant à la note définitive. L'entreprise classée première est celle ayant la note la plus élevée.

Le pouvoir adjudicateur peut ne pas donner suite à la consultation.
Analyse des Options (PSE) :

Concernant les lots n° 2, 3, 6 et 9, le classement des offres se fera dans un premier temps sur l'offre de base, puis dans un deuxieme temps sur l'offre de base et chaque option (PSE).
Il sera alors décidé de lever ou non la (les) option(s).
L'attributaire retenu sera celui le mieux classé en fonction de l' (des) option(s) éventuellement retenue(s).

# PIECES A REMETTRE PAR LE(S) CANDIDAT(S) RETENU(S)
Il sera demandé au candidat retenu de fournir les certificats et attestations des articles R2143-6 à 10 du Code de la commande publique. Il lui sera également demandé de fournir, si l'offre remise n'a pas été signée, l'acte d'engagement, dans sa dernière version, revêtu d'une signature électronique.

Tous les documents signés devront l'être par une personne habilitée à engager le candidat, accompagné des documents relatifs aux pouvoirs, avec indication du nom et de la qualité du signataire. Cette personne devra être titulaire d'un certificat électronique conforme au niveau de sécurité ** du R.G.S. (en cours de validité) ou d'un certificat qualifié, conforme au règlement e-IDAS du 23 juillet 2014.

Dans le cas où la Ville de Marseille serait dans l'impossibilité de signer électroniquement l'acte d'engagement, le soumissionnaire s'engage à accepter la rematérialisation conforme sous forme papier de tous les documents constitutifs à valeur contractuelle. A ce titre, il s'engage également à ce que la personne physique dûment habilitée procède à la signature manuscrite des documents qui lui sont demandés (AE, autres pièces éventuelles), sans procéder à la moindre modification de ceux-ci et les renvoie à la personne publique sous cette forme.

Si le candidat retenu est un groupement, la demande du pouvoir adjudicateur sera adressée au mandataire qui devra présenter les pièces exigées pour l'ensemble des membres du groupement dans le délai indiqué au présent article.

Le candidat devra fournir ces éléments, à compter de la réception de la demande, dans un délai de : 10 jours. A défaut, son offre est rejetée et la même demande est présentée au candidat suivant dans le classement des offres, conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique.

La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", les candidats sont invités à y déposer les documents exigibles au titre des articles R2143-6 à 10 du Code de la commande publique. L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/
# MODALITES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS ET AUX ECHANGES D'INFORMATION
## Règles liées aux échanges électroniques
Les modalités relatives aux communications et échanges d'informations par voie électronique, ainsi que celles relatives à la candidature et à la signature électronique, sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC intitulée Guide de la dématérialisation des marchés publics.

Afin de garantir la lecture et l'exploitation des échanges dans le cadre de cette consultation, seuls les formats de fichiers suivants sont acceptés : .odt ; .ods ; .odg ; .doc ; .docx ; .rtf ; .pdf ; .ods ; .xls ; .xlsx ; .rar ; .zip ; .gif ; .jpeg ; .png ; .tif ; .ppt ; .odp ; .dwg ; .dxf.
## Demandes de renseignements en cours de consultation
Les soumissionnaires peuvent déposer des demandes de renseignements complémentaires sous forme de questions, par exemple, et obtenir des réponses à ces questions ou tout autre renseignement via le profil d'acheteur dont l'adresse internet est marchespublics.mairie-marseille.fr

Ces demandes peuvent être adressées au représentant du pouvoir adjudicateur, par écrit, au plus tard 10 (dix) jours calendaires avant la date limite de remise des plis. Une réponse sera alors adressée au plus tard 7 (sept) jours calendaires avant la date limite de remise des plis, à tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation.