DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ARCHITECTURE

ET VALORISATION DES ÉQUIPEMENTS

DIRECTION ÉTUDES ET GRANDS PROJETS DE CONSTRUCTION

Consultation n° 2020_50001_0054

Monument aux Héros de l’Armée d’Orient et des Terres Lointaines

Square du Lieutenant Danjaume - 13007 MARSEILLE

Mission de maîtrise d’oeuvre relative aux travaux de requalification des esplanades et divers aménagements du Monument aux Héros de l’Armée d’Orient et des Terres Lointaines

PROGRAMME

Août 2020

Document réalisé par la Direction Études et Grands Projets de Construction

SOMMAIRE

NOTE DE PRÉSENTATION ET DE PROGRAMME

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

PLAN DE SITUATION

PLAN DE MASSE

PLAN DES LIMITES DE L’ÉTUDE

NOTE DE PRÉSENTATION ET DE PROGRAMME

Le Monument aux Héros de l’Armée d’Orient et Terres Lointaines est classé monument historique depuis mai 2011. Le classement porte sur le monument et ses abords, qui sont propriété de la Ville de Marseille.

Une première phase de travaux d’urgence et de mise en sécurité a été livrée en février 2020 et portait sur la structure du socle du monument et des parements du monument, sur la réfection des garde-corps métalliques, sur la consolidation des murs de soutènement et sur la mise en lumière du monument (esplanade haute uniquement).

Cette première phase de travaux a fait l’objet d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de financement avec la Métropole, pour participer au financement des garde-corps métalliques et en assurer la gestion ultérieure.

Ce site fréquenté quotidiennement par de nombreux touristes présente un intérêt patrimonial, historique et touristique majeur de Marseille. Cet intérêt historique et artistique, est particulièrement renforcé par un caractère monumental et une situation face à la mer qui sont très attrayants. Ce mémorial en forme de portique monumental fait partie également du patrimoine du XXème siècle et se dresse fièrement devant la mer, exprimant bien la mémoire à l’infini.

Au delà des travaux d’urgence impérieuse conduits récemment, ce site mérite donc la poursuite de sa requalification afin d’augmenter la valorisation du site et de son attractivité. Cette volonté de valorisation est également portée par la DRAC.

La suite des travaux, dans le cadre de cette deuxième phase, prévoit :

-	la requalification des esplanades par une réfection des sols (1931 m²) afin d’obtenir un rendu visuel proche de l’origine (voir photos de l‘époque, ci-jointes) ainsi que la baisse des altimétries au droit de la première et de la dernière marche du monument pour rétablir la bonne hauteur de celles-ci,

-	la restauration des garde-corps maçonnés, notamment au niveau des enduits à l’identique de ceux déjà réalisés sur les soubassements du socle du monument lors de la première phase de travaux (voir photos, ci-jointes),

-	la rénovation de l’éclairage public et la finalisation de la mise en valeur du monument depuis l’esplanade basse en collaboration avec le Service Éclairage Public et Illuminations de la Ville de Marseille (voir photos, ci-jointes),

-	la pose de mobilier urbain en collaboration avec la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP),

-	la valorisation des plaques commémoratives du monument : 2 en pied de l’arche, côté intérieur, et 2 en pied des parties inclinées, côté mer (voir photos, ci-jointes),

-	l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, soit hors emprise monument historique et donc en collaboration avec la Métropole Aix Marseille Provence, soit dans l’emprise de la parcelle classée (voir plan de masse, ci-joint). Une réflexion au droit du parking et de la zone d’arrêt du car de tourisme sera menée afin d’améliorer l’accès à ce site remarquable.

Dans le cadre du projet, il est également prévu d’étudier la possibilité de sortir de la galerie technique du monument une armoire cathodique, gérée par la Société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM), et d’aménager une zone technique regroupant l’ensemble des concessionnaires (EDF, SEMM, Éclairage Public, Télécoms, etc.) au sud de l’esplanade haute.

L’enveloppe prévisionnelle consacrée aux travaux est de 790 000 € HT.

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

Esplanade haute	Esplanade basse

Photo d’époque 1929

Plan de 1927
Plan de 1927

Garde-corps maçonnés

Garde-corps maçonnés

Hauteur 1ère marche	Armoire cathodique

Spots de mise en valeur du monument

Mât d’éclairage public

Spot existant

Plaques commémoratives côté mer

Plaques commémoratives à l’intérieur de l’arche

Zoom sur la plaque commémorative côté mer

PLAN DE SITUATION

Square du Lieutenant Danjaume – Corniche du Président John-Fitzgerald Kennedy – 13007

PLAN DE MASSE

PLAN DES LIMITES DE L’ÉTUDE

(ZONES EN JAUNE ET BLEU)