Ville de Marseille - Mairie des 9ème et 10ème Arrondissements

MA-MA910 (17504)

CCAP

MAPA TRAVAUX DE METALLERIE, FERRONNERIE ET SERRURERIE
2 LOTS

Numéro de la consultation	:	2021_17502_0006

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# OBJET ET DUREE DU MARCHE
## Intitulé et Objet des prestations
Intitulé de la consultation :
MAPA TRAVAUX DE METALLERIE FERRONNERIE ET SERRURERIE - 2 LOTS

Le présent marché, passé en procédure adaptée, concerne la réalisation des travaux de métallerie, ferronnerie et serrurerie sur l'ensemble des équipements transférés de la Mairie des 9ème et 10éme arrondissements.
## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
 MAPA OUVERT AVEC BOAMP - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

## Décomposition en Lots, Tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des prestations est réparti en plusieurs lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

N°	Intitulés lots séparés
1	Travaux extérieurs de Métallerie Ferronnerie, Serrurerie et mobilier urbain
2	Travaux intérieurs de Métallerie Ferronnerie, Serrurerie

### Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
### Décomposition en postes
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en postes.
## Modalités d'exécution des tranches optionnelles
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## Accord-cadre à bons de commande
Le présent marché est un accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande, en application des articles R2162-1 à 6 et R 2162-13 et 14 du code de la commande publique .

Les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites suivantes :

Les valeurs données ci-après sont données pour la durée du marché.

- Lot 1: Travaux exterieurs de metallerie, ferronnerie, serrurerie et mobilier urbain, le montant minimum est de 40 000€ HT et maximum 120 000€ HT annuels
- Lot 2: Travaux interieurs de metallerie, ferronnerie et serrurerie, le montant minimum est de 20 000€ HT et maximum 85 000€ HT annuels

## Date d'effet du marché
 La date de début de la période de validité et d'exécution du marché est la date de notification du marché au titulaire.
## Durée du marché - Période de validité
La durée du marché se définit comme suit :

Numéro de lot	Durée / délai du marché public
1	12 mois
2	12 mois

Ce marché ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction.

Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 3 mois après la date d'expiration du marché.

Les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché.
## Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. FCS, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

- L'Acte d'Engagement (AE) lots 1 et 2
- Le Bordereau de Prix Unitaires (BPU) lots 1 et 2
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
- Le document intitulé Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de Fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 publié au JORF du 19 mars 2009
- le Mémoire technique concernant le ou les lots pour le(s)quel(s) le candidat souhaite soumissionner.

# DELAIS DE LIVRAISON ET/OU D'EXECUTION
## Délais
L'entreprise ne réalisera les prestations que sur notification de la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements et après réception du bon de commande (précédé d’un diagnostic à la demande de la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements si le type d’intervention le nécessite) à la signature du Directeur Général des Services. En cas d’intervention urgente, la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements se réserve le droit de demander à l’entreprise d’intervenir dès réception du diagnostic signé du Directeur Général des Services. Le bon de commande viendra régulariser l’intervention.
Dans le cadre d’une intervention courante, le délai d'exécution butoir devra être précisé dans le mémoire technique et ne pourra aller au delà. Ce délai commencera à courir à compter de la réception de la commande et prendra fin au moment de la livraison du chantier.
L’entreprise conviendra avec le technicien responsable de l'équipement de la date d’exécution des prestations. Aucune intervention ne devra être effectuée sans l’accord du technicien. Dans le cas contraire, les prestations seront à la charge de l’entreprise.
Si pour des raisons d’ordres météorologiques, de jours fériés, ou de fermeture annuelle de l’entreprise, les interventions doivent être décalées dans le temps, l’entreprise devra le signaler au Maître d’Ouvrage.
Dans tous les cas, le prestataire devra respecter le délai d’exécution indiqué à l’émission des bons de commandes.
Ce délai pourra faire l’objet d’une prolongation sur accord express de la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements. Un ordre de service de prolongation viendra alors régulariser le dépassement du délai.
Dans tous les cas, le prestataire devra respecter le délai d’exécution indiqué sur les diagnostics préalables à l’émission des bons de commandes.
Le non-respect du délai d'exécution ainsi défini pourra entraîner l'application des pénalités de retard.

Dans tous les cas le prestataire devra attendre l'acceptation de l'administration avant d'engager les travaux. Dans le cas contraire, les prestations seront à la charge du prestataire.

## Emission des bons de commande
 Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande délivrés par le service et qui comporteront :

• La référence au marché,
• La désignation de la prestation à effectuer
• La quantité commandée,
• Le lieu d'exécution
• Le délai d'exécution
• Le montant total en Euro HT et TTC du bon de commande
• La date

La personne habilitée à signer les bons de commande est :
Le Directeur Général des Services

Les bons de commande seront notifiés par courrier ou par mail (avec accusé de réception).

Le délai d'exécution commence à courir à compter de la date de notification du bon de commande.
# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.
Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

# CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXECUTION
## Transport et Emballages
Les prix comprennent l'ensemble des frais liés au transport du personnel, des marchandises ou fournitures : amortissement des véhicules, ensemble des consommables, frais de péage,...(liste non exhaustive).
## Lieux d'exécution ou de livraison

 Toutes les interventions ont lieu sur des équipements décentralisés de la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements cités en annexes. Elles concernent des travaux de metallerie, ferronnerie et serrurerie qui seront à réaliser tout au long du marché, dans les équipements transférés de la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements : stades, gymnases, plateaux sportifs scolaires, maisons de quartier…
Toutefois, si pour des raisons indépendantes au fonctionnement de la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements, un site ne faisait plus partie de son inventaire, le marché pour ce site cesserait aussitôt.
De même, si la configuration d’un site était modifiée, la prestation correspondante serait annulée et une réévaluation des tarifs serait réalisée. L’entreprise ne pourrait réclamer le règlement des prestations qui ne seraient plus effectuées.
Enfin, si un nouveau site était amené à être ajouté sur l’inventaire de la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements, ce site entrera dans le périmètre de la consultation. Sa localisation géographique ne pourra être que dans le 9e ou 10e arrondissement de la Ville de Marseille. La Mairie des 9ème et 10ème arrondissements demandera alors une évaluation des tarifs au titulaire du marché.
Toute modification dudit périmètre sera alors régularisée par un avenant au marché.
# CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
 Le C.C.T.P. du marché fixe les conditions particulières d'exécution.
# OPERATIONS DE VERIFICATIONS – ADMISSION
## Vérifications
 Les vérifications et les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 22 à 25 du C.C.A.G./F.C.S.

L'article 22.3 du C.C.A.G./F.C.S. ne s'applique pas.

Par dérogation à l'article 25.3 du C.C.A.G./F.C.S., les imperfections et malfaçons éventuelles qui apparaîtraient durant les 15 jours suivant la réception feront l’objet d’une réfaction de 50 % (cinquante pour cent) du montant toutes taxes comprises de la facture.
Le titulaire pourra cependant s’engager à reprendre gratuitement les travaux afin de réaliser une réparation dans les règles de l’art pour ne pas se voir appliquer cette réfaction de prix. Toutefois il ne pourra être exonéré de l’application des pénalités de retard, qui commenceront à courir à compter de la date de première prise en charge du chantier jusqu’à la date de son achèvement.Sans réponse dans un délai de quinze jours à compter de la notification des imperfections ou malfaçons, il sera fait appel à un intervenant choisi par la collectivité aux frais et risques du titulaire, entraînant la résiliation du présent marché.

Les modalités de mise en œuvre seront appliquées conformément au CCAG / FCS.

## Admission
 Suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet des prestations sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du C.C.A.G./F.C.S par le responsable désigné par la personne publique. Les opérations de vérification et la notification de la décision du pouvoir adjudicateur doivent être effectuées sous un délai de quinze jours. Passé ce délai, la décision d'admission des prestations est réputée acquise.

# GARANTIE CONTRACTUELLE

Le suivi des prestations sera effectué par le technicien en charge de l’équipement concerné. Le titulaire est tenu à une obligation de résultat après prestation. Il doit mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de la prestation dans des conditions de qualité satisfaisantes au regard de la sécurité.
Le maître d’ouvrage laissera toutefois un délai de 48h pour exécuter les prestations défaillantes à compter de leur constatation par un responsable technique de la Mairie des 9ème et 10ème arrondissements.
En cas de conflit quant à l’appréciation de la qualité du travail effectué, un expert externe pourra être désigné par la Ville de Marseille pour trancher le litige. Les frais de l’expertise seront supportés par le titulaire du marché si le travail doit être repris, ou par la Ville de Marseille dans le cas inverse.
En cas de travaux supplémentaires qui ne se révéleraient nécéssaires qu’après le démarrage du chantier, le titulaire établira un additif au diagnostic initial, que la collectivité se réserve le droit d’accepter ou de refuser. En cas d’acceptation, un bon de commande sera établi comme prévu au CCAP.

## Durée de garantie
Les fournitures font l’objet d’une garantie d’une durée de 1 an, conformément à l’article 28 du CCAG / FCS.
Les pièces détachées feront l’objet de la garantie contractuelle prévue par la législation en vigueur.
Les opérations dites « de remise en état » seront garanties 6 mois à compter de la date de réception des travaux.
Conformément à l’article 28.1 du CCAG / FCS, le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d’admission (réception des travaux).

## Point de départ de la garantie
 Conformément à l'article 28.1 du CCAG/FCS, le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission.
# MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## Nature du prix
Les prix comprennent l'ensemble des petites fournitures nécessaires à la réalisation des prestations, ainsi que les frais afférents à leur conditionnement, stockage, emballage et transport jusqu’au lieu de livraison : agglo, enduit, briques, rubalise, ...(liste non exhaustive).
Les prix comprennent l'ensemble du matériel électro-portatif nécessaire à la réalisation des prestations ainsi que tout moyen nécessaire au fonctionnement des équipements : compresseurs, groupe électrogène, ...(liste non exhaustive).

 Prix unitaires :

Le marché est conclu aux prix unitaires figurant dans le BPU.

 OFFRES PROMOTIONNELLES

Le titulaire pourra facturer les prestations ou les fournitures en fonction des offres promotionnelles momentanées appliquées à ses tarifs publics, à condition qu'elles soient plus avantageuses que les prix prévus au marché.

Il signalera au service gestionnaire de la Ville de Marseille, suffisamment tôt, par message mail ou télécopie ou document promotionnel, l'existence de ces tarifs et leur période d'application, afin que celui-ci puisse en tenir compte dans ses commandes, ses bons de commande et leur planification.
Le taux de la TVA à prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.
## Variations de prix
Les prix du marché sont réputés avoir été établis le mois de la date limite de remise des offres, dénommé mois zéro.

Les prix sont fermes.

## Disparition d'indice
Les prix étant fermes, il n'y a pas lieu de prévoir la disparition d'indice.

# MODALITÉS DE REGLEMENT
Les dispositions des articles R2191-20 à 22 du Code de la commande publique relatives aux acomptes sont applicables.

 Il n'est pas prévu de disposition complémentaire.

# PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
## Délais de paiements
En application des articles R2192-10 à 15 du Code de la commande publique, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
## Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :
Ville de Marseille
Mairie des 9ème et 10ème arrondissements
Maison Blanche
150 Bd Paul Claudel
CS 20155
13275 MARSEILLE Cedex 09

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
## Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresses du créancier
- le numéro de SIRET
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La date et le numéro du bon de commande
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.
- Tout rabais remise ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement applicable à cette opération

Les factures sont adressées à l'adresse suivante et à l'attention de :
Ville de Marseille
Mairie des 9ème et 10ème arrondissements
Maison Blanche
150 Bd Paul Claudel
CS 20155
13275 MARSEILLE Cedex 09
Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du C.C.A.G./F.C.S.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## Dématérialisation des factures
En vertu du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique, le titulaire respectera le calendrier qui lui est imposé par la réglementation.
Toutefois, l'anticipation de ce calendrier est possible et la Ville de Marseille réceptionnera toute facture déposée sur le portail CHORUS PRO.

Les factures peuvent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.

# PENALITES
## Pénalités de retard
 Par dérogation à l'article 14.1.1 du C.C.A.G., le régime des pénalités applicables au marché est le suivant : lorsque le délai d'exécution contractualisé au bon de commande est dépassé, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité de 300 euros TTC par jour calendaire de retard.

Toutefois, le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant total du bon de commande.

En application de l'article 14.1.3 du CCAG FCS, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas 300 euros HT pour l'ensemble du marché.
## Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
## Autres pénalités
 Il n'est pas prévu d'autres pénalités.
# RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
 L'ensemble des dispositions du CCAG/FCS (chapitre 6) est applicable.

En cas d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d'aucun retard, ou en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire (article 36 du CCAG FCS).
En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# CONFORMITE AUX NORMES
 Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.
# ASSURANCES
 Conformément à l'article 9 du CCAG FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
# DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

Dérogations au CCAG-FCS:

- l'article 2 déroge à l'article 4.1 du CCAG
- l'article 7.1 déroge à l'article 22.3 et 25.3 du CCAG
- l'article 12.1 déroge à l'article 14.1.1 du CCAG