Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAVDE-DRPDGAVDE-SRPMDPJDECV (41603)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Prestations forestières en forêt communale, sur les friches urbaines et autres terrains municipaux dans les 1-2-3-6-7-8-10-12 arrondissements de Marseille

Numéro de la consultation	:	2021_41603_0005

Procédure de passation :	Appel d'offres ouvert

Date de notification :

# OBJET ET DUREE DU MARCHE
## Intitulé et Objet des prestations
Intitulé de la consultation : Prestations forestières en forêt communale, sur les friches urbaines et autres terrains municipaux dans les 1-2-3-6-7-8-10-12 arrondissements de Marseille

La présente consultation a pour objet la réalisation de prestations forestières en forêt communale, sur les friches urbaines et autres terrains municipaux dans les 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12 èmes arrondissements de Marseille.
## Procédure
La procédure de passation est la suivante : APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants :  articles R2124-2, R2161-2 à 5 du Code de la commande publique.
## Décomposition en Lots, Tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des prestations fait l'objet d'un marché unique.
### Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
### Décomposition en postes
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en postes.
## Modalités d'exécution des tranches optionnelles
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
## Accord-cadre à bons de commande
Le présent marché est un accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande, en application des articles R2162-1 à 6 et R2162-13 et 14 du Code de la commande publique.

Les bons de commandes seront émis dans les conditions et limites suivantes :

Les valeurs données ci-après sont données pour chaque période annuelle :

Montant minimum annuel : 50 000 €HT
Montant maximum annuel : 400 000 € HT

Les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché.

## Durée du marché - Période de validité
La durée du marché se définit comme suit : La durée du marché est de 1 an à compter de sa notification au titulaire.
Le marché est reconductible par période de 1 an, dans la limite de 3 reconductions.

La reconduction du marché se fera de manière tacite.

En cas de décision de non reconduction du marché, le représentant du pouvoir adjudicateur transmet sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 3 mois avant la fin de la durée de validité du marché.

Les bons de commande émis en fin de marché ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 3 mois après la date d'expiration du marché.

Les bons de commandes pourront être émis jusqu'au dernier jour de la période de validité du marché.

## Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
# DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G. FCS, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :
- L'Acte d'Engagement (AE)
- Le Bordereau de prix unitaires (BPU)
- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes :
- Annexe 1 cahier de dessins
- Annexe 2 Sécurité et signalisation de chantier
- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de Fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009 publié au JORF du 19 mars 2009
- Le fascicule 35 " Aménagements Paysagers" du CCTG Travaux
- le fascicule 64 «Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil » du CCTG travaux
- le Mémoire technique

# DELAIS D'EXECUTION
## Délais
Le délai, le lieu d'exécution et la date de commencement des prestations sont fixés dans le bon de commande adressé au titulaire.

Le délai d'exécution de chaque bon de commande est indiqué sur le bon de commande.

Par dérogation à l'article 13.1.2 du CCAG FCS, le délai commence à courir à la date indiquée sur le bon de commande ou à compter de la date de notification si celle-ci est postérieure à la date de commencement indiquée dans le bon de commande.

En cas d'intempéries, le délai d'exécution des prestations est prolongé par ordre de service, d'un nombre de jour égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels suivants dépasse les intensités et durées limites définies ci-dessous :
- pluie : intensité limite de 10 mms / 24 heures,
- vent : intensité limite supérieure à 90 km / heure,
- gel : intensité limite inférieure à 0 degré à 12 h,
- neige : intensité limite 5 cm / 24 heures.

L'ordre de service de prolongation des délais pour cause d'intempérie sera établi soit directement par le maître d'ouvrage soit sur demande du titulaire devant intervenir dans les 5 jours de la survenance de l'intempérie. Le maître d'oeuvre pourra établir l'OS de prolongation pour intempérie soit après chaque intempérie constatée soit globalement, avant la fin du délai d'exécution.
## Emission des bons de commande
 Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commande ou lettre de commande délivrés par le service et qui comporteront :

• La référence au marché,
• La désignation de la prestation à effectuer
• La quantité commandée,
• Le lieu d'exécution
• Le délai d'exécution et la date de commencement des prestations
• Le montant total en Euro HT et TTC du bon de commande
• La date

La personne habilitée à signer les bons de commande est le responsable du service gestionnaire du marché ou son représentant ou en cas de commande passée par un autre service que le service gestionnaire du marché, le responsable dudit service ou son représentant.

Les bons de commande seront notifiés par courrier RAR ou par mail (avec accusé de réception) ou par remise direct au titulaire ou à son représentant dûment qualifié. Dans ce dernier cas, le titulaire atteste de la réception en datant et en signant le double du bon de commande ou de la lettre de commande conservé par le gestionnaire du marché.

# ENTREPRISES GROUPEES
Le mandataire du groupement représente l'ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.
# CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXECUTION
## Transport et Emballages
 Il n'est pas prévu de dispositions particulières.
## Lieu d'exécution
 Le lieu d'exécution est précisé dans chaque bon de commande.
Les lieux d'exécution sont situés dans les espaces naturels du domaine municipal, les friches urbaines de la commune (SGIP) et d'éventuelles autres propriétés municipales de la ville de marseille.
# CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

Le C.C.T.P. du marché fixe les conditions particulières d'exécution.

Continuité de service :

La Ville de Marseille dispose pour les mêmes prestations de deux autres marchés couvrant lui permettrant de couvrir l'ensemble de son territoire. Un marché pour les prestations forestières portant sur les arrondissements 4-5-9-11, un autre pour les 13-14-15-16 et le présent pour marché pour les arrondissements 1-2-3-6-7-8-10-12.

Cas de défaillance d'un des titulaires (par exemple, résiliation, liquidation judiciaire etc), le titulaire du présent marché peut être sollicité afin d'intervenir sur les arrondissements concernés par la défaillance.

Le titulaire du présent marché, ne peut refuser l'intervention sur le lot concerné par la défaillance.
Toutefois, le montant total des interventions sur le marché concerné par la défaillance ne peut dépasser 20% du montant minimum du présent marché.

La rémunération du titulaire pour des prestations exécutées sur un marché concerné par la défaillance se fait sur la base de son bordereau de prix unitaire.

Autorisations administratives :

Le titulaire a à sa charge la délivrance des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des prestations faisant l'objet du marché, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les arrêtés de circulation, le dossier de déclaration d'intention de commencement des travaux, le cas échéant, conformément au décret 2011-1241 du 05/10/2011, etc .

Réglementation :

Dans le cadre de la réalisation des prestations objet du marché, le titulaire est tenu au respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur et notamment :

- Arrêté préfectoral du 28 mai 2018 réglementant l'accès, la circulation, la présence des personnes et l'usage de matériels ou engins pouvant être à l'origine d'un départ de feu dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt. Celui-ci précise les conditions d'accès et les moyens de secours spécifiques à mettre en oeuvre.

- Arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif a l'emploi du feu et au brûlage des déchets verts et autres produits végétaux y compris ses annexes.

- l’instruction technique n°SG/SAFSL/SDTPS2018-79 du 26 janvier 2018 relative à l’hygiène et à la sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles, dans le cas de chantiers relevant des définitions précisées dans cette instruction

Interventions sur les espaces à proximité du tramway :

Toutes les interventions situées à proximité de la ligne du tramway doivent faire l'objet d'une demande à adresser au délégataire gestionnaire du tramway, qui consignera la ligne électrique et émettra des préconisations particulières.

Les interventions à proximité du tramway ne concernent que des prestations de fauchage et débroussaillement. Les prestations sur élements verticaux, tels que des arbres ne sont pas gérées dans le cadre de ce marché.
# OPERATIONS DE VERIFICATIONS – ADMISSION
## Vérifications
Les vérifications et les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 22 à 25 du C.C.A.G./F.C.S.

Il est dérogé à l'article 22.3 du C.C.A.G./F.C.S. qui ne s'applique pas au présent marché.
## Admission
 Suite aux vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, d'ajournement ou de rejet des prestations sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du C.C.A.G./F.C.S par le responsable désigné par la personne publique. Les opérations de vérification et la notification de la décision du pouvoir adjudicateur doivent être effectuées sous un délai de quinze jours. Passé ce délai, la décision d'admission des prestations est réputée acquise.

# GARANTIE CONTRACTUELLE
## Durée de garantie
 Les prestations font l'objet d'une garantie d'une durée de 1 an, conformément à l'article 28 du CCAG/FCS.

## Point de départ de la garantie
 Conformément à l'article 28.1 du CCAG/FCS, le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission.
# MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX
## Nature du prix
 Prix unitaires :

Le marché est conclu aux prix unitaires, hos T.V.A. figurant dans le Bordereau des Prix Unitaires.
Les prestations sont réglés par les quantités appliquées aux prix unitaires dont le libellé est donné dans le BPU du marché.
Le taux de TVA a prendre en considération est celui en vigueur à la date du fait générateur, conformément à l'article 269 du CGI.

## Contenu des prix :

Les prix du marché sont établis en tenant compte :
- des contraintes usuelles liées aux prestations en zone urbaine ou péri-urbaine ;
- des difficultés de stationnement ;
- de la présence du public ;
- des transports ou déplacements manuels ou mécaniques de matériaux ou matériels, à l'intérieur ou à l'extérieur du site, et le temps passé correspondant nécessaires à la bonne exécution des prestations ;
- des sujétions normalement prévisibles (intempéries, phénomènes naturels - habituels dans la région d'exécution des prestations) ;
- des sujétions d'exécution ci-après qui ne s'appliquent pas aux prix des fournitures, ni aux prix de mise à disposition de véhicules et d'engins.

Les prix de toutes les prestations mentionnés dans le BPU intègrent la signalisation de chantier conformément à la réglementation en vigueur ou rendue nécessaire pour assurer la sécurité du public, ainsi que les contraintes particulières de chaque site (accessibilité, stationnement, présence de public, d'enfants...).

Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l'établissement et à l'entretien de ses installations de chantier sauf stipulations contraires dans le bon de commande.
## Prix nouveaux :
Les prix nouveaux sont établis par avenant sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur au mois de la date limite de remise des offres, "mois zéro".

La prestation doit être décrite dans un sous-détails de prix détaillant les coûts et les quantités des matériaux, matières consommables, matériels, engins, intervention en personnel nécessaires à la réalisation de la prestation. Les bases de prix doivent être conformes à celles établies dans les sous-détails de prix de l'offre.
Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d'accord pour arrêter les prix nouveaux, ceux-ci font l'objet d'un acte modificatif au contrat signé par les deux parties.

## Variations de prix
Les prix sont révisables selon les modalités fixées ci-après.

Révision des prix selon formule paramétrique :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de remise des offres ; ce mois est appelé "mois zéro".

Les prix du marché évoluent de la manière suivante en fonction de l'évolution des conditions économiques. Les prix sont révisables.

Pour déterminer les prix de règlement, il sera fait application de la formule de révision figurant ci-après.

Les prix sont révisés annuellement à chaque date anniversaire de la notification du marché, en application de la formule suivante :

P(n) = P(o)* [0.15+0.85*(I(n)/I(0))]

Les paramètres figurant dans la formule ont la signification suivante :
P (n) : Prix après révision
P (0) : Prix à la date limite de remise des offres
I (n) : Valeur de l'indice EV4 " travaux d'entretien d'espaces verts", identifiant n° 001711017 site Internet : INSEE, pris au mois M-3 de chaque date anniversaire de la notification.
I (0) : Même indice pris à la date limite de remise des offres.

Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

## Disparition d'indice
Dans le cas de disparition d'indice, le nouvel indice de substitution préconisé par l'organisme qui l'établit sera de plein droit applicable dès lors qu'il correspond à la structure de prix de la prestation.

Dans l'hypothèse où aucun indice de substitution ne serait préconisé, les parties conviennent que la substitution d'indice sera effectuée par avenant après accord de chacune d'elles.
# AVANCE
## Régime de l'avance
 Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance sera versée au titulaire, dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R2191-3 à 19 du Code de la commande publique et à l'acte d'engagement.

Elle est versée le cas échéant dans le délai de 30 jours à compter de la date de début du délai contractuel d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11, R2191-12 et R2191-29 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant initial du présent marché et se termine lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du même montant selon un rythme calculé au prorata du pourcentage d'avancement.
## Dispositions complémentaires
 L'avance ne pourra toutefois être versée qu'après constitution par le titulaire d'une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur en a donné son accord, d'une caution personnelle et solidaire d'un montant de 100 % du montant de l'avance et dont l'objet est de garantir le remboursement de l'avance consentie.
# MODALITÉS DE REGLEMENT
Les dispositions des articles R2191-20 à 22 du Code de la commande publique relatives aux acomptes sont applicables.

 Il n'est pas prévu de disposition complémentaire.

# PAIEMENT – ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
## Délais de paiements
En application des articles R2192-10 à 15 du Code de la commande publique, le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours courant à compter de la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou à compter de la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Le délai global de paiement pourra être suspendu dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
## Intérêts moratoires
Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l'article D2192-35 du Code de la commande publique.
## Modalités de paiement direct des sous-traitants
Conformément aux dispositions des articles L2193-11 et R2193-10 du Code de la commande publique, seuls les sous-traitants directs du titulaire du marché (qui ont été acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées) peuvent bénéficier du paiement direct.

Le paiement direct des sous-traitants régulièrement acceptés est mis en oeuvre selon les modalités prévues par le Code de la commande publique, et notamment, par ses articles R2193-11 à 16.

Les sous-traitants adressent leur demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire ainsi qu'à la personne désignée ci-après :

Le délai global de paiement du sous-traitant est de 30 jours. Ce délai est computé dans les conditions prévues aux articles R2192-22 et R2192-23 du Code de la commande publique.
## Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché sont établies en portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom / la raison sociale et l'adresses du créancier
- le numéro de SIRET
- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement
- Le numéro et la date du marché et de chaque avenant
- La date et le numéro du bon de commande
- La nature des prestations
- La quantité
- Le prix de base hors révision et hors taxes
- Le taux et le montant de la T.V.A.
- Le montant total de la facture en euro HT et TTC
- La date et le numéro de facture.

Le paiement s'effectue suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du C.C.A.G./F.C.S.

Pour les candidats européens sans établissement en France : en lieu et place du numéro de SIRET, indiquer le N° de TVA intracommunautaire
N° de TVA intracommunautaire de la Ville de Marseille : FR75211300553

## Dématérialisation des factures
Le titulaire, ainsi que ses éventuels sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique, conformément aux dispositions des articles L2192-1 à L2192-7 et R2192-1 à R2192-3 du Code de la Commande Publique.

Les factures doivent être envoyées de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le "portail public de facturation" sécurisé Chorus Pro à l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des factures et d'économiser les coûts d'édition et d'envoi postal des factures ainsi que de suivre par internet l'état d'avancement de leur traitement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont disponibles directement sur le site.

Pour accéder à la « structure »(au sens CHORUS PRO) Ville de Marseille adéquate, le titulaire sera informé du numéro SIRET devant être utilisé.

De même, la Ville de Marseille a choisi de rendre obligatoire la référence à l'engagement. Le ou les numéros d'engagement seront communiqués au titulaire par le service gestionnaire du marché ou par le service acheteur.

Sous peine d'irrecevabilité, les factures seront déposées dans CHORUS PRO en respectant l'obligation de renseignement exact des 2 numéros précités.
# PENALITES
Par dérogation à l'article 14.1.2, le montant des pénalités n'est pas révisable.

Il est dérogé à l'article 14.1.3 du CCAG FCS, qui n'est pas applicable pour ce marché.
## Pénalités de retard
Par dérogation à l'article 14.1.1 du C.C.A.G., le régime des pénalités applicables au marché est le suivant :

A - Retards dans l'exécution des prestations :
En cas de dépassement du délai imparti mentionné dans le bon de commande, éventuellement prolongé par ordre de service, il sera fait application des pénalités suivantes :

- pour les prestations dont le montant est inférieur ou égal à 15 000 € HT : cent euros net (100€) par jour calendaire de retard

- pour les prestations dont le montant est supérieur à 15 000 € HT et inférieur ou égal à 60 000€ HT : deux cents euros net (200€) par jour calendaire de retard

- pour les prestations dont le montant est supérieur à 60 000 € HT : quatre cents euros net (400€) par jour calendaire de retard

Le retard dans l'exécution des prestations est limité à 30 jours calendaires après la date de fin d'exécution indiquée dans le bon de commande. Au-delà de ce délai, la prestation est considérée comme non exécutée.

Le nombre de jour de retard est calculé par différence entre la date de fin des prestations fixée dans le bon de commande, éventuellement prolongé par OS, et la date réelle d'achèvement des prestations constatée par procès-verbal.

B - Prestations non exécutées :
Une prestation est considérée comme non exécutée :
- quand elle n'a pas démarré à la date de fin d'exécution indiquée dans le bon de commande, éventuellement prolongée par ordre de service ;
- quand elle n'est pas achevée 30 jours calendaires après la date de fin d'exécution indiquée dans le bon de commande ou dans l'ordre de service le cas échéant.

La prestation non exécutée n'est pas payée. Se substitue à la pénalité de retard, une pénalité pour non exécution de 100% du montant hors taxe de la prestation.

## Pénalités pour non respect des dispositions du Code du Travail
En application de l'article 93 de la loi n°2011-525 du 17/05/2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le titulaire qui ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail se verra infliger une pénalité d'un montant de 50 euros par jour de retard.

Le montant de cette pénalité sera au plus égal à 10% du montant du présent contrat et ne pourra excéder le montant des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail.
## Autres pénalités
 Pénalités pour non respect du port des équipements de protection individuelle (EPI) pendant les interventions :
En plus de l'arrêt des opérations, prévu à l'article 2.6 du CCTP, une pénalité de cinq cents euros net (500€) est appliquée en cas de non respect constaté du port des EPI nécessaires lors de la réalisation des prestations du présent marché.

Pénalités pour absence de chef d'équipe sur chantier :
En cas de constat d'absence du chef d'équipe sur le chantier, et pour chaque constat, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de deux cents euros net (200€) par jour calendaire.

Pénalités pour absence de participation aux réunions de travail ou aux visites de contrôle sur le terrain pour vérification des prestations :
En cas d'absence à la réunion et / ou visite de chantier sur le terrain, le titulaire encourt une pénalité fixée à cent cinquante euros net (150€).

Pénalités pour non continuité de service :
En cas de retard ou non exécution dans les commandes prévues à l'article 6 du présent CCAP, le titulaire encourt, les mêmes pénalités que celles de l'article 13.1 du présent document.

Pénalités en cas de non respect des obligations définies par les arrêtés :
Une pénalité forfaitaire de cinq cents euros net (500€) sera appliquée à chaque constat de manquement des obligations définies par les arrêtés suivant, sans mise en demeure préalable :
- Arrêté préfectoral du 28 mai 2018 réglementant l'accès, la circulation, la présence des personnes et l'usage de matériels ou engins pouvant être à l'origine d'un départ de feu dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt. Celui-ci précise les conditions d'accès et les moyens de secours spécifiques à mettre en oeuvre.

- Arrêté prefectoral N°2013354-0004 du 20 décembre 2013 relatif a l'emploi du feu et au brulage des déchets verts et autres produits végétaux.

- Pénalité pour non respect des obligations de signalisation :
En cas de non respect des dispositions contractuelles du CCTP concernant la signalisation, le titulaire encourt une pénalité fixée à trois cents euros net (300€).

Pénalités en cas de non respect du tri et du traitement des déchets :
En cas de non respect des dipositions du CCTP concernant l'évacuation, le tri et le traitement des déchets, le titulaire encourt une pénalité fixée à cent cinquante euros net (150€), par constat.
# RESILIATION – EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE
 L'ensemble des dispositions du CCAG/FCS (chapitre 6) est applicable.

En cas d'inexécution par le titulaire d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir d'aucun retard, ou en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire (article 36 du CCAG FCS).
En cas d'inexactitude des renseignements prévus aux articles R2143-6 à 16 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le marché sera résilié aux torts du cocontractant de la personne publique et exécuté à ses frais et risques.
# CLAUSES DE GESTION DES DONNEES
## Les contraintes réglementaires
### Le RGS
Le décret RGS (Référentiel Général de Sécurité), pris en application de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 Décembre 2005, dite « ordonnance télé-services » et en vigueur depuis le 19 Mai 2013, s'impose à la totalité des systèmes d'information, et nous oblige à garantir la sécurité des échanges électroniques entre le citoyen et l'administration, entre deux administrations ou entre une administration et ses partenaires. Ces échanges électroniques sont également nommés télé-services.
### Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Sont applicables dans le cadre de ce marché les dispositions du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données).

Il est notamment nécessaire de confirmer le respect de l'article 44 du Règlement Général sur la Protection des Données qui précise que le transfert de données personnelles à l'extérieur de l'Union Européenne ne peut se faire qu'à certaines conditions contractuelles et en co-responsabilité du responsable de traitement et du titulaire du marché (sous-traitant au sens du RGPD)

L'ensemble des conditions sont définies dans l'annexe « Protection des données » de l'acte d'engagement, le cas échéant.
### Le Code du Patrimoine
Les documents et données produits ou reçus par la Ville de Marseille constituent des archives publiques.
Or, la loi n°2015-195 promulguée le 20 février 2015 et modifiant l'article L.111-1 du Code du Patrimoine, qualifie les archives publiques de "Trésors nationaux"et ne peuvent donc sortir du territoire douanier qu'après autorisation du Service inter-ministériel des Archives de France (SIAF) et seulement dans certains cas précis.
## Les clauses générales de confidentialité
Les supports informatiques physiques et documents fournis par la Ville de Marseille à la société prestataire restent la propriété de la Ville de Marseille.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du Code pénal), il en va de même pour toutes les données dont la société prestataire prendra connaissance à l'occasion de l'exécution de ce marché.

La société prestataire s'engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :

ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, à l'exception de celles nécessaires à l'exécution de la prestation prévue dans ce marché, l'accord préalable du responsable du fichier est nécessaire ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans ce marché ;

ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques en cours d'exécution du marché ;

prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et informations traités pendant la durée du marché ;

échanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications/identifications uniquement de manière chiffrée ;

en fin de marché à procéder à la mise à disposition de toutes les données appartenant à la Ville de Marseille ;

et en fin de marché à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies.

## Les contrôles
La Ville de Marseille se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations réglementaires et techniques de sécurité par la société prestataire, notamment par la réalisation d'audits ponctuels.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du nouveau code pénal.

La Ville de Marseille pourra prononcer la résiliation du marché, sans indemnisation du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

## Phase de réversibilité
Au terme du marché, le prestataire s'engage à faciliter la réversibilité selon les modalités choisies par la Ville de Marseille et à fournir toutes les informations et prestations utiles à sa mise en oeuvre.

La fourniture de toutes les informations relatives à l'exécution du marché, la documentation constituée durant la prestation, sous forme électronique mise à jour, ainsi que le transfert de connaissance sont inclus dans le présent marché.

Ce transfert se fera directement aux équipes de la Ville de Marseille.

# LOGICIEL E-ATTESTATIONS
La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", nous demandons aux titulaires de bien vouloir y déposer les documents exigibles au titredes articles R2143-7 à 10 du Code de la commande publique, et notamment :
- les attestations fiscales et sociales,
- l'inscription au RCS (K ou K Bis),
- la garantie décennale pour les marchés de travaux,
- la liste nominative des travailleurs étrangers
- l'attestation sur l'honneur relative à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Cette démarche présente l'avantage de limiter les échanges administratifs lors de la notification et de l'exécution des marchés. Par ailleurs, le logiciel garantit la confidentialité des documents déposés.
L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/

# LOI APPLICABLE
En cas de litige, la loi française est la seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. Conformément aux articles R2197-1 à 24 du Code de la commande publique, il pourra être fait appel au médiateur des entreprises ou au comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
# CONFORMITE AUX NORMES
 Les fournitures seront conformes aux normes en vigueur, normes homologuées ou autres normes reconnues équivalentes, en vertu de l'article R2111-11 du Code de la commande publique.

Toute norme décrite dans le présent marché, dont l'usage n'est pas rendu obligatoire par une réglementation, est entendue comme comprenant la mention "ou équivalent" même si elle n'est pas expressément suivie de cette mention.
# ASSURANCES
 Conformément à l'article 9 du CCAG FCS, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
# DEROGATIONS AU CCAG
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles du CCAG FCS :

- l'article 2 déroge à l'article 4.1 du CCAG FCS
- l'article 3.1 déroge à l'article 13.1.2 du CCAG FCS
- l'article 7.1 déroge à l'article 22.3 du CCAG FCS
- l'article 13 déroge à l'articles 14.1 du CCAG FCS