Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAAVE (50001)

REGLEMENT DE CONSULTATION COMMUN AUX MARCHES SUBSEQUENTS

Travaux Patrimoine Ancien - Lot 3

Numéro de la consultation	:	2021_50001_0008

Procédure de passation :	Appel d'offres ouvert

Date de notification :

# GENERALITES
## Intitulé et objet des marchés subséquents
La présente consultation a pour objet : Travaux de réparation, d'entretien, de rénovation et de petites créations dans les bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la Ville de Marseille pour l'ensemble des services municipaux dans le corps d'état : PATRIMOINE ANCIEN – Lot 3

La description des prestations à réaliser et leurs spécifications techniques seront indiquées dans les clauses spécifiques du marché subséquent.
## Nature
Passation d'un marché de : Travaux
## Pouvoir adjudicateur
Acheteur public :
Ville de Marseille
Hôtel de Ville
Quai du Port
13233 Marseille Cedex 20
Profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr
Adresse Internet : www.marseille.fr

# CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION
## Durée
La durée du marché se définit comme suit :
La durée sera propre à chaque marché subséquent et indiquée dans chaque marché subséquent.

Les marchés subséquents s'exécuteront à compter de leur notification ou de l’émission de l’ordre de service de démarrage, le cas échéant.

Les marchés subséquents pourront être notifiés jusqu’à la date de fin de validité de l’accord-cadre.

Ils ne pourront voir leur exécution se prolonger de plus de 1 mois après la date d'expiration de l'accord-cadre.
## Groupements d'opérateurs économiques
Il est rappelé que les groupements sélectionnés à l'issue de la consultation de l'accord-cadre ne pourront être modifiés dans le cadre de la passation des marchés subséquents.

Il appartient aux groupements titulaires de se présenter sous la même forme dans l'Acte d'Engagement des marchés subséquents que dans l'Acte d'Engagement de l'accord-cadre, faute de quoi leur offre subséquente sera déclarée irrégulière.

# MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE DES TITULAIRES DE L'ACCORD-CADRE
Les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre à « marchés subséquents » lot 3 feront l’objet d’une mise en concurrence à chaque survenance du besoin, par lettre de consultation que la Ville de Marseille adressera à tous les titulaires de l’accord-cadre.

Les documents de consultation seront adressés à chacun des titulaires par le biais du profil acheteur de la Ville de Marseille : marchespublics.mairie-marseille.fr

# DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) du marché subséquent est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : marchespublics.mairie-marseille.fr

Il ne sera transmis aucun DCE sur support physique. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 5 (cinq) jours avant la date limite de réception des offres.

Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi, par l'administration, du dossier modifié aux personnes ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet. En cas de report, par l'administration, de la date limite de remise des plis, c'est en fonction de la nouvelle date fixée que sera calculé le délai susmentionné.

Le dossier de consultation comprendra au moins :
Une lettre de consultation précisant :
        - la référence de l’accord-cadre,
- l’objet du marché subséquent,
- la durée minimum et maximum du marché subséquent le cas échéant,
- le début prévisionnel d'exécution des prestations, le cas échéant,
- le délai de validité de l’offre, le cas échéant,
- la date et l’heure limite de remise des offres,
- le contenu des offres à transmettre,
- les modalités de remise des offres et des plis de sauvegarde,
- la date et les modalités de visite de site, le cas échéant,
- l’Acte d’engagement du marché subséquent
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) du marché subséquent
- une note de cadrage de l’opération faisant l’objet du marché subséquent, assortie des documents techniques, le cas échéant.

Il appartient aux candidats de vérifier les documents du dossier de consultation, et de provoquer par des questions des compléments d'informations éventuels.
En cas d'omission, d'imprécision ou de contradiction dans ces documents, les candidats sont tenus de solliciter au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres toutes précisions ou tous renseignements complémentaires nécessaires, et prévoir dans leur offre toutes les prestations indispensables dans l'ordre ou par analogie avec les indications des descriptifs et des éventuels plans.

Rappels : Le candidat devenu attributaire du marché subséquent ne pourra plus prétendre à des plus-values pour des sous-estimations de sa part des prestations à réaliser et ne pas se prévaloir de la méconnaissance de l’existant et sujétions de toutes sortes. Le titulaire du marché ne pourra faire état ultérieurement d'une erreur, omission ou imprécision quelconque pour ne pas exécuter les prestations.
# ELEMENTS EXIGES DE L'OFFRE
Tous les documents, pièces et attestations remis au titre de la candidature ou de l'offre par le candidat sont établis en langue française et exprimées en EURO. A défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.

## Contenu de l'offre
Les titulaires de l’accord-cadre établissent leur offre conformément aux dispositions de l’accord-cadre et des documents de consultation du marché subséquent.

L’offre contient :

- l’acte d’engagement du marché subséquent, dûment complété
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) du marché subséquent.
## L'offre technique des marchés subséquents
Le mémoire technique et/ou cadre d’analyse de l’accord-cadre forment, pour chaque titulaire, le référentiel contractuel de qualité des offres pour les marchés subséquents.
## Visite sur site
Les visites pourront être imposées, cette mention figurera dans la lettre de consultation du marché subséquent et le délai de remise des offres tiendra compte de cette contrainte.
# REMISE DES PLIS PAR LES CANDIDATS
## Remise électronique
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique sur son profil acheteur marchespublics.mairie-marseille.fr. La transmission par voie papier n'est pas autorisée.

Le soumissionnaire transmet son pli en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des plis. Ainsi, toute modification ou tout complément du soumissionnaire en cours de consultation doit donner lieu à la transmission de l'intégralité des éléments exigés au Règlement de consultation.

Les modalités relatives à la réponse par voie électronique sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC intitulée Guide de la dématérialisation des marchés publics.
## Copie de sauvegarde
Le pli électronique peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.

Cette copie de sauvegarde devra comporter l'intégralité des éléments exigés au Règlement de consultation.

Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat, l'objet et le numéro de la consultation concernée.
Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

Les documents propres à chaque marché subséquent préciseront les modalités de remise.

## Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 3 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
Le cas échéant chaque marché subséquent pourra prévoir un délai de validité spécifique, dans ce cas celui-ci devra figurer dans la lettre de consultation.

# CRITERES D'ATTRIBUTION DES MARCHES SUBSEQUENTS
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 à 12 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.

 Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants :

1°) Prix de l'offre : 70 %
2°) Délai de réalisation des travaux: 30 %

Modalités de mise en oeuvre de ces critères :

1°) Prix de l'offre : 70 %

L’analyse des prix se fera sur la base du prix global et forfaitaire indiqué dans l’acte d’engagement du marché subséquent.

L'indication du prix global et forfaitaire, figurant en toutes lettres sur l'Acte d'Engagement, prime sur toutes les autres indications.

La notation de l'offre financière du candidat, N(i), sera effectuée à l'aide de la formule suivante :

N (i) = 20 X [P(m) / P(i)]

Dans laquelle :
N(i) est la note attribuée à l'offre de prix du candidat (i)
P(i) est le prix de l'offre du candidat

P(m) est le prix de l'offre la moins disante (après élimination éventuelle des offres anormalement basses).
Le nombre maximum de points sera de 20 points.

Les prix proposés par les entreprises dans leur bordereau des prix référentiels de l’accord-cadre constituent des prix de référence plafonds (après révision des prix de l'accord-cadre, en application du C.C.A.P. de l'accord-cadre). Si ces prix plafonds ne sont pas respectés et sont dépassés, l'offre subséquente sera déclarée irrégulière.

2°) Délai de réalisation des travaux : 30 %

Les candidats devront indiquer dans l’acte d’engagement le délai d’exécution qu’ils proposent pour l’exécution du marché subséquent.

La notation de l'offre de délai du candidat, D(i), sera effectuée à l'aide de la formule suivante :
D (i) = 20 x [D(m) / D(c)]
Dans laquelle :
D(i) est la note attribuée à l'offre du délai du candidat
D(c) est le délai proposé par le candidat
D(m) est le délai le plus court proposé par les candidats
Le nombre maximum de points sera de 20 points.

Les délais proposés par les entreprises dans leurs offres subséquentes devront respecter les délais minimum et/ou maximum éventuellement précisés, le cas échéant, dans les documents propres au marché subséquent.

* Evaluation finale :

 Les offres sont classées suivant la valeur de la note N correspondant à la note définitive. L'entreprise classée première est celle ayant la note la plus élevée.

La note N du candidat est définie par la formule de pondération suivante :

N = N(i) x 0,70 + D(i) x 0,30

Compte tenu de la formule présentée ci-dessus, la pondération s'effectuera sur la base de 70 % en ce qui concerne le prix de l'offre et de 30 % au regard du délai d'exécution des travaux.

Le pouvoir adjudicateur peut ne pas donner suite à la consultation.

# PIECES A REMETTRE PAR LE(S) CANDIDAT(S) RETENU(S)
Il sera demandé au candidat retenu de fournir les certificats et attestations des articles R2143-6 à 10 du Code de la commande publique. Il lui sera également demandé de fournir, si l'offre remise n'a pas été signée, l'acte d'engagement, dans sa dernière version, revêtu d'une signature électronique.

Tous les documents signés devront l'être par une personne habilitée à engager le candidat, accompagné des documents relatifs aux pouvoirs, avec indication du nom et de la qualité du signataire. Cette personne devra être titulaire d'un certificat électronique conforme au niveau de sécurité ** du R.G.S. (en cours de validité) ou d'un certificat qualifié, conforme au règlement e-IDAS du 23 juillet 2014.

Dans le cas où la Ville de Marseille serait dans l'impossibilité de signer électroniquement l'acte d'engagement, le soumissionnaire s'engage à accepter la rematérialisation conforme sous forme papier de tous les documents constitutifs à valeur contractuelle. A ce titre, il s'engage également à ce que la personne physique dûment habilitée procède à la signature manuscrite des documents qui lui sont demandés (AE, autres pièces éventuelles), sans procéder à la moindre modification de ceux-ci et les renvoie à la personne publique sous cette forme.

Si le candidat retenu est un groupement, la demande du pouvoir adjudicateur sera adressée au mandataire qui devra présenter les pièces exigées pour l'ensemble des membres du groupement dans le délai indiqué au présent article.

Le candidat devra fournir ces éléments, à compter de la réception de la demande, dans un délai de : 10 jours. A défaut, son offre est rejetée et la même demande est présentée au candidat suivant dans le classement des offres, conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique.

La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", les candidats sont invités à y déposer les documents exigibles au titre des articles R2143-6 à 10 du Code de la commande publique. L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/
# MODALITES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS ET AUX ECHANGES D'INFORMATION
## Règles liées aux échanges électroniques
Les modalités relatives aux communications et échanges d'informations par voie électronique, ainsi que celles relatives à la candidature et à la signature électronique, sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC intitulée Guide de la dématérialisation des marchés publics.

Afin de garantir la lecture et l'exploitation des échanges dans le cadre de cette consultation, seuls les formats de fichiers suivants sont acceptés : .odt ; .ods ; .odg ; .doc ; .docx ; .rtf ; .pdf ; .ods ; .xls ; .xlsx ; .rar ; .zip ; .gif ; .jpeg ; .png ; .tif ; .ppt ; .odp ; .dwg ; .dxf.
## Demandes de renseignements en cours de consultation
Les soumissionnaires peuvent déposer des demandes de renseignements complémentaires sous forme de questions, par exemple, et obtenir des réponses à ces questions ou tout autre renseignement via le profil d'acheteur dont l'adresse internet est marchespublics.mairie-marseille.fr

Ces demandes peuvent être adressées au représentant du pouvoir adjudicateur, par écrit, au plus tard 8 (huit) jours calendaires avant la date limite de remise des plis. Une réponse sera alors adressée au plus tard 5 (cinq) jours calendaires avant la date limite de remise des plis, à tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation.