Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAAVE (50001)

REGLEMENT DE CONSULTATION

Mission de maîtrise d'oeuvre relative aux études et travaux de restauration de la bastide Magalone, de la chapelle et de la citerne situées - 245 boulevard Michelet – 13009 Marseille.

Numéro de la consultation	:	2021_50001_0044

Procédure de passation :	Appel d'offres ouvert

Date de notification :

# GENERALITES
## Objet et description de la consultation
La présente consultation a pour objet : Mission de maîtrise d'oeuvre relative aux études et travaux de restauration de la bastide Magalone, de la chapelle et de la citerne situées - 245 boulevard Michelet – 13009 Marseille.

Cette mission de maîtrise d'oeuvre porte sur :
• la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des batiments depuis le boulevard Michelet
• la mise hors d'eau hors d'air : les façades (gros oeuvre et second oeuvre), les couvertures, les menuiseries extérieures
• les ouvrages structurels participant à la stabilité du bâti : fondations, murs, planchers, plafonds, charpentes, escaliers
• le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la bastide Magalone, de la chapelle et de la citerne.

Au delà des travaux de problématiques de clos-couvert et de structure, il conviendra également de traiter les travaux réalisés au fil du temps, et qui ne sont pas en conformité Monuments Historiques.

A noter : la restauration des décors intérieurs n'est pas traitée dans le cadre de cette opération.

Les éléments d'ouvrages concernés par les travaux de restauration sont les suivants :

1 – la Bastide la Magalone au centre du jardin qui est composée de plusieurs ailes bâties :

• le corps principal à l'ouest entre la cour et le jardin composé sur un plan en "H"
• trois ailes de communs formant un "U" sur cour :
▪ une aile en retour sur le flanc nord,
▪ une aile en retour au sud,
▪ une aile en fond de cour à l'est.

2 – la Chapelle sur le flanc sud du terrain

3 – la Citerne : bâtiment à l'arrière de l'aile est.

Les éléments d'ouvrages suivants ne sont pas concernés par cette restauration :

4 – l'ancienne remise à carrosse flanquée en angle sud-est

5 – le pavillon d'entrée à l'angle sud-ouest de la propriété, à l'alignement du bd Michelet.

L'enveloppe consacrée aux travaux est de : 2 450 000 € HT (valeur juin 2021).

## Nature
Passation d'un marché de : Services

L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrage : Bâtiment – Réutilisation ou réhabilitation .

Nature des travaux : restauration.

Passation d'un Marché de Maîtrise d'oeuvre : services visés : 12 Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère
## Pouvoir adjudicateur
Acheteur public :
Ville de Marseille
Hôtel de Ville
Quai du Port
13233 Marseille Cedex 20
Profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr
Adresse Internet : www.marseille.fr
## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
 APPEL D'OFFRES OUVERT - selon les articles suivants :  articles R2124-2, R2161-2 à 5 du Code de la commande publique.

Prestations similaires :
Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
## Informations historiques
Patrimoine de la Ville de Marseille depuis 1987, la bastide Magalone est également occupée par l'école de musique qui y dispense l'enseignement musical et organise des évènements culturels occasionnels. Elle constitue également un lieu de représentation par l’organisme culturel : la Cité de la musique

Cette bastide est inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté ministériel du 7 juillet 1948.
## Contexte actuel
L’occupation des locaux de la Magalone se répartit actuellement comme suit :
- l'école de musique
- un logement de fonction du gardien
- une chapelle
- un pavillon d’entrée désaffecté.

Alertés par des problèmes structurels relevés dans la bastide les services techniques de la Ville de Marseille ont missionné une équipe de maîtrise d'oeuvre pour réaliser un diagnostic portant sur la structure, le clos et couvert, le réseau d'évacuation des eaux pluviales, de la bastide Magalone et de ses dépendances.

Cette étude diagnostic, réalisée par le groupement Atelier Cord - architecte du patrimoine, BMI - Brizot-Masse ingénierie – bureau d'études structure, et BPTEC - Bernard Poissonnier – économiste de la construction, jointe au dossier de consultation, a permis de mettre en évidence un certain nombre de désordres structurels et de pathologies.
# CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION
## Marché de maîtrise d'oeuvre
La mission de maîtrise d’œuvre relative aux études et au suivi des travaux de restauration de la bastide Magalone concerne à la fois la mise en accessibilité de la bastide et de ses dépendances aux personnes à mobilité réduite depuis le boulevard Michelet, et la restauration de la bastide Magalone et de ses dépendances dont la description architecturale, l’analyse des désordres et le diagnostic, les préconisations d’intervention pour une à niveau sont récapitulées dans l'étude de diagnostic du groupement Atelier Cord, architecte du patrimoine, Brizot-Masse ingénierie et Bernard Poissonnier économiste.

A l'intérieur de cette étude, les ouvrages récapitulés ci-après sont pris en compte :

LA CHAPELLE : (cf Partie 2 Chapitre B - page18)
▪ Restauration des toitures,
▪ Restauration des façades – gros oeuvre,
▪ Restauration des façades – second oeuvre,
▪ Structure,
▪ Compléments pour conformité MH.

LE CORPS PRINCIPAL DE LOGIS : (cf Partie 2 Chapitre C – page 24)
▪ Restauration des toitures et des pluviales,
▪ Restauration des façades – gros oeuvre,
▪ Restauration des façades – second oeuvre,
▪ Structure et restauration des intérieurs,
▪ Securité incendie.

LES AILES DES COMMUNS : (cf Partie 2 Chapitre D - page 44)
▪ Restauration des toitures et des pluviales,
▪ Structure et restauration de parties intérieures.

LA CITERNE : (cf Partie 2 Chapitre F - page 63)
▪ Restauration des toitures et des pluviales,
▪ Restauration des façades – gros oeuvre.

LES RESEAUX ENTERRES DE LA COUR : (cf Partie 2 Chapitre G - page 67)
▪ Ouvrages voûtés ou enterrés,
▪ Traitement des sols et raccordement.

Les éléments d'ouvrages suivants ne sont pas concernés par cette restauration :

LE PAVILLON D'ENTREE : (cf Partie 2 Chapitre A - page 11)
 à l'angle sud-ouest de la propriété, à l'alignement du bd Michelet

LE GARAGE : (cf Partie 2 Chapitre E - page 59)
ancienne remise à carrosse flanquée en angle sud-est

S'agissant de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le Maître d'Oeuvre prendra en compte l'accessibilité des PMR pour concevoir et adapter aux normes en vigueur tous les ouvrages sur lesquels il sera amené à intervenir. A défaut, il aura la charge de la procédure de demande de dérogation si le contexe contraignait la Personne Publique sans que cela donne lieu à une rémunération complémentaire.

A titre indicatif l'école de musique dispose d'une Convention d'Occupation Temporaire de la bastide la Magalone, qui arrive à échéance en décembre 2022. Aussi, l'attention du candidat est attirée sur la nécessité d'organiser les travaux tout en maintenant les activités de l'école de musique et de prévoir pour cela les solutions techniques les mieux adaptées.

Pour information, sur les 8 sites disséminés dans tous les quartiers de la Ville, l'association "Cité de la Musique de Marseille" :

● propose un enseignement de près de 50 disciplines musicales différentes, accueille 2 200 élèves en moyenne sur l'année scolaire, compte plus de 2 400 adhérents et reçoit plus de 15 000 spectateurs sur une année de programmation

● accueille et organise plus de 80 manifestations et concerts directement liés à l'activité d'enseignement et au développement du Pôle des Musiques du Monde.

Le maître de l'ouvrage garantit au prestataire l'accessibilité aux lieux qui lui seront nécessaires pour la réalisation de sa mission autant que de besoin. Il devra en effectuer préalablement la demande.

Le prestataire est informé qu'à ce stade le maître d'ouvrage dispose des éléments suivants au format pdf du diagnostic au format A3 comprenant les plans d'état des lieux suivants :
- le plan de masse
- les plans de niveau
- les relevés de façades.

Il est porté à l'attention des candidats que les plans au format vectoriel dwg ou équivalent n'existent pas. A charge pour le titulaire du marché de réaliser les relevés et plans qui seront nécessaires à l'exécution de sa mission.

Conformément à l'arrêté du 22 mars 2019, annexe n°20 au CCP, précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, la mission de maîtrise d'oeuvre comporte la mission de base et les éléments de missions complémentaires.

## Mission de base
La mission de base est décomposée en élements suivants : AVP, PRO, AMT, VISA, DET et AOR.

AVP (APS/APD) : Etudes d'Avant Projet, y compris :

• proposition d'une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme, et présentation des dispositions générales techniques envisagées en :
- indiquant les durées prévisionnelles de réalisation
- établissant une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux relatifs aux différentes solutions étudiées, avec priorsation des travaux le cas échéant.

• établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre nécessaires à l'obtention de la ou des demandes d'autorisation, ainsi que l'assistance au maitre d'ouvrage au cours de leur instruction, y compris l'envoi des dossiers et les modifications éventuelles suivant les différents échanges avec les services concernés.

PRO : Etudes de projet, y compris :

• établissement des CDPGF (cadre de décomposition détaillé du prix et des quantités de l'offre des entreprises) et des BPU et DQE (prix unitaires).

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de passer les marchés de travaux à prix global et forfaitaire ou à prix unitaire.

AMT : Assistance pour la passation des marchés publics de travaux, décomposée en :

AMT-DCE : Mise au point et finalisation du Dossier de Consultation des Entreprises en intégrant toutes les remarques des différends services, de la DRAC, du CSPS et du Contrôleur Technique afin d'obtenir un rapport initial du contrôleur technique (RICT) sans avis suspendus et sans avis défavorables.

AMT-RACO : Assistance à la passation des marchés de travaux.

VISA : Visa des études d'exécution réalisées par les entreprises + participation aux travaux de la cellule de synthèse.

DET : direction de l'exécution des marchés de travaux.

AOR : assistance pour les opérations de réception et pendant l'année de garantie de parfait achèvement.

## Mission complémentaire : création d'un carnet d'entretien

A l'issue de la mission de maîtrise d'oeuvre et dans un objectif de conservation des ouvrages, le maître d'oeuvre fournira au maître d'ouvrage pour les éléments ayant fait l'objet d'une restauration, un ensemble de fiches détaillant les actions à planifier dans le cadre de l'entretien courant, et les fiches techniques des produits utilisés.

Chaque fiche établira la nature des travaux d'entretien, leur localisation, les modalités et la fréquence d'intervention.

## Mission complémentaire conditionnelle : OPC

La mission OPC est une mission complémentaire conditionnelle qui pourra être confiée au maitre d'oeuvre ou à une entité spécialisée indépendante. La décision sera prise à l'issue de la phase AVP.

Cette mission est définie conformément à l'article R. 2431-17 de l'arrêté du 22 mars 2019, et comprend à minima les éléments suivants :
Etablissement et suivi des calendriers d'avancement des tâches en liaison avec les entreprises, l'équipe de maîtrise d'oeuvre, le CSPS, le Contrôleur technique et le maître d'ouvrage.

Organisation générale du chantier.
Planification des opérations de réception.

La présente mission de maîtrise d'oeuvre devra donc prévoir toutes les réunions nécessaires pour la concertation avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), les Unités Départementales de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) existant dans chaque département, la Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH) ou tout autre organisme prévu dans le livre VI du code du patrimoine.

Enveloppe consacrée aux travaux : 2 450 000 € HT (valeur juin 2021)

## Décomposition en lots, tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des prestations fait l'objet d'un marché unique.
### Décomposition en tranches
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en tranches.
### Décomposition en postes
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en postes.
## Accord-cadre à bons de commande
 Les prestations ne font pas l'objet de bons de commande.
## Durée
La durée du marché se définit comme suit : La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement (GPA) (prévue à l'article 44.1 2e alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux), ou jusqu'à la fin de sa prolongation le cas échéant, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Dans cette hypothèse l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

Le délai d'exécution des prestations débutera à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la mission de maîtrise d'oeuvre.

A titre indicatif, la durée prévisionnelle des missions est d'un minimum de 48 mois (y compris la période de GPA de douze mois).
## Options
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
La présente consultation n'impose pas de prestations supplémentaires éventuelles.
## Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
## Groupements d'opérateurs économiques
Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.

 Ils ne peuvent modifier la composition de leur groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. L'entreprise mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire :
Les candidats sont informés que le(s) marché(s) sera (seront) conclu(s) avec des groupements conjoints. Si les candidats retenus se sont présentés sous la forme d'un groupement solidaire, ils devront obligatoirement modifier la forme de leur groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché.

Pour l'exécution du ou des marchés, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

 En cas de groupement, le mandataire du groupement sera obligatoirement un architecte.

L'architecte mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.

Chaque architecte (ou groupement d'architectes) membre d'un groupement ne pourra faire acte de candidature qu'au sein d'un seul groupement, sous peine d'irrecevabilité de la candidature. Les autres prestataires pourront se présenter en tant que co-traitants ou sous-traitants dans plusieurs groupements.
## Conditions relatives au marché
### Cautionnement et garanties exigées
 Pas de cautionnement, ni de garantie demandés au titre des articles R2191-32 à 42 du Code de la commande publique.
### Modalités essentielles de financement et de paiement
Le marché est financé par ressources budgétaires propres et subventions.

Les règlements seront effectués par virement bancaire dans un délai de 30 jours.

La référence du ou des comptes bancaires où les paiements devront être effectués, doit être précisée dans l'acte d'engagement.

Le marché est à prix global et forfaitaire.
Le marché est conclu à prix révisables.
# DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : marchespublics.mairie-marseille.fr

Il ne sera transmis aucun DCE sur support physique. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 7 (sept) jours avant la date limite de réception des offres.

 Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi, par l'administration, du dossier modifié aux personnes ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet. En cas de report, par l'administration, de la date limite de remise des plis, c'est en fonction de la nouvelle date fixée que sera calculé le délai susmentionné.

Le DCE comporte les documents suivants :
- le Règlement de la Consultation (RC)
- l'annexe n°1 au RC relative au Guide de la dématérialisation des marchés publics
- l'annexe n°2 au RC, les fiches références à compléter – cadre de réponse
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- l'Acte d'Engagement (AE) - cadre de réponse et son annexe
• annexe 1 à l'AE : Missions et répartition éventuelle des honoraires
- l'attestation de visite du site obligatoire
- le diagnostic réalisé par le groupement Atelier Cord, architecte du patrimoine, Brizot-Masse ingénierie et Bernard Poissonnier économiste, daté d'octobre 2019. Ce document "Diagnostic" relatif à la restauration de la bastide Magalone et de ses dépendances inclut la description architecturale, l’analyse des désordres et le diagnostic, les préconisations d’intervention pour une à niveau. A l’intérieur de ce document seuls sont concernés les équipements suivants : la chapelle, le corps de logis, les ailes des communs, la citerne et les réseaux enterrés de la cour. Les éléments suivants ne sont pas concernés : le pavillon d’entrée et le garage.
- le programme
- le plan de l'école de musique, avec les précisions suivantes :
* les locaux situés au 1er étage et dont la mention Zone travaux est spécifiée, sont condamnés dans l'attente de la réalisation des travaux
* le grand salon situé au RdC, dont la jauge est de 120 personnes, sert de salle d'audition pour les projets pédagogiques de l'école de musique et pour des concerts.
- le planning d'occupation des salles (planning temporaire du mois de février 2021).
- le rapport de la Commission Communale de Sécurité du 19 octobre 2001
- les trois rapports amiante datant de novembre 1999, de mai 2004, et de mai 2009.
- le formulaire de lettre de candidature DC1 (établi par le MINEFE, téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics)
- le formulaire de déclaration de candidature DC2 (établi par le MINEFE, téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics)
# ELEMENTS EXIGES DU CANDIDAT
Tous les documents, pièces et attestations remis au titre de la candidature ou de l'offre par le candidat sont établis en langue française et exprimées en EURO. A défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.
## Renseignements et documents demandés à l'appui des candidatures
Pour présenter leur candidature, le(s) candidat(s) peuvent utiliser soit :
- les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ;
- le DUME (Document Unique de Marché Européen).

Les informations concernant ces supports sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC relative au Guide de la dématérialisation des marchés publics.

Chaque candidat doit produire un dossier complet comprenant les pièces décrites ci-après.

1° - Renseignements concernant la situation juridique du candidat

Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.

Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

2° - Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir :
- une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise),
- le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).

Pour le ou les architecte(s) membre(s) du groupement, la moyenne des chiffres d'affaires cumulés calculée sur les trois derniers exercices ne devra pas être inférieure à 150 000 euros HT.

Pour le BET pluridisciplinaire ou l'ensemble des BET spécialisés (ou ingénieurs conseils), la moyenne des chiffres d'affaires cumulés calculée sur les trois derniers exercices ne devra pas être inférieure à 200 000 euros HT, jugé nécessaire pour mener à bien les missions demandées.

Pour l'OPC, la moyenne des chiffres d'affaires cumulés calculée sur les trois derniers exercices ne devra pas être inférieure à 60 000 euros HT, jugé nécessaire pour mener à bien les missions demandées.

3° - Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique du candidat

Chaque membre du groupement devra présenter l'effectif global de sa structure. Des précisions devront être apportées sur le nombre de personnes qu'il est prévu d'affecter à l'opération et sur les responsabilités qui leurs seront attribuées.

La consultation est ouverte à tout candidat comprenant obligatoirement les compétences suivantes :
- soit un architecte ou plusieurs architectes en chef des monuments historiques ;
- soit un architecte ou plusieurs architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » ou tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent, justifiant une activité professionnelle régulière de dix ans dans le domaine de la restauration de patrimoine ancien protégé au titre des monuments Historiques et présentant les conditions requises précisées à l'article R621-28 du décret 2011-574 du 24 mai 2011. Sa candidature apportera la preuve de sa qualification et fournira une liste complète de références concernant la restauration de patrimoine ancien protégé au titre des Monuments Historiques.

- un bureau d'études techniques (BET) (ou plusieurs BET ou ingénieurs conseils) spécialisé en structures, en ingéniérie de systèmes et d'ouvrages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées : collecte, bassins de retenue, évacuation, siphons, régulation, relèvement et systèmes gravitaires complexes, en électricité et en économie de la construction justifiant de références équivalentes dans les ouvrages de restauration réalisés sur des monuments historiques.

Le BET pluridisciplinaire, les BET spécialisés ou les ingénieurs conseils) rapporteront la preuve de leur qualification par tout moyen dans les domaines structures, systèmes et ouvrages d'assainissement, électricité et économie de la construction (qualifications OPQIBI, OPQTECC ou références équivalentes).

- un OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) qui apportera la preuve de sa qualification par tout moyen : qualification OPQIBI ou OPQTECC, ou justifiant de références équivalentes dans le cadre de l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de la restauration d'édifices patrimoniaux anciens.

Cet OPC pourra être soit intégré dans l'équipe d'architectes ou au(x) bureau(x) d'études techniques, soit être indépendant.

 Certificat(s) de qualifications professionnelles :

Le candidat fournira un dossier de références comprenant :

Pour l'architecte (ou l'ensemble des architectes cotraitants d'un même groupement)
Pour apprécier sa compétence architecturale, le Maître d'ouvrage souhaite que ne soit présentée au total (pour l'ensemble des architectes d'un même groupement) qu'une sélection de cinq références générales (de moins de trois ans).

A défaut, les cinq références les plus récentes de moins de trois ans seront analysées en priorité.
Ces références précisant pour chacune d'elles :
- le nom et adresse de l'opération,
- son niveau de protection au titre des Monuments Historiques,
- le nom du maître d'ouvrage,
- la nature des travaux,
- la date de réalisation,
- la composition de l'équipe,
- les missions confiées,
- le montant des travaux

Seules les études ayant été suivies de travaux pourront constituer des références.

Pour le ou les bureaux d'études techniques et l'OPC

Pour chaque domaine de spécialisation : Structure, Systèmes et ouvrages d'assainissement, Electricité, Economie de la construction, et pour l'OPC, le Maître d'ouvrage souhaite que soit présentée une sélection de trois références (de moins de trois ans). A défaut, les trois références les plus récentes seront analysées en priorité.

Récapitulatif :	Nombre de références / demandées

Bureaux d'études - Domaine de spécialisation
■ Structures	 3 références
■ Ingénierie de systèmes et d’ouvrages d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées	 3 références
■ Electricité	 3 références
■ Economie de la construction	 3 références

OPC – Ordonnancement-Pilotage-Coordination	 3 références

Ces références précisant pour chacune d'elles :
-le nom et adresse de l'opération,
- son niveau de protection au titre des Monuments Historiques,
- le nom du maître d'ouvrage,
- la nature des travaux,
- la date de réalisation,
- la composition de l'équipe,
- les missions confiées,
- le montant des travaux.

Les références professionnelles relatives à des réalisations d'équipements d'importance et/ou de nature équivalente à l'objet de la présente consultation seront particulièrement appréciées : références évaluées au regard des spécificités du site protégé monument historique et corrélées à la nature et aux montants des travaux communiqués.

Seules les études ayant été suivies de travaux pourront constituer des références.

En cas de groupement, le mandataire sera obligatoirement un architecte.

L'architecte mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché. Chaque architecte (ou groupement d'architectes) membre d'un groupement ne pourra faire acte de candidature qu'au sein d'un seul groupement, sous peine d'irrecevabilité de la candidature. Les autres prestataires pourront se présenter en tant que co-traitants ou sous-traitants dans plusieurs groupements.

Tous les membres du groupement apporteront la preuve à cet effet de leur capacité technique et fourniront leurs références sur des opérations similaires.

L'attention des candidats est attirée sur le fait que seules les références complètes au regard des renseignements demandés ci-dessus seront prises en compte. A ce titre, il est vivement conseillé aux candidats de présenter leurs références dans le cadre type «fiche de références» fourni.

Précisions complémentaires :

Lorsque le candidat se présente sous la forme d'un groupement, chaque membre du groupement doit fournir les pièces et documents mentionnés ci-dessus (DC2 et annexes ou DUME).

Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire DC2 (rubrique G) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant que le titulaire dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations. En cas de déclaration de sous-traitance (formulaire DC4), la signature électronique est facultative à ce stade.

## Eléments exigés au titre de l'offre
### Présentation des offres
L'offre du candidat comporte les pièces ou documents suivants :

- un Acte d'Engagement, dûment complété
et l'annexe 1 à l'AE – Missions et répartition des honoraires – cadre de réponse
Rappel : La signature de l'AE n'est que facultative au moment du dépôt de l'offre, mais sera exigée pour l'attributaire.

- le mémoire technique du candidat dont le contenu est précisé à l'article 6.2 du présent règlement de consultation.
### Présentation de variantes
Les candidats ne sont pas autorisés à proposer des variantes de leur propre initiative.

## Visite sur site
 VISITE OBLIGATOIRE SUR PRISE DE RENDEZ-VOUS

Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite du site : Bastide Magalone – 245 boulevard Michelet – 13009 Marseille.

Ces visites pourront être groupées. Elles s'effectueront sur rendez-vous programmées sur une semaine, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.

Au vu du contexte actuel, un nombre maximum de 4 candidats (1 personne par candidat) sera autorisé par visite.

De plus, les mesures de sécurité sanitaire devront être rigoureusement respectées par les candidats tels les gestes barrières. Les candidats invités à la visite obligatoire seront dans l'obligation de porter un masque.

A l'issue de cette visite, les candidats devront signer une attestation de visite (modèle joint). Le représentant du pouvoir adjudicateur signera également cette attestation et leur remettra une copie.

L'original de l'attestation de visite sera conservé par le représentant du pouvoir adjudicateur.

L'offre d'un candidat n'ayant pas procédé à la visite obligatoire sera rejetée.

Pour procéder à une visite, les candidats doivent contacter  :
Direction Etudes et Grands Projets de Construction
Service Maîtrise d'Ouvrage
M. Gérard CHINCHILLA
Téléphone : 04.91.55.16.08 - Secrétariat : 04 91 55 18 36
Adresse électronique : gchinchilla@marseille.fr
Secrétariat : ndaura@marseille.fr

Si au cours ou à l'issue de la visite, les candidats souhaitent poser des questions, ils devront les poser par écrit dans les conditions fixées au présent règlement de consultation.
# REMISE DES PLIS PAR LES CANDIDATS
## Remise électronique
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique sur son profil acheteur marchespublics.mairie-marseille.fr. La transmission par voie papier n'est pas autorisée.

Le soumissionnaire transmet son pli en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des plis. Ainsi, toute modification ou tout complément du soumissionnaire en cours de consultation doit donner lieu à la transmission de l'intégralité des éléments exigés au Règlement de consultation.

Les modalités relatives à la réponse par voie électronique sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC intitulée Guide de la dématérialisation des marchés publics.
## Copie de sauvegarde
Le pli électronique peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.

Cette copie de sauvegarde devra comporter l'intégralité des éléments exigés au Règlement de consultation.

Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat, l'objet et le numéro de la consultation concernée.
Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

ENVOI POSTAL :
En cas d'envoi postal, les plis doivent être adressés à l'adresse suivante :
Ville de Marseille
Direction des marchés et procédures d'achats publics (DGAAJ)
39 Bis, Rue Sainte
13233 MARSEILLE Cedex 20

REMISE CONTRE RECEPISSE :
Les plis peuvent être remis contre récépissé à l'adresse suivante :
Direction des marchés et procédures d'achats publics (DGAAJ)
(anciennement Service des marchés publics - DSJ )
Passage Timon David, rue Sainte (1er arrondissement)
13001 Marseille

Horaires de réception des plis : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, hors jours fériés et chômés.
## Echantillons, maquettes, prototypes ou modèles réduits
 Sans objet
## Date et heure limites de remise des plis
Les date et heure limites de réception des plis sont celles indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence, qui valent également pour la transmission des « copies de sauvegarde » des candidats.

## Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 6 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

# EXAMEN DES PLIS
La présentation telle qu'exposée ci-après ne préjuge en rien de l'ordre dans lequel l'acheteur procèdera à l'examen des plis. Ainsi, celui-ci peut, en cas de procédure ouverte, décider d'examiner les offres avant les candidatures.
## Examen des candidatures

Avant de procéder à l'examen de la ou des candidature(s), s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander au(x) candidat(s) concerné(s) de produire ou compléter ces pièces.

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des renseignements et documents demandés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

En ce qui concerne la capacité économique et financière, l'acheteur exige les niveaux minimaux suivants :
Situation économique et financière de l'entreprise présentée à travers ses chiffres d'affaires.

Pour le ou les architecte(s) membre(s) du groupement, la moyenne des chiffres d'affaires cumulés calculée sur les trois derniers exercices ne devra pas être inférieure à 150 000 euros HT.

Pour le BET pluridisciplinaire ou l'ensemble des BET spécialisés (ou ingénieurs conseils), la moyenne des chiffres d'affaires cumulés calculée sur les trois derniers exercices ne devra pas être inférieure à 200 000 euros HT, jugé nécessaire pour mener à bien les missions demandées.

Pour l'OPC, la moyenne des chiffres d'affaires cumulés calculée sur les trois derniers exercices ne devra pas être inférieure à 60 000 euros HT, jugé nécessaire pour mener à bien les missions demandées.

En ce qui concerne les capacités professionnelles et techniques, l'acheteur exige les niveaux minimaux suivants :
Exigence de garanties et capacités techniques en rapport avec la prestation demandée.

La consultation est ouverte à tout candidat comprenant obligatoirement les compétences suivantes :
- soit un architecte ou plusieurs architectes en chef des monuments historiques ;
- soit un architecte ou plusieurs architectes titulaires du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » ou tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent, justifiant une activité professionnelle régulière de dix ans dans le domaine de la restauration de patrimoine ancien protégé au titre des monuments Historiques et présentant les conditions requises précisées à l'article R621-28 du décret 2011-574 du 24 mai 2011. Sa candidature apportera la preuve de sa qualification et fournira une liste complète de références concernant la restauration de patrimoine ancien protégé au titre des Monuments Historiques.

- un bureau d'études techniques (BET) (ou plusieurs BET ou ingénieurs conseils) spécialisé en structures, en ingéniérie de systèmes et d'ouvrages d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées : collecte, bassins de retenue, évacuation, siphons, régulation, relèvement et systèmes gravitaires complexes, en électricité et en économie de la construction justifiant de références équivalentes dans les ouvrages de restauration réalisés sur des monuments historiques.

Le BET pluridisciplinaire, les BET spécialisés ou les ingénieurs conseils) rapporteront la preuve de leur qualification par tout moyen dans les domaines structure, systèmes et ouvrages d'assainissement, électricité et économie de la construction (qualifications OPQIBI, OPQTECC ou références équivalentes).

- un OPC (Ordonnancement de Pilotage et Coordination) qui apportera la preuve de sa qualification par tout moyen : qualification OPQIBI ou OPQTECC, ou justifiant de références équivalentes dans le cadre de l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de la restauration d'édifices patrimoniaux anciens.
Cet OPC pourra être soit intégré dans l'équipe d'architectes ou au(x) bureau(x) d'études techniques, soit être indépendant.

Exclusions à l'appréciation de l'acheteur

Le Code de la Commande Publique prévoit différents cas d'exclusion laissés à l'appréciation de la Collectivité, et notamment :

- En application de l'article L2141-8 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut exclure de la présente procédure, les opérateurs économiques dont la candidature crée une distorsion de la concurrence et ne permet pas de faire respecter le principe d'égalité de traitement des candidats, notamment à cause de leur participation à la préparation de la présente procédure ou par la détention d'informations susceptibles de leur donner un avantage concurrentiel.

- De même, en application de l'article L2141-10 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut exclure de la présente procédure, les opérateurs économiques qui créent une situation de conflit d'intérêts, telle que définie dans ce même article.

Toutefois, et conformément à l'article L2141-11 du code de la commande publique, si une exclusion est envisagée, l'opérateur économique pourra présenter des observations tendant à informer des mesures prises pour corriger les éventuels manquements ou justifier que sa participation ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement.

## Jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 à 12 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.

 Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants :

1°) Valeur technique de l'offre 60 %
2°) Prix de l'offre 40 %

Modalités de mise en oeuvre de ces critères :

1 °) Valeur technique de l'offre 60 % (notée sur 20 points)

Le total des points relatif à la valeur technique constituera la valeur technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points
La valeur technique sera appréciée à partir du mémoire technique constitué des sous-critères indiqués ci-dessous.
Chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet.

▪ Sous-critère 1 (noté sur 8 points) :
La composition de l'équipe affectée à l'opération réunissant a minima les compétences demandées dans le cadre de la consultation avec le CV du (ou de la) responsable de chaque spécialité. Le candidat est libre de proposer toute compétence supplémentaire qu'il jugera utile. Dans ce cas, il précisera en quoi elle constitue une valeur ajoutée pour
le projet. Le nom et le CV de l'intervenant, ses temps d'intervention par éléments de mission devront être communiqués. Si le candidat est retenu, la constitution de l'équipe proposée sera contractualisée.

▪ Sous-critère 2 (noté sur 12 points) :
L'organisation générale de l'équipe et la méthodologie mise en place pour réaliser le diagnostic et suivre les travaux : détailler la méthodologie employée, les moyens techniques envisagés (conception et réalisation des moyens d'accès aux ouvrages), l'estimation de durée des interventions, l'analyse des spécificités de l'opération.

Pour chaque candidat, la somme des notes obtenues aux sous-critères du mémoire technique détaillés ci-dessus est appelée VT (i) (note initiale de la valeur technique).

Le total des points attribués à chaque sous-critère, constituera la valeur technique initiale VT (i) du candidat.

Après élimination éventuelle des offres inappropriées, la notation de l'offre du candidat (i) sera effectuée à l'aide de la formule suivante :

VT = 20 x [VT(i) / VT(m)]
Dans laquelle :
VT est la note finale attribuée à la valeur technique du candidat (i) ;
VT (i) est la valeur technique initiale obtenue par le candidat (i) ;
VT (m) est la valeur technique initiale obtenue par le candidat ayant la meilleure offre.

Le total des points relatifs à la valeur technique constituera la note technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points.

2°) Prix de l'offre : 40 %

20 points au maximum

Le prix de l'offre sera analysé sur la base de celui figurant dans l'acte d'engagement. Ce dernier devra être identique à celui figurant dans l'annexe Missions et répartition des honoraires. En cas de discordance entre ces deux montants, le montant indiqué en toutes lettres dans l'acte d'engagement prévaudra.
La notation de l'offre du candidat (i) selon le critère de prix sera effectuée à l'aide de la formule suivante : N (i) = 20 x [P(m) / P(i)]

Dans laquelle :
N(i) est la note attribuée à l'offre de prix du candidat (i)
P(i) est le prix de l'offre du candidat (i)
P(m) est le prix de l'offre la moins disante (après élimination éventuelle des offres anormalement basses).

Analyse du prix de l'offre :

Les offres doivent obligatoirement être libellées en euros.

* Evaluation finale :
 Les offres sont classées suivant la valeur de la note N correspondant à la note définitive. L'entreprise classée première est celle ayant la note la plus élevée.

La pondération s'effectuera sur la base de :
60 % pour la valeur technique,
40 % pour le prix,
en fonction de la formule suivante  :

N(note définitive) = [VT x 0.60] + [N(i) x 0.40]

Le pouvoir adjudicateur peut ne pas donner suite à la consultation.
# PIECES A REMETTRE PAR LE(S) CANDIDAT(S) RETENU(S)
Il sera demandé au candidat retenu de fournir les certificats et attestations des articles R2143-6 à 10 du Code de la commande publique. Il lui sera également demandé de fournir, si l'offre remise n'a pas été signée, l'acte d'engagement, dans sa dernière version, revêtu d'une signature électronique.

Tous les documents signés devront l'être par une personne habilitée à engager le candidat, accompagné des documents relatifs aux pouvoirs, avec indication du nom et de la qualité du signataire. Cette personne devra être titulaire d'un certificat électronique conforme au niveau de sécurité ** du R.G.S. (en cours de validité) ou d'un certificat qualifié, conforme au règlement e-IDAS du 23 juillet 2014.

Dans le cas où la Ville de Marseille serait dans l'impossibilité de signer électroniquement l'acte d'engagement, le soumissionnaire s'engage à accepter la rematérialisation conforme sous forme papier de tous les documents constitutifs à valeur contractuelle. A ce titre, il s'engage également à ce que la personne physique dûment habilitée procède à la signature manuscrite des documents qui lui sont demandés (AE, autres pièces éventuelles), sans procéder à la moindre modification de ceux-ci et les renvoie à la personne publique sous cette forme.

Si le candidat retenu est un groupement, la demande du pouvoir adjudicateur sera adressée au mandataire qui devra présenter les pièces exigées pour l'ensemble des membres du groupement dans le délai indiqué au présent article.

Le candidat devra fournir ces éléments, à compter de la réception de la demande, dans un délai de : 10 jours. A défaut, son offre est rejetée et la même demande est présentée au candidat suivant dans le classement des offres, conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique.

La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", les candidats sont invités à y déposer les documents exigibles au titre des articles R2143-6 à 10 du Code de la commande publique. L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/
# MODALITES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS ET AUX ECHANGES D'INFORMATION
## Règles liées aux échanges électroniques
Les modalités relatives aux communications et échanges d'informations par voie électronique, ainsi que celles relatives à la candidature et à la signature électronique, sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC intitulée Guide de la dématérialisation des marchés publics.

Afin de garantir la lecture et l'exploitation des échanges dans le cadre de cette consultation, seuls les formats de fichiers suivants sont acceptés : .odt ; .ods ; .odg ; .doc ; .docx ; .rtf ; .pdf ; .ods ; .xls ; .xlsx ; .rar ; .zip ; .gif ; .jpeg ; .png ; .tif ; .ppt ; .odp ; .dwg ; .dxf.

## Demandes de renseignements en cours de consultation
Les soumissionnaires peuvent déposer des demandes de renseignements complémentaires sous forme de questions, par exemple, et obtenir des réponses à ces questions ou tout autre renseignement via le profil d'acheteur dont l'adresse internet est marchespublics.mairie-marseille.fr

Ces demandes peuvent être adressées au représentant du pouvoir adjudicateur, par écrit, au plus tard 10 (dix) jours calendaires avant la date limite de remise des plis. Une réponse sera alors adressée au plus tard 7 (sept) jours calendaires avant la date limite de remise des plis, à tous les candidats ayant retiré un dossier de consultation.