Ville de Marseille - Mairie de Marseille

SRPMDPJDECV (41603)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Élaboration d'un plan de gestion pour le parc Longchamp - 13004 Marseille

Numéro de la consultation	:	2021_41603_0036

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# 1. OBJET DU MARCHE
## 1.1. Préambule
Le parc Longchamp, l’un des parcs majeurs de la ville de Marseille (la Ville), constitue une grande pièce de nature et d’histoire de 8,6 ha (10,3 ha avec le jardin de l’observatoire). Il se situe dans un tissu urbain dense de centre ville et symbolise l’arrivée de l’eau dans cette métropole méditerranéenne (Canal de Marseille).
En situation dominante de plateau, c’est un point d’appel qui offre une perspective monumentale vers le boulevard Longchamp.
Il est représentatif des jardins du XIXème siècle avec ses allées en courbe, inspirées des jardins paysagers (ancien jardin zoologique et jardin du plateau) et de l’esprit du jardin régulier avec une composition faisant le lien entre le palais et le jardin du plateau.
Il accueille des arbres remarquables. Le couvert végétal, malgré son vieillissement, reste important.
L’ancien jardin zoologique a conservé ses éléments de décor (cascades, fabriques, kiosque) qui lui confèrent un caractère très pittoresque.
Les ambiances des différentes entités ont été maintenues, mais les jardins se dégradent rapidement (vieillissement de la végétation, zones de pelouses dégarnies, développement de plantes invasives, cheminements en enrobé en mauvais état).
De ce constat, découlent les enjeux de maintien des composantes patrimoniales des cheminements, des sols, des écoulements des eaux, des plantations, des clôtures, des accès au parc, de l’éclairage, du maintien des sols à dominante végétale et des espaces de pleine terre.
## 1.2. Objet du marché
La présente consultation a pour objet l'élaboration d'un plan de gestion du parc Longchamp à court, moyen et long terme. Celui-ci devra permettre de restaurer et d’accroître la valeur patrimoniale et environnementale du parc, en tenant compte de son histoire, de son utilisation actuelle et des projets qui ont déjà été réalisés.
S’ensuivra, indépendamment de ce présent marché, une mission de maîtrise d’œuvre complète des travaux prioritaires identifiés à la suite des conclusions du plan de gestion.

Le marché comporte 2 postes :

 Poste 1 Études relatives à l'élaboration d'un plan de gestion pour le parc Longchamp (à prix global et forfaitaire) Les prestations ne font pas l'objet de bons de commande. Elles seront prescrites par ordre de service.

Ce poste se décompose en 4 phases:
Phase 1 Synthèse historique et élaboration d'un plan patrimonial de référence ;
- Phase 2 État des lieux vis-à-vis du plan patrimonial de référence ;
- Phase 3 Élaboration des propositions de restauration ;
- Phase 4 Définition d'un programme de restauration et d'investissement et d’un schéma directeur d’entretien durable.

Le contenu de ces 4 phases est détaillé à l’article 3 du présent document.

Poste 2 Réunions supplémentaires (à prix unitaire)
La partie à prix unitaire est relative à des réunions supplémentaires à celles prévues dans la partie forfaitaire. Ces réunions feront l'objet de bons de commande au fur et à mesure des besoins.

En outre, les travaux de restauration et les propositions s’inscrivent dans un ensemble de démarches qui doivent guider le maître d’œuvre tout au long de sa mission :
- Les propositions doivent permettre le respect des obligations dues au classement monuments historiques des éléments suivants :
«  Marseille. - Palais Longchamp, boulevard Philippon ; place Henri-Dunant ; boulevard Montricher ; boulevard du Jardin-Zoologique ; boulevard Camille-Flammarion ; place Louis-Rafer : sol des parcelles A 35, 65, 33 et 31 ; sur ces parcelles : l'ensemble des aménagements du XIXème siècle et de la première moitié du XXème siècle ; bassins filtrants situés sous le jardin du Plateau ; canal de Marseille, dans sa partie allant du boulevard Flammarion jusqu' aux bassins filtrants (CAD A Cinq-Avenues, 4e arrondissement, 31, 33 à 35, 65) : classement par arrêté du 8 septembre 1999 »
Extrait de la liste des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques au cours de l'année 1999 - JORF n°75 du 29 mars 2000 - Texte n° 22
- Le label Jardin Remarquable obtenu en 2005 pour une durée de 5 ans n’a pas été renouvelé en 2010 faute d’amélioration du parc. Les propositions doivent permettre d’obtenir à nouveau ce label.
- Les propositions doivent tenir compte des contraintes d’entretien et d’intervention du gestionnaire. Les aménagements doivent notamment permettre la mise en place des pratiques de gestion raisonnées encadrées par le label EcoJardin, ceci surtout au niveau des structures végétales dont l’accès est interdit au public.
- Les propositions doivent permettre le respect des engagements de l’AdAp (Agenda d’Accessibilité Programmé) en vue d’améliorer l’accessibilité pour tous.
- Les propositions doivent enfin être compatibles avec les préconisations et objectifs fixés dans les différents documents de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Marseille.

## 1.3. Définition du plan de gestion
S’agissant d’un jardin historique et même d’un haut lieu symbolisant l’arrivée de l’eau à Marseille, l’intention de restaurer le parc s’appuie par conséquent, sur la définition et les critères du plan de gestion, au sens de la définition du Ministère de la Culture : «  Un plan de gestion est un document de programmation qui aide le propriétaire ou le gestionnaire à planifier sur une durée déterminée les actions à entreprendre sur un parc ou un jardin [...] ».
Une fiche pratique intitulée « Le plan de gestion jardin – Fiche pratique », éditée par le Ministère de la Culture et de la Communication et annexée au présent document, en précise les enjeux et les attentes.
Le plan de gestion doit par ailleurs être élaboré en étroite collaboration avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), selon les articles L621-1 à L623-1 du code du patrimoine.

## 1.4. Limite de l’étude
L’étude porte sur les jardins et éléments bâtis présentés dans le chapitre 2.
L’étude ne porte pas sur les bâtiments du muséum d’histoire naturelle, le palais des beaux arts, la statuaire ayant déjà été restaurée, les systèmes hydrauliques des bassins et des fontaines ornementales.
Partie intégrante de l’ensemble paysager initial, le jardin de l’observatoire doit être pris en compte lors de la synthèse historique de l’étude (phase 1). Cependant, étant propriété de l’état et non de ville de Marseille, il ne fait pas partie de la suite de la présente étude (phase 2, 3 et 4).

Limite de l’étude : Parc Longchamp et jardin de l’observatoire pour la phase 1 ; exclusivement le parc Longchamp pour les phases 2, 3 et 4.

# 2. CONTEXTE
## 2.1. SITUATION ADMINISTRATIVE
Le parc Longchamp est situé au 18 boulevard de Montricher 13004 Marseille, sur les parcelles cadastrales suivantes, propriété de la ville de Marseille :
- 204818 A0031
- 204818 A0033
- 204818 A0034
- 204818 A0035
- 204818 A0065
- 204818 B0018

Extrait du plan cadastrale : Parc Longchamp

Il s’étend sur une superficie de 8,6 Ha.
Inauguré en 1869 pour la première partie et acquis en 1898 pour la dernière partie, le parc s’est constitué en plusieurs étapes, par stratification des différents projets, imaginés ou réalisés au XIXème siècle et dans la première moitié du XXème siècle.
Le parc est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 8 septembre 1999.
L’arrêté de classement porte sur l’ensemble des aménagements du XIXème siècle et de la première moitié du XXème des parcelles A35,65,33,31.
Le parc est dans le périmètre de l’AVAP (Aire de Valorisation Architecturale et Patrimoniale). Il fait l’objet de prescriptions particulières réglementaires et d’un développement dans le rapport de présentation sur les caractéristiques patrimoniales, paysagères et environnementales de l’espace urbain valant comme haut lieu d’embellissement dans un secteur dont l’extension urbaine date du milieu du XIXème siècle.
Rapport de présentation – Livre 2 – Les axes emblématiques de la ville des embellissement XVIIème – XIXème siècles – 2,6 Le palais et le jardin Longchamp
Règlement – Tome 2 – Prescriptions particulières – Fiches PANO 20, PANO 21, Ve07

## 2.2. LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE PAYSAGÈRE DU PARC
Découpage du parc par entité paysagère : Entrée monumentale du boulevard Longchamp ; Parc de l’observatoire ; Le plateau ; Ancien jardin zoologique Sud, Nord ; parc à chiens ; Aqueduc ; Ancienne pépinière servant aujourd’hui de parking.

### 2.2.1. Les jardins
Le parc est composé en 3 jardins :

1- Le jardin du plateau et l’entrée monumentale

Le jardin public dit « du plateau » est conçu par Henri Espérandieu comme un écrin au « Palais Longchamp ». A l’avant, l’entrée monumentale permet d’accéder aux musées et aux jardins. A l’arrière, il est «  dessiné comme un parc dans l’esprit d’Édouard André avec ses larges allées de promenades, ses espaces ouverts ménageant des points de vue, ses arbres isolés ou groupés en bosquets et le masquage des limites ». Sous le jardin du plateau, deux salles superposées soutenues par une forêt de piliers sont construites pour accueillir les eaux du canal de Marseille qui s’y décantaient avant d’être redistribuées dans la ville.
Le jardin est inauguré en 1869, en même temps que le château d’eau.

2- Le jardin zoologique

Le jardin zoologique de Marseille, issu de la création, en 1854, de la « Société du jardin zoologique de Marseille » (fondé par 4 citoyens marseillais : Messieurs Morin, Rougier, Baquer et Mazel, accompagnés de deux membres souscripteurs, Franz Mayor de Montricher et Lucy), fait en France figure de précurseur avec Paris et Lyon.
Cette création marseillaise, qui résulte d’une initiative privée, est cohérente avec la volonté municipale de créer sur le site de Longchamp, depuis 1847, un muséum d’histoire naturelle.
En 1855, cette société fait appel à la Ville pour acquérir, auprès de la Société du Canal de Marseille, des terrains inutilisés situés au pied de l’aqueduc et qui avaient été achetés dans le cadre de la construction du Canal et des bassins filtrants. La superficie du jardin zoologique s’élève alors à 5 hectares et la nouvelle partie est reliée à l’ancienne par un pont au dessus de l’actuel boulevard Cassini.
Racheté par la ville de Marseille après la faillite de la Société du jardin zoologique, la gestion est confiée à partir de 1877, à la Société d’Acclimatation du Bois de Boulogne (Paris), fondée par Isidore Geoffroy de Saint Hilaire dont il devient une succursale.
L’accord de gestion s’achève en 1898, date à laquelle la Ville reprend à nouveau la gestion du jardin, jusqu’en 1987, année de la fermeture définitive. Après des travaux de réaménagement, il rouvre en tant que jardin d’agrément.

3- Le jardin de l’observatoire

Le jardin de l’observatoire est aménagé entre 1863 et 1864. Propriété de l’état, il est actuellement occupé par l’IMéRA (Institut d’Études Avancé d’Aix – Marseille Université) et le planétarium géré par l’association Andromède. Il doit être pris en compte uniquement dans la synthèse historique de l’étude (phase 1).

4- Le « terrain AIL »

Dans la continuité de l’impasse d’accès au jardin de l’observatoire (allée Jean-Louis Pons), une zone résiduelle dite « terrain AIL » est fermée au public. Propriété de la ville de Marseille, cet espace boisé constitue une continuité végétale entre le jardin du plateau et la jardin de l’observatoire. Incluse dans le périmètre du site classé monument historique, cette parcelle fait partie de la présente étude.

### 2.2.2. Le bâti

Le parc Longchamp accueille plusieurs bâtiments. Ces éléments architecturaux font l’objet de l’étude en tant que tout cohérent à intégrer dans l’ensemble paysager (phase 1 et 2), mais il n’est pas demandé de programmation de travaux directement sur le bâti (phase 3 et 4) hormis pour les sanitaires, buvettes, manèges, et locaux techniques municipaux.
Le palais Longchamp abrite le Muséum d’Histoire Naturelle et le Musée des Beaux Arts. Restauré à l’occasion de l’année « Capitale de la Culture (2013) », il n’est pas demandé de programmation de travaux, ni même d’études.

Les fabriques et cages, au nombre de 9, sont le témoin essentiel des décors du XIXème siècle et du passé zoologique du jardin. Restaurées à l’occasion de l’année « Capitale de la Culture (2013) », elles font partie intégrante de l’ensemble paysager.

Parmi l’ensemble des fabriques qui n’ont pas été restaurées en 2013 et qui doivent être intégrées à l’étude :
- une se situe à l’entrée du parc à chiens. Elle est un élément de type « grotte » fabriquée en poudingue selon le principe des rocailleurs marseillais,
- l’autre est une fabrique murée en brique rouge qui jouxte les escaliers sous le kiosque.

Les escaliers sous le kiosque construits en briques rouges et les escaliers faisant le lien entre le plateau et le jardin zoologique sont à intégrer à l’étude et dans le plan de restauration.

L’hémicycle d’arrivée de l’eau sur le plateau est l’élément majeur de fonctionnement hydraulique.
Les buvettes, l’une sur le plateau, l’autre dans le jardin zoologique nord, ont été construites au XXème siècle. Elles sont un élément important de l’usage actuel. Cette fonctionnalité doit être maintenue en lieu et place ou restituée au sein du parc.

Les manèges, l’un sur le plateau, l’autre dans le jardin zoologique nord ont été installés à la fin du XXème siècle. Ils sont un élément important de l’usage actuel. Cette fonctionnalité doit être maintenue en lieu et place ou restituée au sein du parc.

Les sanitaires, l’un sur le plateau, l’autre dans le jardin zoologique sud, ont été construits à la fin du XXème siècle. Ils sont un élément important de l’usage actuel. Cette fonctionnalité doit être maintenue en lieu et place ou restituée dans le parc, voire étendue grâce à des toilettes conventionnelles reliées aux réseaux ou sèches.

Les locaux techniques de la ville de Marseille sont aménagés sous l’aqueduc. Ils permettent le stockage des matériaux et outillages nécessaires à la gestion et l’entretien du parc, ainsi que l’accueil des locaux du personnel conformément au règlement d’hygiène et sécurité.
Cette fonctionnalité doit être maintenue en lieu et place ou restituée au sein du parc. Elle peut faire l’objet d’une optimisation.

Les locaux des surveillants de parcs de la ville de Marseille sont situés dans l’hémicycle ainsi qu’à proximité de la buvette du plateau. Cette fonctionnalité doit être maintenue en lieu et place ou restituée au sein du parc. Elle peut faire l’objet d’une optimisation.

Les installations du poney club, édifiées au milieu du XXème siècle sont situées sur le parking Jeanne Jugan, et font l’objet d’un arrêté d’occupation du domaine public à compter du 3 novembre 2016 pour une durée de 3 ans renouvelable.

La chapelle Buffon construite au XIXème siècle, est actuellement un lieu de stockage géré par le musée. Elle ne fait pas partie de l’étude.

Le bâtiment accueillant les services de la police municipale a été édifié au XIXème siècle, mais n’est pas à étudier.

Les installations techniques du métro construit entre 1973 et 1978 bénéficient d’une servitude d’emprise. Ils doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.

Plusieurs éléments de statuaire sont présents dans le parc. Ils doivent faire l’objet d’un recensement et d’une identification. Leur insertion paysagère est à étudier et à argumenter au regard de leur valeur patrimoniale.

### 2.2.3. Les éléments d’attention
Il ne s’agit pas de reconstituer le parc comme à sa création, ni de créer un espace muséal, mais bien de proposer un ensemble d’interventions cohérent permettant les usages et pratiques contemporaines, tout en valorisant et magnifiant le caractère historique du site.
Les interventions doivent également justifier d’une approche environnementale pour retrouver et renforcer le rôle de poumon vert du parc, et plus objectivement le rôle d’un site comme celui-ci dans une ville méditerranéenne : « un îlot de fraîcheur naturellement bioclimatisant » par la présence des arbres isolés, des bosquets et des fontaines ornementales.

Le parc Longchamp agit effectivement comme un régulateur thermique. La canopée développée, les surfaces enherbées apportent fraîcheur et humidité relative dans le parc et dans les basses couches de l’atmosphère en amont du périmètre.

Pour améliorer ou renforcer cet aspect bioclimatique, l’attention doit être portée sur l’infiltration des eaux pluviales, la structure du couvert arboré (composition floristique, surface, nature des strates, etc.), les modalités d’irrigation et de protection de la végétation.

Cet objectif est pleinement compatible avec la volonté de créer ou valoriser des espaces plantés dans le souci de leur fonctionnement écologique au sens ou l’ensemble des structures végétales prises séparément sont en interaction avec d’autres éléments de l’écosystème (sol, faune du sol, etc.), et où l’ensemble des structures végétales au sein du parc fonctionne avec d’autres éléments de nature en dehors du périmètre du parc (mode de dispersion des graines : anémochorie, zoochorie, etc.)

Ces éléments d’attention sont l’objet du travail dans les phases 3 et 4 de l’étude.

Les terres, le paysage et le végétal

Le parc possède un patrimoine végétal important composé d’arbres de hauts jets, d’arbres intermédiaires et d’arbrisseaux, ainsi que de surfaces enherbées (type gazon maintenu ras). Les espèces d’arbres peuvent être regroupées en deux catégories. S’agissant d’un parc typique du XIXème siècle, au regard des modes végétales de cette époque, beaucoup d’arbres sont exotiques, ou pour dire autrement domestiques. Ils ne datent pas forcément de la création du jardin, mais ont été replantés en respectant le code horticole du XIXème siècle. Les autres arbres sont davantage indigènes, ou, pour dire autrement, ont une répartition géographique relative au climat de la chênaie verte méditerranéenne.

Force est de constater que, dans le parc, les bosquets sont dégarnis ou se dégarnissent. Le phénomène est classique. Les grands et vieux arbres périclitent, aucun autre sujet n’a été planté par anticipation, une trouée se forme alors dans la structure végétale (mini chablis). En conséquence, le piétinement du public s’accroît dans ces bosquets. Le sol se tasse, s’asphyxie, la micro faune du sol diminue, les régénérations naturelles cessent.

Devant cette problématique, l’enjeu, dans les bosquets (clump ou groupement d’arbres et d’arbrisseaux) est d’interdire leur accès par la mise en place de protections adéquates ; et ne plus laisser le sol nu.
Force est également d’admettre que les espaces enherbés sont rapidement pelés à mesure que le public use des loisirs. Les gazons n’ont pas le temps de se régénérer entre deux périodes de forte fréquentation. En conséquence, cette structure herbeuse se transforme en terre battue.
Aussi, un travail est attendu tant sur les structures végétales arborées que sur les structures herbeuses d’un point de vue de leur diversité spécifique, de leur fonctionnement écologique – interaction sol/plante/faune ; de leur nature (strate, composition floristique, etc.) ; de la maîtrise des plantes exotiques envahissantes et de leurs usages.
Un travail est également attendu sur la diversité des ambiances paysagères qu’un tel parc génère en fonction de sa composition, de son style ou ses styles de conception. Cet attendu ne peut être exprimé que par des dessins dressant une typologie de lieux ou de situations paysagères aux caractéristiques polysensorielles bien différentes.

Un plan de plantation, des coupes avec une liste des espèces et une justification à l’aide du plan de référence est attendu.
Le titulaire doit proposer, dans la liste des espèces, des essences végétales adaptées aux sols et au climat méditerranéen.

L’enceinte et les entrées

Les murs d’enceinte et la serrurerie associée, dont la forte présence sur l’espace public est indissociable du parc Longchamp présentent un intérêt par leur ancienneté et leur traitement architectural. Ces murs rythmés par des éléments de décor du XIXème siècle imposent la figure monumentale du palais et complètent cette architecture prestigieuse.
Actuellement, la « ceinture du XIXème siècle » du parc est altérée et interrompue par des interventions ultérieures. Les changements de matériaux et d’écriture architecturale (mur en béton, jardinière, grillage) nuisent et banalisent l’ensemble.
Deux entrées principales et plusieurs entrées secondaires permettent l’accès au parc. L’entrée sud, monumentale, et l’entrée à l’est (accès métro) constituent les entrées principales. L’enjeu est de retrouver la même qualité de traitement sur l’ensemble de l’enceinte du parc et des entrées.
Un travail de requalification de l’entrée à l’est du parc doit être menée. Une mise en scène de l’ancienne entrée du jardin zoologique, une insertion de l’entrée du métro, un traitement approprié des grilles et des murs au prestige et à la composition du XIXème siècle sont attendus.
L’entrée nord depuis le 7 rue Jeanne Jugan est une entrée secondaire de type parking. Un traitement superficiel a été fait en fin d’année 2019, ayant pour but de reprendre les enrobés et d’implanter 3 places de stationnement pour des personnes à mobilité réduite. Un travail de requalification de cette entrée, avant le portail d’entrée du jardin, par une réflexion sur les structures arborées et une mise en scène progressive de la perception du jardin est attendu. Le parcours piéton en lui-même doit être aménagé pour faire de cet accès une réelle entrée de parc, même si cela impose de rendre l’entrée du parc moins directe (visuellement).

La gestion de l’eau

L’eau est présente sous plusieurs formes dans le parc Longchamp.
L’eau ornementale, des bassins, fontaines et cascades, est un élément essentiel du parc, dont certains éléments ont déjà fait l’objet de travaux de restauration. D’autres doivent être restaurés. Par exemple, le petit canal, très apprécié des usagers, doit faire l’objet d’une réflexion.

L’eau d’arrosage, ressource essentielle au bon développement des structures végétales doit faire l’objet d’une étude historique dans le but de présenter des pistes d’amélioration du système actuel.

L’eau pluviale s’écoule dans des cunettes périphériques des cheminements apportant une présence forte dans le jardin. Ces cunettes, regards et avaloirs ont reçu des traitements différents au fil des interventions.
Afin de valoriser la ressource en eau pluviale, le titulaire doit proposer une réflexion autour de l’infiltration partielle de cette eau, afin de la réutiliser pour l’arrosage des espaces verts.

Les circulations

La déambulation dans le parc est permise par des cheminements et des escaliers aux typologies diversifiées et pas toujours cohérentes avec l’usage. Certains présentent un état de dégradation avancé.

L’enjeu est de limiter les surfaces en enrobé et de mettre en place un revêtement perméable lorsque la pente le permet, harmoniser les types de revêtement, de largeur et de bordure (prospect) en fonction de la hiérarchie et de l’usage des cheminements et des escaliers.

L’accessibilité à tous les publics doit être favorisée autant que possible et au regard des engagements pris dans le cadre de l’agenda d’Accessibilité Programmé de la ville de Marseille. Les propositions tiendront compte de cette obligation améliorant l’accueil du public, sans dénaturer le parc ou sa topographie. Un diagnostic accessibilité est joint à ce présent CCTP. Il dresse les éléments de contraintes principales qui sont à actualiser avec le service des personnes handicapées de la ville de Marseille. Dans ce document, des solutions simples sont envisagées – des places de parking pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) – pour rendre accessible une partie du plateau et du parc zoologique aux personnes à mobilité réduite. Les zones où les pentes ne sont pas redressables à un coût raisonnable et sans endommager les ambiances du parc disposeront de dérogations. L’étude doit également intégrer la problématique d’accessibilité pour les personnes souffrant d’une déficience visuelle. Cela concerne essentiellement le traitement des escaliers (nez de marche, première et dernière marche, main courante). L’enjeu est de répondre à cette problématique en intégrant le fait que tout nouvel élément intégré doit respecter l’aspect historique des ambiances, donc du caractère dix-neuviémiste du site.

Les maçonneries, rocailles

Les murs et murets intérieurs ont reçu un traitement différent au gré des interventions successives. Une réflexion sur l’harmonisation et la valorisation le cas échéant est attendue. Certains murs de soutènement sont en poudingues, d’autres témoignent de réalisations des rocailleurs marseillais, et d’autres encore sont plus contemporains, faits d’agglos et d’une couche d’enduit. Par exemple, le mur de la cascade aux phoques issu de l’art des rocailleurs marseillais dont l’état est dégradé, doit être restauré.

Clôtures intérieures

Les clôtures de mise en défend de la végétation ou de délimitation des usages ont reçu un traitement différent au gré des interventions successives (XIXème, imitation XIXème, et autres). Une réflexion sur l’harmonisation et la valorisation le cas échéant est attendue.

L’éclairage

Une réflexion sur les zones à éclairer, leur positionnement, ainsi que le type de mâts et lanternes est attendue. La qualité de l’éclairage public doit être améliorée tout en prenant en compte la faune nocturne (oiseaux, chauve-souris, tarentes notamment).

Le mobilier

Une réflexion sur l’intégration paysagère et l’harmonisation du mobilier du parc est attendu. Il s’agit notamment des bancs, corbeilles, bornes fontaines, tables, etc.

La vie et les usages actuels

Le parc Longchamp constitue le seul grand parc du centre ville historique de Marseille. Il concentre donc un nombre important de visiteurs et un usage intensif sur une plage horaire élargie (ouvert de 6h à 20h selon les saisons).
Pour répondre à tous les usages, trois aires de jeux sont aménagées dans le parc (l'une sur le plateau, une autre dans le parc zoologique sud et la dernière dans le parc zoologique nord), des promenades en calèches et poneys sont organisées sur le plateau et dans le parc zoologique, un parc à chiens est aménagé dans le jardin zoologique sud pour permettre l'évolution canine en liberté, plusieurs dizaines de manifestations sont autorisées chaque année, dont le festival de jazz des cinq continents qui se déroule sur plusieurs jours et nécessite d'importantes installations.

Ces fonctionnalités doivent être maintenues et peuvent faire l'objet, à la marge, d'optimisation et de relocalisation au sein du parc. Les propositions doivent permettre l'intégration et le bon déroulement de tous ces usages et de ceux identifiés au cours de l'étude.
En particulier, le parc d'évolution canine souffre d'une dégradation avancée liée à l'intensité de ce type d'usage. Un projet de requalification, optimisation, relocalisation, plantation est attendu. Le chien n'est pas nécessairement obligé d’avoir l’accès à tous les boisements et sous-bois.
Les propositions doivent intégrer les besoins techniques nécessaires à l'accueil des manifestations, notamment celle du festival de jazz des cinq continents.
En dehors des manifestations, le parc attire un nombre important de visiteurs. Toutes les propositions doivent être adaptées à une fréquentation soutenue des lieux.
Par ailleurs, l'étude prend en compte les nécessités de gestion, d'entretien et de surveillance du parc en intégrant les besoins d'accès aux véhicules de service, les espaces de stockage, les locaux techniques et les locaux pour le personnel.

Fabriques non restaurées

En 2013, lors des opérations de restauration des fabriques, deux d’entre elles n’ont pas été incluses. Elles doivent l’être dans l’étude du plan de gestion.

### 2.2.4. Les études et travaux achevés ou programmés
Dossier label Jardin Remarquable 2010
Étude de restauration de l'aqueduc 2004
Étude Pasqua 2012
Étude Cassini
Travaux de restauration des fabriques
Travaux de modification du système hydraulique des fontaines
Travaux de modernisation de l'éclairage ( Service Éclairage Public et Illuminations de la ville de Marseille )

# 3. COMPOSITION DE L’ÉTUDE ET CONTENU DES PHASES

Le processus d'élaboration du plan de gestion devant aboutir à la restauration du parc est décomposé en 4 phases définis comme suit :

Phase 1 : Synthèse historique et élaboration d’un plan patrimonial de référence
Phase 2 : Etat des lieux vis-à-vis du plan patrimonial de référence
Phase 3: Elaboration des propositions de restauration
Phase 4: Définition d’un programme de restauration et d’investissement et d’un schéma directeur d’entretien durable

Pour chaque phase, les 10 axes suivants doivent être nécessairement développés (correspondant aux 10 éléments d'attention définis au chapitre 2.2.3) :
- Les terres, le végétal et le paysage (organisation et perception de l'ensemble)
- L'enceinte et les entrées
- La gestion de l'eau
- Les circulations
- Les maçonneries, rocailles et clôtures intérieures
- L'éclairage
- Le mobilier
- Les clôtures intérieures
- La vie et les usages actuels
- Les fabriques non restaurées

## 3.1. PHASE 1 – SYNTHÈSE HISTORIQUE ET ÉLABORATION D’UN PLAN PATRIMONIAL DE RÉFÉRENCE

### 3.1.1 Généralité de la phase 1:

D'abord, il revient au maître d’œuvre de faire une synthèse de l'ensemble des documents d'étude disponibles (dont certains sont fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises), ceci dans le but de mettre en lumière l'ensemble des trajectoires historiques du parc. Cette synthèse est à compléter avec des recherches documentaires complémentaires (ouvrage, revue de Marseille, iconographie, carte postale ancienne) provenant de fonds d'archives privés ou publics.
A la suite de cette étude historique, le maître d’œuvre doit déterminer un plan patrimonial de référence. Le contenu de ce plan doit indiquer l'ensemble des éléments de composition du parc (tracé, décor végétal, décor de fontaine, décor maçonné, etc.) ayant un intérêt patrimonial au sens d'une mise en valeur de l'art et de la technique paysagiste qui a été déployée entre la création de ce parc (en plusieurs étapes) et aujourd'hui. Ceci concerne, par exemple, la composition des bosquets (en clump) ; mais aussi la disposition, la nature
et l’architecture des fabriques, des escaliers, des rocailles ; ou bien encore les effets d'ambiances générées par un tracé particulier ; des effets de surprises au détour d'un chemin, etc.

### 3.1.2 Contenu de la phase 1 :

Cette phase comporte 3 étapes devant répondre aux objectifs du marché :
- Étape 1 : Récolement et synthèse des études déjà réalisées. Le titulaire doit mener des compléments d'étude pour arriver aux exigences de rendus et d'informations demandées par la Ville et ses partenaires. Tous les supports documentaires sont acceptés dès lors qu’ils fournissent des informations qu’il est possible d’interpréter.

- Étape 2 : Réalisation d'un rapport historique sur le parc. Les pièces justificatives d'archives sont à réunir dans un document annexe.
Ce document doit conclure sur un état patrimonial de référence. Celui-ci est à faire valider par la DRAC.

- Étape 3 : En accompagnement du rapport, un plan d’état patrimonial de référence est à élaborer. Il est à justifier par confrontation aux données historiques présentes dans le rapport. Ce plan localise les éléments de composition du parc identifiés par le rapport historique et a minima les éléments bâtis, l'enceinte et les entrées du parc, la composition végétale et les différentes strates, les circuits hydrauliques, les éléments de maçonnerie, rocailles et clôtures, la hiérarchie des circulations, l'éclairage et le mobilier ; en somme, les éléments patrimoniaux à restaurer qui structurent le parc.

### 3.1.3 Documents attendus à l’issue de la phase 1:
Il est attendu plusieurs documents, à savoir :
- un rapport historique du parc avec les éléments d'archive en annexe,
- un plan d'état de référence patrimonial accompagné de croquis d'ambiance localisant les structures paysagères marquantes,
Ces deux documents sont indispensables pour caractériser et valoriser les apports stylistiques et paysagers de chaque époque constituant d'un point de vue patrimonial un état de référence.

### 3.1.4 Exécution de la phase 1 :
Le délai d’exécution de la phase 1 est de 12 semaines à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage de la prestation. La phase 1 est considérée comme terminée après validation par la Maîtrise d’Ouvrage et par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

## 3.2. PHASE 2 – ÉTAT DES LIEUX VIS-A-VIS DU PLAN PATRIMONIAL DE RÉFÉRENCE
### 3.2.1 Généralité de la phase 2:
Sur la base du plan de référence, cet état des lieux a pour but d'identifier l'ensemble des structures paysagères ou des éléments qui ne coïncident pas avec le plan d'état patrimonial de référence.
Il s'agit donc de procéder à un état des lieux partiel ressemblant étroitement à une comparaison entre deux temps bien distincts : le temps 0 de référence (plan d’état de référence) et le temps 1 celui d'aujourd'hui.
Très concrètement, par rapport à l'existant, le maître d’œuvre fait une analyse critique, technique (nature des matériaux, des ouvrages, etc.), et paysagère (ambiance, esthétique, nature des plantations, etc.) de ce qui ne correspond pas à l'état dit de référence.

### 3.2.2 Contenu de la phase 2 :

Le résultat attendu de cette phase est un rapport compilant les données, les analyses et les documents graphiques issus du traitement des 10 éléments décrits dans le § 2-2,3 ainsi que de la concertation. Ce descriptif constitue les attentes a minima, mais le titulaire est libre de proposer les éléments qui lui semblent pertinents au regard de l'étude qu'il est en train de mener.

Il est attendu du titulaire qu’il produise les documents suivants pour en faire ensuite l’analyse critique par rapport au plan de référence :

- Élément 1 : Les terres, le végétal et le paysage :

- Relevé topographique complet du parc.
- Relevé des zones végétales du parc, identification et état des lieux. Relevé des végétaux structurants (arbres et arbustes) existants et report sur plan. Si besoin la Ville pourra, à la demande motivée du titulaire, faire exécuter des états phytosanitaires. Ces états seront pris en charge par la Ville, avec ses propres marchés.
Les informations concernant les arbres et les masses arbustives sont aussi à transmettre en format shape (.shp), rattaché en coordonnées dans le système RGF93, projection CC44 dans le but d’un référencement sur le SIG de la ville de Marseille.
- Un relevé et une analyse des zones de fleurissement de la partie « entrée monumentale » du parc.
- Le titulaire doit procéder à une analyse et un bilan de la gestion des déchets et des nuisances.
- Analyse de l'aspect paysager, angle de vue et perspective.
- Prélèvement et analyse pédologique de terre végétale en 4 points de végétation différente (localisation à proposer et justifier)

- Élément 2 : L’enceinte et les entrées:
- Relevé typologique des maçonneries, clôtures, portails d’entrées et dispositifs défensifs composant l'enceinte du parc.
- Report sur plan, et relevé photographique. Identification de l'époque d'édification, état des lieux et état de conservation.
- Cette étude doit mettre en avant l'aménagement des entrées et limites actuelles du parc ainsi que leur utilisation et leur gestion

- Élément 3 : La gestion de l'eau
- Relevés du réseau d'eau potable (bornes fontaines à boire, locaux)
- Relevé et analyse du fonctionnement et de l'état du système de collecte, canalisation et rejet des eaux pluviales. Un bilan de fonctionnement actuel du réseau pluvial doit être réalisé durant cette phase.
- Les plans Ville de Marseille du réseau hydraulique des fontaines ornementales et du réseau d’arrosage du parc sont annexés au présent CCTP. Ils doivent être synthétisés et éventuellement complétés.

- Élément 4 : Les circulations et surfaces minérales
- Relevé des circulations et cheminements (matériaux, largeurs, bordures et caniveaux). Report en plan et coupes.
- Relevé des surfaces minérales, matériaux, bordures et caniveaux (y compris zones techniques et parking). Report en plan et coupes.
- Analyse de la hiérarchie des cheminements, de l'aspect paysager et du parcours offrant angles de vue et perspectives.
- Diagnostic des itinéraires accessibles PMR (voir annexe 8 « diagnostic technique d’accessibilité parc Longchamp », jointe à la consultation)

-Élément 5 : Les maçonneries, rocailles
- Relevé des maçonneries, éléments issus de l'art des rocailleurs y compris les 2 escaliers sous le kiosque et le mur de la cascade aux phoques.
- Report sur plan et relevé photographique. Identification de l'époque d'édification, état des lieux et état de conservation.

- Élément 6 : Les clôtures intérieures
- Relevé des clôtures intérieures et des gardes-corps.
- Report sur plan et relevé photographique. Identification de l'époque d'édification, état des lieux et état de conservation.

- Élément 7 : L'éclairage
- Relevé et état des lieux du réseau d'éclairage. Identifier les zones éclairées, éventuellement sur-éclairées, les zones noires, le positionnement et le type de mâts existants, ainsi que le type de lanternes.

- Élément 8 : le mobilier
- Relevé et état des lieux du mobilier ( bancs, corbeilles, bornes fontaines, tables, autre).

- Élément 9 : la vie et les usages actuels
- Étude de l'utilisation du lieu. Le titulaire doit prendre connaissance de l'utilisation actuelle (manifestations, concessions et délégations de service public, fréquentation, modes de gestion, tâches effectuées en lien avec l'utilisation, autres...) du parc. Il procède à une analyse critique portant notamment sur l'insertion paysagère, l'impact sur le fonctionnement et la dégradation du parc. Il est attendu une analyse de chaque type d'utilisation identifié par le titulaire et a minima les cinq sous-éléments suivants :
- Les équipements d'aire de jeux, buvettes, manège et WC publics
- L'espace d'évolution canine
- Les manifestations
- Le parking rue Jeanne Jugan
- La collecte sélective des déchets
- Par ailleurs, le prestataire relèvera les usages spontanés qu’il observera durant ses campagnes de terrain (zone ombragère de repos, jeux spontanés…)

- Élément 10 : les fabriques
- Étude de 2 fabriques non restaurées :

+ L’ élément de type « grotte » en poudingue située à l’entrée du parc à chien
+ La fabrique murée en brique rouge qui jouxte les escaliers sous le kiosque
- Description et état des lieux des structures et matériaux. Diagnostic de leur état et des travaux à envisager.

- Concertation
Le titulaire du marché doit animer 4 réunions de concertation auprès des habitants et associations de quartier :
- une réunion de présentation de la phase 1,
- trois réunions de concertation afin d’aborder avec eux les usages du parc. Les résultats de cette concertation sont intégrés au rapport de synthèse de la phase 2,
- une réunion d’information à l’issue de la phase 3 afin de présenter les axes retenus dans le plan de restauration
Ces réunions sont préalablement cadrées par le maître d’ouvrage.
### 3.2.3 Documents attendus à l’issue de la phase 2 :
Il est attendu que, pour chaque élément ou structure paysagère cités ci-dessus, le maître d’œuvre produise un plan et tout autre document (coupe, croquis, autre) qu’il considère, ou que le maître d’ouvrage considère, utile à la compréhension de l’état des lieux de l’existant.
### 3.2.4 Exécution de la phase 2 :
Le délai d’exécution de la phase 2 est de 20 semaines à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage de la prestation. La phase 2 est considérée comme terminée après validation par la Maîtrise d’Ouvrage et par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
## 3.3. PHASE 3 – ÉLABORATION DES PROPOSITIONS DE RESTAURATION

### 3.3.1 Généralité de la phase 3:
A l'aide des résultats de la phase 2, cette phase a pour objectif d'établir, un scénario de restauration, assorti de propositions d’aménagements paysagers, adapté et cohérent à l’histoire, à la conservation, à la gestion et à l’utilisation du parc.

Dans cette phase, le but est de produire une proposition par élément d'attention (défini au chapitre 2.2.3) avec une description au niveau technique, et une approche financière du coût d'investissement.

Les propositions doivent être en cohérence et en harmonie avec les usages actuels, les pratiques de gestion différenciée, le label jardin remarquable, la réglementation (notamment la mise en accessibilité) et la préservation du patrimoine.
L’ensemble des éléments d’attention doit être pris en compte.

### 3.3.2 Contenu de la phase 3 :
Le titulaire du marché doit faire une proposition d’aménagements paysagers de restauration étayée des éléments d’analyse obtenus à l’issue des phase 1 et 2.

Cette phase est décomposée en 2 étapes :

- Étape 1 : Le titulaire doit émettre, en tenant compte de chaque élément d'attention (défini au chapitre 2.2.3), une proposition d'aménagements paysagers cohérente par rapport au plan patrimonial de référence et aux usages et structures paysagères actuellement en place sur le site.
Une description détaillée du coût d'investissement devra être réalisée par poste de travaux, avec indication du métré et des prix unitaires estimés.

Il est attendu une perspective 3D (effet vue aérienne) avec des dessins d’ambiances pour chaque secteur nécessitant des points de précision.

Une première présentation de cette proposition sera effectuée en présence des partenaires concernés. A l’issue de cette présentation, le Maître d'Ouvrage demandera au titulaire d'approfondir ou de modifier sa proposition pour obtenir un plan général de restauration.

- Étape 2 : Le titulaire doit soumettre un plan de restauration au 1/500ème et des plans de détails au 1/100ème pour chaque secteur nécessitant des points de précision. Il doit également soumettre une perspective 3D mis à jour selon les remarques émises à l’issue de l’étape 1.
Le plan général de restauration sera présenté au maître d’ouvrage et à ses partenaires pour validation.
C'est cette proposition qui sera étayée puis développée lors de la rédaction du programme de restauration et d'investissement (phase 4).

### 3.3.3 Documents attendus à la phase 3 :

A l’étape 1 : Il est attendu une perspective 3D (effet vue aérienne) avec des dessins d’ambiances pour chaque secteur nécessitant des points de précision.

A l’étape 2 : Il doit être communiqué un plan de restauration au 1/500ème et des plans de détails au 1/100ème pour chaque secteur nécessitant des points de précision.
Il doit également être soumis une perspective 3D mise à jour selon les remarques émises à l’issue de l’étape 1.

### 3.3.4 Exécution de la phase 3 :
Le délai d’exécution de la phase 3 est de 12 semaines à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage de la prestation. La phase 3 est considérée comme terminée après validation par la Maîtrise d’Ouvrage et par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

## 3.4. PHASE 4 – DÉFINITION D’UN PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’INVESTISSEMENT ET D’UN SCHÉMA DIRECTEUR D’ENTRETIEN DURABLE

### 3.4.1 Généralité de la phase 4 :
Cette phase a pour objectif la rédaction d'un programme de restauration et d'investissement en vue d'effectuer les travaux de restauration du parc en valorisant les apports stylistiques et paysagers de chaque époque conformément aux propositions validées et établies en phase 3 par les services de la ville de Marseille et la DRAC.

### 3.4.2 Contenu de la phase 4 :
Dans cette phase, le titulaire doit rédiger des fiches actions établies selon le degré de priorité d'intervention (ex : dégradation accélérée de la pierre = intervention prioritaire). Une fiche action traite d'un élément ou d'une structure paysagère. Mises bout à bout, ces fiches actions forment un projet de restauration historique du jardin, autrement dit, un document de programmation permettant de planifier pluriannuellement les actions à entreprendre sur le parc.
Pour cela le prestataire doit développer les 10 éléments d'attention définis au chapitre 2.2.3 et établir les prévisions et coûts de restauration et/ou de création et en préciser les modalités de gestion. Chaque élément sera développé à 3 ans, 5 ans et 10 ans le cas échéant.

Les fiches actions doivent comporter au minimum les informations suivantes :

- une synthèse des enjeux et des objectifs relatifs à l'action,
- le coût détaillé de l'intervention à 10 000 euros près (étude technique de maîtrise d’œuvre, travaux et suivi des travaux),
- une description sommaire de ce qu'il faut faire pour mettre en œuvre l'action comprenant la liste des matériaux* nécessaires et la façon dont il faut les assembler, illustrés par des détails et des coupes techniques,
- des propositions concrètes en terme de choix de mobiliers, clôtures, candélabres…
- en ce qui concerne l’entretien, le prestataire indiquera les moyens à mettre en œuvre avec un planning annuel de tâches, par type de prestations, en mentionnant les ETP et les matériels nécessaires au bon entretien. De même par typologie d’espaces : le prestataire donnera des ratios ETP/hectare et coût /hectare,
- les différents acteurs susceptibles de participer à la restauration du jardin.

*Le prestataire doit veiller à proposer des matériaux issus d’une filière respectueuse de l’environnement ou issus d’une filière de réemploi des matériaux.

A partir de ces fiches actions le titulaire établi un planning et chiffrage indicatif de la réalisation des travaux de restauration par zone du parc à aménager.

Au delà de ces premiers critères, le maître d’œuvre doit aussi tenir compte du fait que la maîtrise d'ouvrage souhaite reconduire le label jardin remarquable et envisage, à terme, de proposer la candidature de ce parc au label EcoJardin. Par conséquent, le maître d’œuvre doit aussi :
- Définir les orientations de gestion nécessaire à l'obtention du label EcoJardin (préservation des sols valorisation de la faune et de la flore, gestion de l'eau, gestion des déchets, renouvellement du matériel, accueil du public).
- Définir les orientations de gestion et d'investissement nécessaires à l'obtention du label Jardin Remarquable.

### 3.4.3 Documents attendus à l’issue de la phase 4 :
- Un schéma directeur des investissements et de gestion afférente, afin de maintenir à niveau le patrimoine restauré dans le temps,
- Des fiches actions par élément ou structure paysagère sont attendues insérées dans un rapport de présentation final,
- Un planning et un chiffrage des travaux de restauration par zone, ainsi que le coût projeté de l’entretien des zones une fois restaurée.

### 3.4.4 Exécution de la phase 4 :
Le délai d’exécution de la phase 4 est de 10 semaines à compter de la date indiquée dans l’ordre de service de démarrage de la prestation. La phase 4 est considérée comme terminée après validation par la Maîtrise d’Ouvrage et par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
# 4. DÉROULEMENT DE LA PRESTATION ET COORDINATION AVEC LES PARTENAIRES
## 4.1. DÉROULEMENT DE LA PRESTATION

Le marché objet du présent CCTP s'articule autour d'un calendrier d’intervention prévoyant donc 4 phases avec 14 réunions forfaitaires, comme suit :

PHASAGE	DURÉE	OBJET DES RÉUNIONS	PARTICIPANTS CONCERNÉS
Phase 1 : / Synthèse historique et élaboration d’un plan patrimonial de référence / 3 réunions	12 semaines	R1 : réunion de démarrage au cours de laquelle le titulaire présentera le déroulement de l’étude (méthodologie, calendrier précis des réunions, etc.)	Maître d'ouvrage/ / DRAC (CRMH+UDAP)*
		R2 : réunion intermédiaire de présentation du diagnostic historique et de collecte des remarques
		R3 : réunion finale de présentation du diagnostic historique
		R4 : Réunion d’information auprès des habitants
Phase 2 : / Etat des lieux / 2 réunions	20 semaines	R5 : réunion intermédiaire de présentation du diagnostic de l'état actuel et de collecte des remarques	Maître d'ouvrage/ / DRAC (CRMH+UDAP)
		R6 : réunion finale de présentation du diagnostic de l'état actuel
		R7, R8, R9 : Réunion de concertation
Phase 3 : / Proposition de restauration / 3 réunions	12 semaines	R10 : 1ère réunion intermédiaire de présentation des propositions initiales pour le Plan de restauration	Maître d'ouvrage/ / DRAC (CRMH+UDAP)
		R11: 2ème réunion intermédiaire de présentation des propositions modifiées pour le Plan de restauration
		R12 : réunion finale de présentation des propositions retenues pour le plan de restauration
		R13 : réunion d’information auprès des habitants (présentation des axes retenus)
Phase 4 : / Programme de restauration et d’investissement et d’un schéma directeur d’entretien durable / 2 réunions	10 semaines	R14 : réunion intermédiaire de présentation du plan de gestion proposé	Maître d'ouvrage/ / DRAC (CRMH+UDAP)
		R15 : réunion finale de présentation du plan de gestion définitif

*CRMH : Conservation Régionale des Monuments Historiques
 UDAP : Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine

L’exécution du marché est pilotée par la Direction des Parcs et Jardins, en lien avec les services en charge de la gestion du jardin et de l’entretien des fontaines, des arbres et la Direction de la Protection de l’Environnement et de la Transition Écologique en charge de la gestion des éléments décoratifs en pierre et de l’éclairage s’y trouvant.
Sont associés à la démarche, l’ensemble des partenaires dont la liste figure dans l’annexe 2 « liste des partenaires ». L’ensemble des partenaires doit ainsi être consulté par le titulaire chaque fois que cela est nécessaire pendant le déroulement de la prestation. Ces partenaires formulent leurs avis dans le cadre des réunions forfaitaires précitées que le titulaire sera tenu de prendre en compte.

## 4.2. ORGANISATION DES RÉUNIONS FORFAITAIRES

Les documents de travail qui seront présentés et discutés lors des réunions forfaitaires de présentation et de concertation (listées dans le tableau page 28 du présent document) réparties sur les 4 phases, devront être transmis aux partenaires concernés au moins 1 semaine avant la date de la réunion.

Pendant chaque réunion, les présentations seront faites par le prestataire sur supports graphiques et visuels.

Le prestataire devra, en outre, animer chaque réunion en lien avec le maître d'ouvrage, et devra rédiger les comptes-rendus et relevés de décisions.

## 4.3. RÉUNIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dans le cadre du marché objet du présent CCTP, le maître d'ouvrage pourra demander au titulaire des réunions supplémentaires, s'il était par exemple nécessaire de revoir certains points importants en présence de l'ensemble des partenaires avant finalisation.
De même, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de programmer une ou plusieurs réunions de présentations élargies. Les réunions supplémentaires seront engagées par bons de commande et rémunérées selon le prix figurant au Bordereau de Prix Unitaire (BPU).

Des réunions supplémentaires pourront aussi, dans ce cadre, être demandées par le titulaire, sur demande motivée, validée par le maître d'ouvrage.

# 5. DOCUMENTS ATTENDUS
## 5.1. TYPES DE DOCUMENTS

Les documents attendus, phase par phase, sont les suivants :

PHASE	NATURE DES DOCUMENTS ATTENDUS
Phase 1 : / Synthèse historique et élaboration d’un plan patrimonial de référence	Pour R1 : présentation informatique, sous forme de diaporama, de la démarche qui va être mise en œuvre (méthodologie, calendrier, etc.)
	Pour R2 : présentation informatique sous forme de diaporama + plan de référence selon proposition de date de référence historique + rapport historique intermédiaire
	Pour R3 : présentation informatique sous forme de diaporama + plan de référence patrimonial de référence validé + rapport historique finalisé
	Pour R4 : Présentation informatique sous forme de diaporama + panneaux de présentations (maximum 4 A0) + Compte rendu de la réunion
Phase 2 : / Etat des lieux	Pour R5 : présentation informatique sous forme de diaporama + rapport intermédiaire sur le diagnostic de l’état actuel
	Pour R6 : présentation informatique sous forme de diaporama + rapport définitif sur le diagnostic de l’état actuel (avec les documents graphiques associés)
	Pour R7 : Présentation informatique sous forme de diaporama + panneaux pour atelier de concertation (maximum 4 A0) + Compte rendu analytique de la réunion
	Pour R8 : Présentation informatique sous forme de diaporama + panneaux pour atelier de concertation (maximum 4 A0) + Compte rendu analytique de la réunion
	Pour R9 : Présentation informatique sous forme de diaporama + panneaux pour atelier de concertation (maximum 4 A0) + Compte rendu analytique de la réunion
Phase 3 : / Proposition de restauration	Pour R10 : présentation informatique, sous forme de diaporama, des propositions de restauration initiales + dossier
	Pour R11 : présentation informatique, sous forme de diaporama, des propositions de restauration modifiées + dossier
	Pour R12 : présentation informatique, sous forme de diaporama, des propositions de restauration validées + dossier
	Pour R13 : Présentation informatique sous forme de diaporama + panneaux de présentations (maximum 4 A0) + Compte rendu de la réunion
Phase 4 : / Programme de restauration et d’investissement et d’un schéma directeur d’entretien durable	Pour R14 : présentation informatique sous forme de diaporama + plan de gestion intermédiaire avec tous les documents annexes
	Pour R15 : présentation informatique sous forme de diaporama + plan de gestion définitif avec tous les documents annexes constitués notamment des fiches actions

## 5.2. NOMBRE ET FORMATS DES DOCUMENTS ET DONNÉES
Le plan de gestion définitif avec ses annexes sera établi en six exemplaires papiers adressés par voie postale à la Direction des Parcs et Jardins, ainsi qu’au format numérique.

Les documents intermédiaires seront transmis uniquement au format numérique aux partenaires de l’Annexe 2.

Les documents de type textes et tableurs devront être aux formats Word et Excel , les documents iconographiques (détails) au format JPEG et PDF, et les documents graphiques (plans masse et coupes) au format DWG.

Toutes les données géo-localisables devront être au format SHAPE ou MIF-MID, projection LAMBERT zone CC44.