Ville de Marseille - Mairie de Marseille

Direction de l'architecture, de la valorisation des équipements et de leurs usages

REGLEMENT DE CONSULTATION

Mission d’études portant sur la mise en sécurité et la restauration de la chapelle Buffon et ses abords – Parc Longchamp
13004 Marseille

Numéro de la consultation	:	2022_50001_0035

Procédure de passation :	Procédure adaptée

Date de notification :

# GENERALITES
## Objet et description de la consultation

La présente consultation a pour objet : Mission d'études portant sur la mise en sécurité et la restauration de la Chapelle Buffon et ses abords, parc Longchamp - boulevard Philippon - 13004 Marseille.

Ce marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle détaillées de la manière suivante :

- Tranche ferme :
Elle consiste en une mission d'études de diagnostic portant sur les problématiques de stabilité et de structure de la chapelle Buffon et des ouvrages publics et privés impactés par les désordres constatés et ciblés dans l'arrêté de péril N°2022_00871_VDM .
Cette étude comprend également :
- l'étude de restauration de la chapelle proprement-dite (stabilité, structure, clos et couvert) y compris l'étude spécifique des décors.
- l'étude de faisabilité relative à la réalisation d'un dispositif de protection provisoire permettant de remettre en service les accès et cheminements arrières de l'école maternelle Longchamp condamnés pour des problemes de sécurité.

-Tranche optionnelle :
Elle porte sur une étude de maîtrise d’œuvre qui comprend la mise au point et l’exécution d’un dispositif de protection provisoire permettant de remettre en service les accès et cheminements arrières de l'école maternelle Longchamp, qui sera retenu par le maître de l'ouvrage à l'issue des propositions du maître d'oeuvre étudiées dans la phase précédente du diagnostic.
L'objectif de cet ouvrage étant de permettre à l'école maternelle Longchamp autant que possible et en parfaite sécurité son fonctionnement d'origine, des accès des livraisons et du personnel depuis le portail de la rue Buffon) dans cette phase transitoire et dans l'attente de la réalisation des travaux définitifs de restauration de la chapelle.

En fonction des conclusions de l'étude de faisabilité du dispositif de protection des accès et cheminements arrières de l'école maternelle qui sera proposé, le maître d'ouvrage prendra la décision d'affermir ou pas la tranche optionnelle de maîtrise d'oeuvre.

Enveloppe consacrée aux travaux :
Le montant prévisonnel des travaux de la tranche optionnelle sera connu à l'issue des études de diagnostic.

## Nature
Passation d'un marché de : Services

L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrage : Bâtiment – Réutilisation ou réhabilitation .

Nature des travaux : restauration -sécurisation.

## Pouvoir adjudicateur
 Acheteur public :
Ville de Marseille
Hôtel de Ville
Quai du Port
13233 Marseille Cedex 20
Profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr
Adresse Internet : www.marseille.fr
## Procédure
La procédure de passation est la suivante :
 MAPA OUVERT AVEC BOAMP - selon les articles suivants : articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

Prestations similaires :
Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

## Informations historiques
La chapelle Buffon est le vestige de l’ancien couvent des Carmélites qui l’ont édifiés à partir de 1837, peu avant leur expropriation en 1862 pour la construction du palais Longchamp et de son parc.

Cette ancienne chapelle demeure le seul élément subsistant de l'état ancien du plateau de Longchamp. C'est un édifice modeste, qui possède néanmoins une élévation intérieure classique (pilastres corinthiens, voûtes d'arête), avec, en particulier, un chœur conservant un décor porté.

Aujourd’hui, cette chapelle est désacralisée et n’a pas d’affectation particulière. Elle se situe sur une partie du parc non accessible au public et sert d’entrepôt et de stockage informel au Muséum dont l’équipe administrative occupait les locaux attenants.

Protection monuments historiques :
L’ arrêté du 8 septembre 1999 précise le classement au titre des Monuments Historiques:
- le sol des parcelles n°s 35, 65, 33 et 31
- sur ces parcelles, l'ensemble des aménagements du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle
- les bassins filtrants situés sous le jardin du Plateau
- le canal de Marseille, dans sa partie allant du boulevard Flammarion jusqu'aux bassins filtrants. (cad. A 31, 33, 35, 65)

La DRAC , dans son courrier du 15 mai 2022, apporte les précisions suivantes :
« L'arrêté de 1999 ne mentionne pas la chapelle Buffon, qui se trouve dans le périmètre de la protection (cad 65). De fait, élément bâti sur un terrain classé, elle est soumise par le Code du Patrimoine aux procédures d'intervention sur Monument historique classé, sans être au cœur de la protection elle-même: l'esprit de l'arrêté est la protection de l'ensemble Longchamp construit sous la direction de l'architecte Espérandieu, et non ce qui l'a précédé ».

## Contexte actuel
L’état de délabrement de la chapelle a conduit la Ville à prendre l’ arrêté de péril N°2022_00871_VDM le 25/03/2022  afin de garantir la sécurité des occupants des bâtiments et du public :

- interdiction d’occuper la chapelle et le bâtiment administratif attenant
- interdiction d’occuper « le local de la police des parcs »
- interdiction d’habiter et d’occuper la cour n°16 rue Buffon
- interdiction d’accès aux espaces extérieurs arrières de l’école maternelle
- interdiction d’accès et d’occupation de l’aire de jeux depuis les toilettes publiques
- mise en place d’un périmètre de sécurité dans la rue Buffon au droit du portail livraisons de l’école maternelle
# CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION
## Mission d'études de diagnostic (tranche ferme)
- La mission de diagnostic doit permettre de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'histoire du batiment et ses évolutions, sur l'état structurel et sanitaire de la chapelle, des bâtiments et espaces avoisinants ciblés par l'arrêté de péril N°2022_00871_VDM ainsi que sur la faisabilité des travaux envisagés pour remédier aux désordres constatés et assurer la sécurité du public.

Le diagnostic comprendra l'étude de restauration du bâti et des espaces impactés par l'arrêté de péril (stabilité, structure, clos et couvert) complété pour la chapelle de l'étude spécifique des décors encore en place (état sanitaire et mesures conservatoires) et de l'étude de faisabilité relative à la réalisation d'un dispositif de protection provisoire permettant de remettre en service les accès et cheminements arrières de l'école maternelle Longchamp .

Périmètre d’étude et de diagnostic :
- l'ensemble des bâtiments, espaces, accès et cheminements publics et privés faisant l'objet de l'arrêté de péril N°2022_00871_VDM (joint en annexe 1) à savoir :
• la chapelle Buffon (stabilité,structure, restauration clos et couvert et décors )
• le bâtiment administratif du Muséum et la cour (stabilité, structure)
• le local technique attenant à la chapelle servant de garage aux 2 roues de la police municipale (stabilité, structure)
• les accès, espaces et cheminements desservant l'arrière de l'école maternelle (stabilité, structure)
• la zone condamnée de l'aire de jeux depuis les wc publics jusqu'à la maternelle (stabilité, structure)
• le périmètre de sécurité dans la rue Buffon comprenant l' accès au portail de livraison de l'école et la cour privée d'un riverain (stabilité, structure).

Dans le cadre de l'étude de diagnostic, le titulaire devra fournir un dossier comprenant les éléments suivants:
- Un dossier documentaire
- Le relevé d'état des lieux
- une analyse technique et structurelle
- une analyse des éléments de décors
- une analyse des conditions de sécurisation des ouvrages et de protection des personnes
- une étude de faisabilité relative à la réalisation d'un dispositif de protection provisoire permettant de remettre en service les accès et cheminements arrières de l'école maternelle Longchamp condamnés pour des problèmes de sécurité.
- un rapport de synthèse comprenant
- les prescriptions de travaux par niveau de priorité
- une estimation prévisionnelle du montant des travaux
- le planning de sortie du péril.
Dans le cadre de sa mission , le maître d’œuvre préconisera les investigations complémentaires qu'il jugera nécessaire de mettre en œuvre sur les existants. Il en établira le cahier des charges sans que cette prestation ne donne lieu à une rémunération supplémentaire. Si nécessaire Il proposera des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires et en rédigera également le cahier des charges.

La mission prévoit la présence aux réunions qui seront nécessaires pour une bonne exécution de la prestation jusqu'à validation de l'étude de diagnostic par la DRAC.

Le maître de l'ouvrage garantit au prestataire l'accessibilité au monument qui lui sera nécessaire pour la réalisation de son étude autant que de besoin. Il devra en effectuer la demande préalable.
2.2 - Contenu de la Mission de maîtrise d'oeuvre pour la mise au point et l’exécution d’un dispositif de protection provisoire permettant de remettre en service les accès et cheminements arrières de l'école maternelle Longchamp (tranche optionnelle)
La mission de maîtrise d’œuvre se décompose en plusieurs phases :

1- CONCEPTION DU DISPOSITIF DE PROTECTION ET DE SECURISATION DES CHEMINEMENTS (AVP, PRO)

- Les Etudes d'Avant Projet (AVP)

- Les études d'avant-projet sommaire (APS) :
* Elles consistent en la mise au point de la solution choisie par le maître de l'ouvrage à l'issue de l'etude diagnostic prévoyant le dispositif de protection provisoire permettant de remettre en service les accès et cheminements arrières de l'école maternelle Longchamp. Elles indiqueront les durées prévisionnelles de réalisation des travaux (à coordonner avec le planning scolaire) et établiront une estimation provisoire du coût prévisionnel de ces travaux.

- Les études d'avant-projet définitif (APD) :
* elles arrêtent en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect, définissent les matériaux et établissent l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés le cas échéant ;

- Les études de projet (PRO) :
* Elles précisent par des plans, coupes et élévations, des différents éléments de la construction, nature et caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre ;
* Elles déterminent l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure ;
* Elles établissent le coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état le cas échéant, sur la base d'un avant-métré ;
* Elles établissent et obtiennent les autorisations administratives auprès des services compétents
2- DIRECTION DES TRAVAUX (AMT, DET, AOR).

- Mise au point de la consultation des entreprises et du marché AMT) :

Le maître d’œuvre rédige le cahier des charges du dispositif de protection des cheminements afin de constituer le dossier de consultation des entreprises (DCE).

Dans la mesure du possible, les travaux seront exécutés en ayant recours aux marchés à bons de commande passés par la Ville de Marseille. Il appartiendra au maître d’oeuvre d’établir les bons de commande et les prescriptions de travaux selon les postes prévus aux CCTP des marchés en question qui lui seront communiqués par le maître d’ouvrage.
- Dans le cas où les marchés ne permettent pas l’exécution des travaux conformément aux prescriptions, les entreprises seront consultées selon la procédure adaptée. Il appartiendra alors au maître d’œuvre de conseiller le maître d’Ouvrage dans son choix.
  Pour ce faire, le maître d'oeuvre établit les CDPGF (cadre de décomposition détaillé du prix et des quantités des offres des entreprises) et les BPU et DQE (prix unitaires) selon le caractère forfaitaire ou unitaire du prix retenu.
  Le maître d’œuvre analyse les offres des entreprises et rédige un rapport d’analyse proposant les offres susceptibles d’être retenues.
- DIRECTION DE L EXECUTION DES TRAVAUX (DET)
  Le maître d'oeuvre assure le suivi de chantier et valide la conformité des travaux et installations mis en place. Il organise des visites de chantier hebdomadaires, rédige et diffuse les compte-rendus associés.

ASSISTANCE POUR LES OPERATIONS DES TRAVAUX (AOR) :
Le maître d'oeuvre assiste le maître d'ouvrage pour les opérations de réception
Il vérifie et valide les décomptes de travaux puis les transmet pour paiement au maître d'ouvrage. Il assiste le maître d'ouvrage pour la réception des travaux et assure le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée.

## Décomposition en lots, tranches et postes
### Décomposition en lots
L'ensemble des prestations fait l'objet d'un marché unique.
### Décomposition en tranches

Le marché est réparti en plusieurs tranches définies comme suit :

- Une tranche ferme (TF): Mission d'études de diagnostic portant sur les problématiques de stabilité et structure de la chapelle Buffon et des ouvrages publics et privés impactés par les désordres constatés et ciblés dans l'arrêté de péril N°2022_00871_VDM .

- Une tranche optionnelle (TO) : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la mise au point et l’exécution d’un dispositif de protection provisoire permettant de remettre en service les accès et cheminements arrières de l'école maternelle Longchamp (tranche optionnelle).

Délai limite d'affermissement de la tranche optionnelle :
Le délai limite d'affermissement de la tranche optionnelle est de 3 mois à compter de la date de validation fixée par ordre de service des études de diagnostic.

Délai limite de démarrage de la tranche optionnelle :
Le délai limite de démarrage de la tranche Optionnelle est de 4 semaines à partir de la date d'affermissement fixée par ordre de service de la tranche optionnelle

### Décomposition en postes
L'ensemble des prestations n'est pas subdivisé en postes.
## Accord-cadre à bons de commande
 Les prestations ne font pas l'objet de bons de commande.
## Durée
La durée du marché se définit comme suit : - la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA) des travaux concernés par cette maîtrise d’œuvre, ou jusqu'à la fin de sa prolongation le cas échéant si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Dans cette hypothèse l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

Le délai d'exécution des prestations débutera à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la mission de diagnostic (tranche ferme).

La durée prévisionnelle des missions est de 12 mois (hors période de garantie de parfait achèvement de douze mois) pour les tranches ferme et optionnelle.

N.B.: L’attention du candidat est attirée sur la nécessité d’une mobilisation immédiate

Le délai d'exécution des prestations débutera à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la mission diagnostic.

## Options
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
La présente consultation n'impose pas de prestations supplémentaires éventuelles.

Prestations similaires

Conformément à l'article R2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

## Clause obligatoire d'insertion par l'activité économique
Le marché ne prévoit pas la mise en place d'une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
## Groupements d'opérateurs économiques
Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.

 Ils ne peuvent modifier la composition de leur groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. L'entreprise mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire :
Les candidats sont informés que le(s) marché(s) sera (seront) conclu(s) avec des groupements conjoints. Si les candidats retenus se sont présentés sous la forme d'un groupement solidaire, ils devront obligatoirement modifier la forme de leur groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché.

Pour l'exécution du ou des marchés, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

En cas de groupement, le mandataire du groupement sera obligatoirement un architecte.

L'architecte mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.

Chaque architecte (ou groupement d'architectes) membre d'un groupement ne pourra faire acte de candidature qu'au sein d'un seul groupement, sous peine d'irrecevabilité de la candidature. Les autres prestataires pourront se présenter en tant que co-traitants ou sous-traitants dans plusieurs groupements.

## Conditions relatives au marché
### Cautionnement et garanties exigées
 Pas de cautionnement, ni de garantie demandés au titre des articles R2191-32 à 42 du Code de la commande publique.

### Modalités essentielles de financement et de paiement
Le marché est financé par ressources budgétaires propres.
Les règlements seront effectués par virement bancaire dans un délai de 30 jours.

La référence du ou des comptes bancaires où les paiements devront être effectués, doit être précisée dans l'acte d'engagement.

Le marché est à prix global et forfaitaire pour la tranche ferme et à prix unitaires forfaitisés pour la tranche optionnelle.

Le marché est conclu à prix révisables.
# DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : marchespublics.mairie-marseille.fr

Il ne sera transmis aucun DCE sur support physique. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 7 (sept) jours avant la date limite de réception des offres.

Ce délai est décompté à partir de la date d'envoi, par l'administration, du dossier modifié aux personnes ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet. En cas de report, par l'administration, de la date limite de remise des plis, c'est en fonction de la nouvelle date fixée que sera calculé le délai susmentionné.

Le DCE comporte les documents suivants :

- le Règlement de la Consultation (RC)
- l'annexe n°1 au RC relative au Guide de la dématérialisation des marchés publics
- l'annexe n°2 au RC, les fiches références à compléter – cadre de réponse
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- l'Acte d'Engagement (AE) - cadre de réponse et son annexe
* AE - Annexe 1 - Pour les études de "Diagnostic" (tranche ferme) : le tableau détaillant la rémunération forfaitaire par co-traitants- cadre de réponse
* AE - Annexe 1 - Pour la mission de maîtrise d'oeuvre - le tableau de proposition de rémunération par tranches avec taux plafonds - cadre de réponse - cadre de réponse
- l'attestation de visite du site obligatoire
- un relevé topographique du terrain d'assiette de la chapelle et des espaces ciblés par l'arrêté de péril °2022_00871_VDM du 25/03/2022
- l'arrêté de péril N°2022_00871_VDM du 25/03/2022
- l'arrêté de Classement du palais Longchamp daté du du 8 septembre 1999
- le courrier de la DRAC daté du 31/05/2022 relatif au classement de la chapelle
- le formulaire de lettre de candidature DC1 (établi par le MINEFE, téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics)
- le formulaire de déclaration de candidature DC2 (établi par le MINEFE, téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics)

# ELEMENTS EXIGES DU CANDIDAT
Tous les documents, pièces et attestations remis au titre de la candidature ou de l'offre par le candidat sont établis en langue française et exprimées en EURO. A défaut, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.

## Renseignements et documents demandés à l'appui des candidatures
Pour présenter leur candidature, le(s) candidat(s) peuvent utiliser soit :
- les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ;
- le DUME (Document Unique de Marché Européen).

Les informations concernant ces supports sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC relative au Guide de la dématérialisation des marchés publics.

Chaque candidat doit produire un dossier complet comprenant les pièces décrites ci-après.

1° - Renseignements concernant la situation juridique du candidat

Lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à 11 du Code de la commande publique.

Le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

2° - Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir :
- une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise),
- le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).

3° - Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique du candidat

Le candidat devra obligatoirement et "a minima" présenter les compétences et capacités suivantes :
• un architecte qualifié "Monuments Historiques" au sens de l'article R621-28 du Code du Patrimoine. Il fournira la preuve de sa qualification ainsi qu'une attestation d'inscription à l'Ordre des Architectes en cours de validité et son curriculum vitae.

• un bureau d'études techniques (BET) structures ou ingénieurs conseil spécialisés en structures, couvrant les techniques de structure et pathologies de patrimoine ancien, justifiant d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration des Monuments Historiques.

• un économiste de la construction spécialisé dans le patrimoine remarquable, justifiant d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration des Monuments Historiques.

Le candidat pourrra s'adjoindre toute compétence qu'il jugera utile, comme par exemple celle d'un restaurateur pour l'étude des décors, intégrée à l'étude diagnostic.

En cas de groupement, le mandataire sera obligatoirement l'architecte.

Le BET pluridisciplinaire, les BET spécialisés ou les ingénieurs conseils rapporteront la preuve de leur qualification par tout moyen dans les domaines structure, stabilité, économie de la construction etc. (qualifications OPQIBI, OPQTECC ou références équivalentes).

Certificat(s) de qualifications professionnelles :

Le candidat fournira un dossier de références comprenant :

Pour l'architecte (ou l'ensemble des architectes cotraitants d'un même groupement)

Pour apprécier sa compétence architecturale, le Maître d'ouvrage souhaite que ne soit présentée au total (pour l'ensemble des architectes d'un même groupement) qu'une sélection de cinq références générales (de moins de trois ans).

A défaut, les cinq références les plus récentes de moins de trois ans seront analysées en priorité.
Ces références devant préciser pour chacune d'elles :
- le nom et adresse de l'opération,
- le niveau de protection au titre des Monuments Historiques de l'édifice étudié,
- le nom du maître d'ouvrage
- la date de réalisation des travaux
- la nature des travaux
- le montant des travaux
- la composition de l'équipe,
- les missions confiées à la maîtrise d'oeuvre,

Pour le ou les bureaux d'études techniques (ou tout autre compétence) ainsi que pour l'économiste :

Pour chaque domaine de spécialisation le maître d'ouvrage souhaite que soit présentée une sélection de trois références (de moins de trois ans). A défaut, les trois références les plus récentes seront analysées en priorité.

Ces références devant préciser pour chacune d'elles :
-le nom et adresse de l'opération,
- son niveau de protection au titre des Monuments Historiques,
- le nom du maître d'ouvrage,
- la date de réalisation des travaux
- la nature des travaux
- le montant des travaux
- la composition de l'équipe,
- les missions confiées à la maîtrise d'oeuvre.

Les références professionnelles relatives à des réalisations d'équipements d'importance et/ou de nature équivalente à l'objet de la présente consultation seront particulièrement appréciées : références évaluées au regard de problématiques et situation analogues

L'architecte mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché. Chaque architecte (ou groupement d'architectes) membre d'un groupement ne pourra faire acte de candidature qu'au sein d'un seul groupement, sous peine d'irrecevabilité de la candidature. Les autres prestataires pourront se présenter en tant que co-traitants ou sous-traitants dans plusieurs groupements.

L'attention des candidats est attirée sur le fait que seules les références complètes au regard des renseignements demandés ci-dessus seront prises en compte. A ce titre, il est vivement conseillé aux candidats de présenter leurs références dans le cadre type «annexe 2 au RC - fiche de références» fourni.

Précisions complémentaires :

Lorsque le candidat se présente sous la forme d'un groupement, chaque membre du groupement doit fournir les pièces et documents mentionnés ci-dessus (DC2 et annexes ou DUME).

Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire DC2 (rubrique G) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant que le titulaire dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations. En cas de déclaration de sous-traitance (formulaire DC4), la signature électronique est facultative à ce stade.
## Eléments exigés au titre de l'offre
### Présentation des offres
L'offre du candidat comporte les pièces ou documents suivants :

 - un Acte d'Engagement et son annexe, dûment complétée
* AE - Annexe 1 - Pour les études de "Diagnostic" (tranche ferme) : le tableau détaillant la rémunération forfaitaire par co-traitants- cadre de réponse
* AE - Annexe 1 - Pour la mission de maîtrise d'oeuvre - le tableau de proposition de rémunération par tranches de coûts prévisionnels de travaux avec les taux plafonds d'honoraires - cadre de réponse
Rappel : La signature de l'AE n'est que facultative au moment du dépôt de l'offre, mais sera exigée pour l'attributaire.

- le mémoire technique du candidat dont le contenu est précisé à l'article 6.2 du présent règlement de consultation.

Le candidat dispose d'un modèle "cadre de réponse" pour le mémoire technique, inclus dans le dossier de consultation, qu'il est fortement incité à utiliser.
### Présentation de variantes

Les candidats ne sont pas autorisés à proposer des variantes de leur propre initiative.
## Visite sur site

VISITE OBLIGATOIRE SUR PRISE DE RENDEZ-VOUS

Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite du site.

A l'issue de cette visite, ils devront signer une attestation de visite. Le représentant du pouvoir adjudicateur leur remettra une copie de cette attestation.
Les attestations de visite conservées par le Pouvoir Adjudicateur feront foi.

L'offre d'un candidat n'ayant pas procédé à la visite obligatoire sera déclarée irrégulière et rejetée.

Il est conseillé aux candidats de conserver leur exemplaire de l'attestation de visite.

Les visites s'effectueront sur rendez-vous fixées par le maître d'ouvrageet seront organisées au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.

Pour procéder à cette visite, les candidats doivent contacter Madame Nathalie CANDON, chargée d'études , Téléphone : 04 13 94 82 70
et confirmer leur demande par mail aux 2 adresses électroniques suivantes :
ncandon@marseille.fr et vmoulin@marseille.fr

Si au cours ou à l'issue de la visite, les candidats souhaitent poser des questions, ils devront les poser par écrit dans les conditions fixées au présent règlement de consultation.
# REMISE DES PLIS PAR LES CANDIDATS
## Remise électronique
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique sur son profil acheteur marchespublics.mairie-marseille.fr. La transmission par voie papier n'est pas autorisée.

Le soumissionnaire transmet son pli en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des plis. Ainsi, toute modification ou tout complément du soumissionnaire en cours de consultation doit donner lieu à la transmission de l'intégralité des éléments exigés au Règlement de consultation.

Les modalités relatives à la réponse par voie électronique sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC intitulée Guide de la dématérialisation des marchés publics.
## Copie de sauvegarde
Le pli électronique peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.
Cette copie de sauvegarde devra comporter l'intégralité des éléments exigés au Règlement de consultation.

Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat, l'objet et le numéro de la consultation concernée.

Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

ENVOI POSTAL :
Ville de Marseille
Direction Générale Adjointe de la Ville plus verte et plus durable
Direction de l'Architecture, de la Valorisation des Equipements et de leurs usages
Direction des Ressources Partagées – Pôle marchés
à l'attention du Directeur
Immeuble Allar
9 rue Paul Brutus
13233 Marseille Cedex 20.

REMISE CONTRE RECEPISSE :
Les copies de sauvegarde peuvent être remises contre récépissé à l'adresse suivante :
Direction Générale Adjointe de la Ville plus verte et plus durable
Direction de l'Architecture, de la Valorisation des Equipements et de leurs usages
Direction des Ressources Partagées – Pôle marchés
à l'attention du Directeur
Immeuble Allar
9 rue Paul Brutus
13233 Marseille Cedex 20 (dans le 15ème arrondissement)

Horaires de réception des plis : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, hors jours fériés et chômés.
## Echantillons, maquettes, prototypes ou modèles réduits
 Sans objet
## Date et heure limites de remise des plis
Les date et heure limites de réception des plis sont celles indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence, qui valent également pour la transmission des « copies de sauvegarde » des candidats.
## Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 4 mois à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
# EXAMEN DES PLIS
La présentation telle qu'exposée ci-après ne préjuge en rien de l'ordre dans lequel l'acheteur procèdera à l'examen des plis. Ainsi, celui-ci peut, en cas de procédure ouverte, décider d'examiner les offres avant les candidatures.
## Examen des candidatures
Avant de procéder à l'examen de la ou des candidature(s), s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander au(x) candidat(s) concerné(s) de produire ou compléter ces pièces.

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des renseignements et documents demandés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

En ce qui concerne les capacités professionnelles et techniques :
Exigence de garanties et capacités techniques en rapport avec la prestation demandée (cf.article 4.1.3° "Références professionnelles et capacité technique" du présent règlement de consultation).

La consultation est ouverte à tout candidat comprenant obligatoirement les compétences suivantes :
- un architecte qualifié "Monuments Historiques" au sens de l'article R621-28 du Code du Patrimoine. Il fournira la preuve de sa qualification ainsi qu'une attestation d'inscription à l'Ordre des Architectes en cours de validité et son curriculum vitae.
- un bureau d'études techniques (BET) structures ou ingénieurs conseil spécialisés en structures , couvrant les techniques de structure et pathologies de patrimoine ancien, justifiant d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration des Monuments Historiques.
- un économiste de la construction spécialisé dans le patrimoine remarquable, justifiant d'une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration des Monuments Historiques.
En cas de groupement, le mandataire sera obligatoirement l’architecte.

 Exclusions à l'appréciation de l'acheteur

Le Code de la Commande Publique prévoit différents cas d'exclusion laissés à l'appréciation de la Collectivité, et notamment :

- En application de l'article L2141-8 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut exclure de la présente procédure, les opérateurs économiques dont la candidature crée une distorsion de la concurrence et ne permet pas de faire respecter le principe d'égalité de traitement des candidats, notamment à cause de leur participation à la préparation de la présente procédure ou par la détention d'informations susceptibles de leur donner un avantage concurrentiel.

- De même, en application de l'article L2141-10 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur peut exclure de la présente procédure, les opérateurs économiques qui créent une situation de conflit d'intérêts, telle que définie dans ce même article.

Toutefois, et conformément à l'article L2141-11 du code de la commande publique, si une exclusion est envisagée, l'opérateur économique pourra présenter des observations tendant à informer des mesures prises pour corriger les éventuels manquements ou justifier que sa participation ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement.
## Jugement des offres
 * Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur procède à l'analyse des offres et rejette les offres inappropriées.

* Conformément aux dispositions des articles R2123-4 et 5 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'engager des négociations avec les candidats ayant remis une offre, à l'exception des offres inappropriées, avant attribution du marché.

 Conformément à l'article R 2152-2 du CCP, en cas d'offres irrégulières, la régularisation des offres concernées (qu'il y ait négociation ou non), ne pourra avoir pour effet d'en modifier les caractéristiques substantielles.

 Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles R2152-1 à 12 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.

 Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants :

1°) Valeur technique de l'offre 60 %
2°) Prix de l'offre 40 %

Modalités de mise en oeuvre de ces critères :

1 °) Valeur technique de l'offre 60 % (notée sur 20 points)

Le total des points relatif à la valeur technique constituera la valeur technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points
La valeur technique sera appréciée à partir du mémoire technique constitué des sous-critères indiqués ci-dessous.
Chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet.

▪ Sous-critère 1 (noté sur 12 points) :
La composition de l'équipe affectée spécifiquement à l'opération réunissant a minima les compétences demandées dans le cadre de la consultation avec le CV du (ou de la) responsable de chaque spécialité. Le candidat est libre de proposer toute compétence supplémentaire qu'il jugera utile. Dans ce cas, il précisera en quoi elle constitue une valeur ajoutée pour le projet. Le nom et le CV des intervenants, leurs temps d'intervention par éléments de mission devront être communiqués. Si le candidat est retenu, la constitution de l'équipe proposée sera contractualisée.

▪ Sous-critère 2 (noté sur 8 points) :
L'organisation de l'équipe et le mode opératoire prévus par le candidat pour l'exécution des missions qui lui seront confiées.

La méthodologie proposée sera clairement identifiée et détailléee pour chacune des études:
• Mission de diagnostic portant  sur les problématiques de stabilité et structure de la chapelle Buffon et des ouvrages publics et privés impactés par les désordres constatés et ciblés dans l'arrêté de péril N°2022_00871_VDM . Plus spécifiquement pour la chapelle, le diagnostic présentera l'étude de restauration du bâti (stabilité, structure, clos et couvert) ainsi que l'étude spécifique des décors encore en place.
• Etude de maîtrise d'oeuvre relative à la conception et l'exécution d'un dispositif de protection et mise en sécurité des cheminements et accès condamnés en urgence qui desservent l'école maternelle Longchamp.

Pour chaque candidat, la somme des notes obtenues aux sous-critères du mémoire technique détaillés ci-dessus est appelée VT (i) (note initiale de la valeur technique).

Le total des points attribués à chaque sous-critère, constituera la valeur technique initiale VT (i) du candidat.

Après élimination éventuelle des offres inappropriées, la notation de l'offre du candidat (i) sera effectuée à l'aide de la formule suivante :

VT = 20 x [VT(i) / VT(m)]
Dans laquelle :
VT est la note finale attribuée à la valeur technique du candidat (i) ;
VT (i) est la valeur technique initiale obtenue par le candidat (i) ;
VT (m) est la valeur technique initiale obtenue par le candidat ayant la meilleure offre.Le total des points relatifs à la valeur technique constituera la note technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points.

2°) Prix de l'offre : 40 % (noté sur 20 points)

Le prix de l'offre sera analysé sur la base de ceux figurant dans l'acte d'engagement et le tableau de proposition de rémunération par tranches de coûts prévisionnels de travaux avec les taux plafonds d'honoraires

Concernant les études de diagnostic (tranche ferme - TF) : le prix de l'offre sera analysé sur la base de celui figurant dans l'acte d'engagement. Ce dernier devra être identique à celui figurant dans l'annexe annexe 1 de l'acte d'engagement, la comparaison des prix sera effectuée sur la base du tableau de rémunération forfaitaire maximum de la mission diagnostic, et par co-traitants. En cas de discordance entre ces deux montants, le montant indiqué en toutes lettres dans l'acte d'engagement prévaudra.

Concernant la mission de maîtrise d'oeuvre relative à la conception et l'exécution d'un dispositif de protection des cheminements condamnés desservant l'école maternelle Longchamp (tranche optionnelle - TO) - annexe 1 de l'acte d'engagement, le tableau de proposition de rémunération par tranches de coûts prévisionnels de travaux avec les taux plafonds d'honoraires - cadre de réponse : la comparaison des prix sera effectuée sur la base du tableau de proposition de rémunération par tranches de coûts prévisionnels de travaux avec les taux plafonds des honoraires.

La notation du prix de l'offre du candidat sera appréciée au regard de la somme des notes obtenues :

- pour la mission DIAG appelée N(1) pondérée à 60%
avec N(1) = 20*(P(m1)/P(i1) dans laquelle :
N(1) est la note attribuée à l'offre de prix du candidat pour les études de Diagnostic (DIAG)
P(i1) est le prix de l'offre du candidat pour les études de Diagnostic
P(m1) est le prix de l'offre la moins-disante pour les études de Diagnostic

- pour la mission de maîtrise d'oeuvre relative à la conception et l'exécution d'un dispositif de protection des cheminements condamnés desservant l'école maternelle Longchamp (tranche optionnelle) appelée N(2) pondérée à 40%
avec N(2) = 20*(P(m2)/P(i2) dans laquelle :
N(2) est la note attribuée à l'offre de prix du candidat pour la mission de maîtrise d'oeuvre
P(i2) est le prix de l'offre du candidat pour la mission de maîtrise d'oeuvre
P(m2) est le prix de l'offre la moins-disante pour la mission de maîtrise d'oeuvre

Analyse du prix de l'offre :
Les offres doivent obligatoirement être libellées en euros.

Prix global et forfaitaire : Mission études diagnostic (tranche ferme)
Le prix de l'offre sera analysé sur la base de celui figurant dans l'acte d'engagement. Ce dernier devra être identique à celui figurant dans l'annexe Missions et répartition des honoraires entre les cotraitants. En cas de discordance entre ces deux montants, le montant indiqué en toutes lettres dans l'acte d'engagement prévaudra.
Prix unitaire forfaitaisé : Mission de maîtrise d'oeuvre pour la mise au point et l’exécution d’un dispositif de protection provisoire permettant de remettre en service les accès et cheminements arrières de l'école maternelle Longchamp ( tranche optionnelle -TO) : La comparaison des prix sera effectuée sur la base du tableau de proposition de rémunération par tranches de coûts prévisionnels de travaux avec les taux plafonds des honoraires. Seuls les pourcentages sont contractuels.

* Evaluation finale :
Les offres sont classées suivant la valeur de la note N correspondant à la note définitive. L'entreprise classée première est celle ayant la note la plus élevée.

La pondération s'effectuera sur la base de :  60 % pour la valeur technique, 40 % pour le prix, en fonction de la formule suivante :
N(note définitive) = [VT x 0.60] + [N(i) x 0.40]

Le pouvoir adjudicateur peut ne pas donner suite à la consultation.
# PIECES A REMETTRE PAR LE(S) CANDIDAT(S) RETENU(S)
Il sera demandé au candidat retenu de fournir les certificats et attestations des articles R2143-6 à 10 du Code de la commande publique. Il lui sera également demandé de fournir, si l'offre remise n'a pas été signée, l'acte d'engagement, dans sa dernière version, revêtu d'une signature électronique.

Tous les documents signés devront l'être par une personne habilitée à engager le candidat, accompagné des documents relatifs aux pouvoirs, avec indication du nom et de la qualité du signataire. Cette personne devra être titulaire d'un certificat électronique conforme au niveau de sécurité ** du R.G.S. (en cours de validité) ou d'un certificat qualifié, conforme au règlement e-IDAS du 23 juillet 2014.

Dans le cas où la Ville de Marseille serait dans l'impossibilité de signer électroniquement l'acte d'engagement, le soumissionnaire s'engage à accepter la rematérialisation conforme sous forme papier de tous les documents constitutifs à valeur contractuelle. A ce titre, il s'engage également à ce que la personne physique dûment habilitée procède à
la signature manuscrite des documents qui lui sont demandés (AE, autres pièces éventuelles), sans procéder à la moindre modification de ceux-ci et les renvoie à la personne publique sous cette forme.
Si le candidat retenu est un groupement, la demande du pouvoir adjudicateur sera adressée au mandataire qui devra présenter les pièces exigées pour l'ensemble des membres du groupement dans le délai indiqué au présent article.

Le candidat devra fournir ces éléments, à compter de la réception de la demande, dans un délai de : 10 jours. A défaut, son offre est rejetée et la même demande est présentée au candidat suivant dans le classement des offres, conformément à l'article R2144-7 du Code de la commande publique.

La Ville de Marseille ayant souscrit un abonnement au logiciel de conformité fournisseurs "e-attestations", les candidats sont invités à y déposer les documents exigibles au titre des articles R2143-6 à 10 du Code de la commande publique. L'interface e-attestations est une solution gratuite de dépôt et de mise à jour, l'adresse du site est la suivante : http://www.e-attestations.com/
# MODALITES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS ET AUX ECHANGES D'INFORMATION
## Règles liées aux échanges électroniques
Les modalités relatives aux communications et échanges d'informations par voie électronique, ainsi que celles relatives à la candidature et à la signature électronique, sont détaillées dans l'annexe n°1 au présent RC intitulée Guide de la dématérialisation des marchés publics.

Afin de garantir la lecture et l'exploitation des échanges dans le cadre de cette consultation, seuls les formats de fichiers suivants sont acceptés : .odt ; .ods ; .odg ; .doc ; .docx ; .rtf ; .pdf ; .ods ; .xls ; .xlsx ; .rar ; .zip ; .gif ; .jpeg ; .png ; .tif ; .ppt ; .odp ; .dwg ; .dxf.
## Demandes de renseignements en cours de consultation
Les soumissionnaires peuvent déposer des demandes de renseignements complémentaires sous forme de questions, par exemple, et obtenir des réponses à ces questions ou tout autre renseignement via le profil d'acheteur dont l'adresse internet est marchespublics.mairie-marseille.fr

Ces demandes peuvent être adressées au représentant du pouvoir adjudicateur, par écrit, au plus tard 10 (dix) jours calendaires avant la date limite de remise des plis. Une réponse sera alors adressée au plus tard 7 (sept) jours calendaires avant la date limite de remise des plis, à tous les candidats ayant retiré un dossier de consultatio