Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAVTL-DC-PM (20704)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Bilan sanitaire, étude en conservation préventive et préparation des chantiers des collections du musée Grobet-Labadié à Marseille

Numéro de la consultation	:	23_1848

Procédure de passation : Mapa ouvert

Date de notification :

1. Table des matières
2. ARTICLE I- LE MUSEE GROBET-LABADIE ET SES COLLECTIONS	3
3. I-1. Le Musée Grobet-Labadié localisation(s)	3
4. I-2.Statut des collections	3
5. I-3.Type de collections	3
6. I-4. Responsables scientifiques	3
7. ARTICLE II CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE	4
8. ARTICLE III- PRESTATAIRE ATTENDU	4
9. ARTICLE IV- PRESTATIONS ATTENDUES………………………………………………5
10. ARTICLE V- COLLECTIONS DU MUSEE OBJET DU MARCHE	7
11. IV-1. Contexte historique de l'ensemble des collections du Musée Grobet-Labadié	5
12. IV-2. Description, typologies matérielles et évaluation sommaires des items faisant l’objet du marché	8
13. VI- ESPACES ET CONTRAINTES DU MUSEE	9
14. VII- MODALITES PRATIQUES…………………………………………………………….10
15. VII-1- Aller voir	10
16. VII-2- Durée et délais	10
17. VII-3- Lieu d'exécution des travaux	10
18. VII-4- Moyens mis à disposition	10
19. VII-5- Suivi et réception du marché	11
20. VIII- TYPOLOGIES MATERIELLES DES ITEMS	11
21. ANNEXE AU CCTP : 50 TABLEAUX DES TYPOLOGIES MATERIELLES DES ITEMS
# ARTICLE I- PRÉSENTATION DU MUSÉE GROBET-LABADIE ET DE SES COLLECTIONS
## I-1. Le Musée Grobet-Labadié-localisation
## Construit entre 1873 et 1876, dans le quartier prestigieux du Palais Longchamp à Marseille face au Musée des Beaux-Arts-Palais Longchamp, le Musée municipal Grobet-Labadié est une demeure-musée restée dans son site originel, selon le souhait de la donatrice Marie Grobet. Il se situe au 140 boulevard Longchamp 13001 Marseille.
## Le musée Grobet-Labadié dépend administrativement du Pôle Muséal de la Ville de Marseille. Dont la Direction se trouve : 2 rue de la Charité, Vieille Charité 13002 Marseille.
## I-2.Statut des collections
## L'édifice inscrit en 2022 sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH), présente de remarquables collections propriété de la Ville de Marseille et labellisées Musée de France.
## Un Projet Scientifique et Culturel est en cours pour fixer les orientations des années à venir.
## I-3.Type de collections
## A l’instar des maisons des collectionneurs Wallace (Londres), Frick (New-York) ou encore Jacquemart-André à Paris, ce musée est un écrin «habité» présentant un ensemble prestigieux.
## Les collections, données en 1919 à la Ville de Marseille, ont été rassemblées entre la seconde moitié du XIXè siècle et le début du XXè siècle par Alexandre Labadié, puis par sa fille Marie Labadié (donatrice) et ses deux époux successifs Bruno Vayson puis Louis Grobet.
## Ces remarquables collections de plus de 6 600 items (20% exposés, 80 % en réserves) résultent d’une collecte de plus de 40 années.
## De diverses typologies matérielles, les items illustrent tous les champs artistiques, dans divers styles, avec notamment des pièces moyen-orientales (Turquie, Perse) et extrême-orientales (Chine, Japon), ainsi qu'une belle collection d’œuvres européennes du XVIIIè au XIXè siècle.
  22. Ce marché concerne uniquement les œuvres exposées actuellement dans le Musée Grobet Labadié.
  24. I-4. Responsables scientifiques
  26. Conservateur directeur du Pôle Musé	al de Marseille: M. Nicolas Misery.
24. Conservatrice en chef directrice des Arts Décoratifs et Mode Château Borély - Musée Grobet-
25. Labadié: Mme Marie-Josée Linou
26. Conservatrice chargée des chantiers de collections: Mme Carole Gragez
27. Assistante de conservation chargée des collections: Mme Nadine Lopez
# ARTICLE II - CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE
29. Le musée est actuellement fermé. Des chantiers de collections sont à prévoir, dans le respect du statut Musée de France, pour permettre sa réouverture, chantiers qui feront l’objet de marchés ultérieurs.
31. L’objectif est de rendre aux Marseillais-es ce fleuron de leur patrimoine et de permettre l’accès physique de tous les publics, d’aider les Marseillaises-es à se réapproprier ce lieu, en améliorant sa présentation et en facilitant l’accès à l’art et la culture du plus grand nombre, comme outils d’ouverture au monde et à sa diversité.
32. Ceci participe du développement du quartier et de la Ville, en augmentant la visibilité touristique et culturelle d’un lieu emblématique de la vie marseillaise.
33. Dans le cadre des futurs travaux prévus sur le bâtiment, les peintures, céramiques et objets de petites dimensions pourront être transférés vers les réserves mutualisées du CPM (Centre de Conservation du Patrimoine des Musées de la Ville), situé au 4 rue Clovis Hugues – 13003 Marseille, qui gère 19 magasins par typologies matérielles.
34. Le mobilier et les objets de grands formats (meubles, lustrerie, textiles, tapisseries,…) seront quant à eux déposés dans un lieu qui reste à définir.
35. Ces informations sont données à titre informatif, afin que les candidats puissent prendre en compte le futur transfert des collections qui ne fait pas partie de la présente demande, mais pour lequel il sera attendu des préconisations et conseils.
# ARTICLE III- PRESTATAIRE ATTENDU
37. Il est recherché un maître d'ouvrage capable de réunir, organiser et suivre une équipe pluri-disciplinaire compétente dans les différents domaines d'étude et d'intervention concernés par le marché.
38. Trois réunions avec le titulaire seront programmées par l’équipe scientifique du musée : une en début, une en fin de chantier et une intermédiaire. Ces réunions se dérouleront au sein du musée. Elles seront à prendre en compte dans la durée totale du chantier.
# ARTICLE IV - PRESTATIONS ATTENDUES
Les délais relatifs à ces prestations sont indiqués à l’article 3-1 du CCAP.
1. Ce marché concerne environ 1 100 items actuellement exposés au musée Grobet-Labadié
3. Concernant l'ensemble des éléments du musée, hors items électrifiés, horloges et pendules :
4. Chaque opération se fera dans le respect du Code du Patrimoine Livre IV chapitre 2.
5. Aucune restauration d'importance n'est possible dans le cadre de ce marché « Bilan sanitaire, étude en conservation préventive et préparation des chantiers des collections du Musée Grobet-Labadié à Marseille » .
6. L'ensemble des moyens en personnel et matériel nécessaire à la bonne réalisation de toutes les prestations sont à la charge du titulaire.
7. IV-I / Les prestations demandées au titulaire du marché sont :
  1. 1 / Concernant les objets autres que les textiles (ensemble spécifique de tapisseries, rideaux/tentures et un ciel de lit)
  3. A) Bilan sanitaire et étude en conservation préventive
9. -Rapport synthétique/bilan sanitaire de l'état des collections; dont fiches pour chaque item comprenant:
10. - identité de l'item (n° inventaire, désignation),
11. - typologie matérielle, poids et volumes,
12. - constat d’état,
13. - Bilan de réalisation des éventuelles petites actions de consolidation/stabilisation urgentes;
14. - Préconisations de conditionnement à prévoir pour transfert et stockage; Liste ordonnée, par typologie et ordre de priorité.
16. B) Préparation des chantiers de collections
18. -Préconisations générales pour un marché d’externalisation de stockage du mobilier du Musée Grobet-Labadié: évaluation des volumes et poids des meubles pour transfert; le cas échéant, recommandations spécifiques de conditionnement.
19. -Évaluation spécifique du groupe typologique «in situ/grands volumes» à conserver ou non sur place (grands mobiliers, etc.) et recommandations y liées.
20. -Liste des items à restaurer, par typologie et ordre d’urgence.
21. -Liste, chiffrage et phasage des chantiers des collections nécessaires à programmer pour transfert des collections.

1. 2 / Cas spécifique des textiles : ensemble spécifique de tapisseries, rideaux/tentures, et ciel de lit:
3. Le marché comprend également un ensemble spécifique de tapisseries, rideaux/tentures et ciel de lit pour lesquels il sera demandé :
6. A) Bilan sanitaire et étude en conservation préventive
8. -Rapport synthétique/bilan sanitaire; dont fiche pour chaque item comprenant:
9. - identité de l'item (n° inventaire, désignation),
10. - typologie matérielle, poids et volumes,
11. - constat d’état, éventuellement détaillé pour certains items,
12. -Bilan de réalisation des petites actions de consolidation/stabilisation urgentes;
13. -Préconisations de conditionnement à prévoir pour transfert et stockage; Liste ordonnée, par typologie et ordre de priorité.
14. -Bilans de réalisation des actions de manipulations dont notamment méthodologie recommandée de décrochage et manipulation.
16. A noter: Constat avec dépose uniquement si nécessaire (4 à 6 tapisseries grands formats). Voir tableau typologique des tapisseries avec dimensions et indications sommaires des modes d’accrochage. Des solutions pourront éventuellement être envisagées, en vue de la réalisation des constats d’état, soit dans les réserves des Musées de la Ville, soit au CICRP sis 21 rue Guibal 13003 Marseille (transfert aux frais de la Ville de Marseille par un transporteur spécialisé).
17. -Dans le cas d’une dépose pour les tapisseries, prévoir: aspiration, petites consolidations urgentes et mise sur cylindres pour transfert.

2. B) Préparation des chantiers de collections

1. -Préconisations générales, évaluation des volumes et poids pour transfert; le cas échéant, recommandations spécifiques de conditionnement et de manipulation.
2. -Liste, chiffrage et phasage des chantiers des collections nécessaires à programmer pour transfert des collections.
3. -Priorisation des items à restaurer (par typologie et ordre d’urgence).

IV-II / Clause environnementale

Les outils et fournitures employés au cours de l'intervention devront être utilisés en fonction des besoins, sans gaspillage. L'utilisation privilégiée de produits recyclés sera appréciée . De façon générale, toutes les interventions devront se faire de manière à respecter les normes de sécurité, pour les œuvres comme pour les intervenants, tout en visant à limiter autant que possible l'impact carbone et environnemental de cette opération.

IV-III / Documents attendus à l'issue de ces prestations

1. Le rendu définitif des prestations se fera sous la forme d'une étude détaillée qui clôturera le marché dans les délais prévus à l’article 3-1 du CCAP.
2. Le rapport attendu se présentera sous la forme d’un fichier numérique (disque dur externe) ainsi que d’un rapport en version papier qui seront tous deux remis à l’équipe de conservation dans les délais impartis.
3. Chaque catégorie d’objets y sera détaillée, avec toutes les photos nécessaires au constat d’état de conservation et les observations attendues.
4. Il rassemblera l'ensemble des documents relatifs aux prestations effectuées évoquées à l’article IV-I , à savoir :
  1. 1 / Concernant les objets autres que les textiles (ensemble spécifique de tapisseries, rideaux/tentures et un ciel de lit ) :
  3. A) Bilan sanitaire et étude en conservation préventive
6. B) Préparation des chantiers de collections
8. 2 / Cas spécifique des textiles : ensemble spécifique de tapisseries, rideaux/tentures, et ciel de lit :
10. A) Bilan sanitaire et étude en conservation préventive

1. B) Préparation des chantiers de collections
# ARTICLE V - COLLECTIONS DU MUSÉE OBJET DU MARCHE
4. Les collections sont inventoriées, récolées et numérisées. Le logiciel utilisé est Micromusée-Mobydoc-Axiell V7.
  1. V-1. Contexte historique de l'ensemble des collections du Musée Grobet-Labadié
6. Mariée en 1872 à Bruno Vayson, notable et propriétaire à Murs dans le Vaucluse (1840-1896), frère du peintre animalier Paul Vayson, Marie Labadié, riche héritière, emploie sa fortune à constituer une collection d’objets d’art, de peintures et de mobilier, dans la continuité de son père Alexandre Labadié. Veuve en 1896, elle poursuit après 1897 cette collection avec son second époux, Louis Grobet, compositeur et violoniste.
8. Fruit d’une collecte de plus de 40 années, l’ensemble se démarque par sa densité et l’origine des pièces. Les items ont été acquis à Paris, notamment à l’hôtel Drouot, ainsi que lors de voyages en Europe, à Bruxelles, Anvers, Interlaken, Genève, Bâle, Vienne, Cologne, Francfort, Munich, Bayreuth et Berlin.
10. L' ameublement est majoritairement du 18è siècle, les collections vont de l’antiquité au 19è siècle, avec notamment des ensembles médiévaux, ainsi que du Moyen-Orient.
11. Bien qu’acquises en premier lieu pour meubler un hôtel particulier et satisfaire aux goûts d'une famille bourgeoise, ces collections offrent un choix remarquable d’œuvres. Quelques pièces rares confèrent à cet ensemble une qualité exceptionnelle.
12. De caractère civil ou religieux, les items illustrent de nombreuses typologies matérielles[1] et tous les champs artistiques: peinture, sculpture, dessins, gravures, art du vitrail et fragments d’architecture. Les arts décoratifs comprennent les meubles, tapisseries, textiles, orfèvrerie, ferronnerie, céramique, verrerie. La musique est présente (instruments), ainsi que la vie quotidienne ( jeux de société). Les provenances et styles sont divers, tant de provenances européennes (Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Hollande, France), qu’orientales (Turquie, Perse) et extrême-orientales (Chine, Japon).
  [1] Annexe - Tableaux par typologie matérielle des collections.
13. Ces collections couvrent une période s'étendant, sauf quelques exceptions archéologiques gréco-romaines, du XIIème siècle au début du XXème siècle, avec en particulier un exceptionnel ensemble de peintures et sculptures du XVè siècle (peintures primitives, gothique international).
14. Outre les primitifs français, italiens et flamands ou peut citer entre autres parmi les auteurs phares: Guerchin, Puget, Boucher, Fragonard, Watteau, Lagrenée, Natoire, Constable, Daubigny, Bonington, Corot, Ingres, Delacroix, Dupré, Diaz, Millet, Guigou, Ziem, Monticelli, Daumier.
15. Les tentures murales des ateliers et manufactures des Flandres, de Tournai, de Bruxelles, Beauvais, des Gobelins et d’Aubusson constituent un ensemble unique.
16. Il convient également de souligner l’importance des collections de faïences et porcelaines européennes et extra-européennes, notamment japonaises, chinoises et moyen-orientales, ainsi que d’un fonds graphique de plus de 1200 pièces. Sans omettre les instruments de musique baroques et romantiques, autrefois présentés dans le salon de musique du second étage.
## V-2. Description, typologies matérielles et évaluation sommaires des items faisant l’objet du marché
TYPOLOGIE	ÉVALUATION /NOMBRE	OBSERVATIONS
Céramique/terre cuite	104
Métal et métal émaillé	185	Dont 15 statuettes/figurines
Verre	12	Dont 1 crèche et 1 scène champêtre en verre filé (plusieurs personnages)
Pierre/marbre	20	Dont 3 colonnes et chapiteaux, 5 statues, etc.
Textiles	122	Dont 21 tapisseries de moyens et grands formats; des tentures/rideaux; 1 ciel de lit; des fragments d'époque
Bois dont bois polychromes et dorés	68	Dont 18 items sculptés et 50 meubles sans textile (avec ou sans plateau en marbre)
Items en matériaux mixtes	172	Dont 1 chaise à porteurs, 30 instruments de musique -notamment un clavecin-, 55 items mobiliers en bois et textiles, etc.
Organiques autres que bois	59	Ecaille, nacre, ivoire os (en tout ou partie). Majoritairement de petites et moyennes dimensions.
Peintures et items peints	129	Dont 51 huiles sur bois, 57 huiles sur toiles, 14 peintures sur carton, etc.
Candélabres, lustres et appliques électrifiés	23	Dont 10 lustres, 9 appliques, 4 candélabres
Items «in situ/grands volumes»	99	49 items immobiliers ou mobiliers de grande taille + 50 fragments de vitraux intégrés dans plusieurs fenêtres

# ARTICLE VI - ESPACES ET CONTRAINTES DU MUSÉE
  1. Descriptif du site du musée
4. Les collections concernées sont exposées dans le musée, installé dans un hôtel particulier (ISMH) au cœur du centre-ville, à proximité du Vieux Port (5 mn en tramway) et de la gare Saint-Charles (15 mn à pied).
6. Le bâtiment principal offre une superficie totale de 650m2. La surface d’exposition est de 406m2 répartie en 19 salles sur 3 niveaux (RDC sur soubassements et 2 étages).
7. L’accès au bâtiment principal se fait par trois petites volées successives de marches, puis la distribution verticale s’effectue grâce à un grand escalier central. Il n’y a pas d’ascenseur pour les personnes, ni monte-charge pour les oeuvres. Cette structuration actuelle limite les issues de secours, rend complexe l’évacuation et quasiment impossible l’accueil de personnes à mobilité réduite.
9. Dans les soubassements (niveau -1 par rapport à l’entrée) se trouvent des sanitaires et une cuisine pour le personnel, ainsi que les anciennes réserves. Les anciennes réserves des soubassements, vidées en 2021, permettent de bénéficier d’espaces complémentaires pour les travaux sur les collections.
10. A l’arrière du bâtiment principal, une petite cour-jardin donne en fond de jardin sur une annexe d’un étage sur RDC (sans ascenseur). S’y trouvent, outre des bureaux de conservation et une bibliothèque, une petite cuisine, ainsi que des sanitaires pour le personnel et les chercheurs.
12. Une place de parking peut être réservée pour un véhicule côté rue Consolat, à l’arrière du Musée.
14. L’accès aux locaux du musée, actuellement fermé, ne peut s’effectuer qu’en jours ouvrés, du lundi au vendredi, et aux heures de présence du personnel: 8h30-12h et 14h-18h.
16. VII- MODALITÉS PRATIQUES
  3. VII-1- Lieu et début d'exécution des prestations
17. Le travail sera réalisé à compter de la notification du marché au titulaire. Il se déroulera :
19. - Dans les salles du Musée Grobet Labadié, 140 Bd Longchamp, Marseille. Les anciennes réserves du Musée, en sous-sol, pourront être à disposition selon un planning à organiser avec la conservation.
20. Le prestataire retenu se conformera aux obligations horaires (ouverture et fermeture) du site, au règlement interne ainsi qu'aux impératifs sécuritaires et HSCT réglementaires.

- Éventuellement (impérativement sur RV et planning à prévoir en amont avec les responsables concernés), dans le centre des réserves des musées de la Ville sis 4 rue Clovis Hugues 13003 Marseille, ou au CICRP 21 rue Guibal 13003 Marseille, uniquement si nécessaire pour les constats d’état de quelques tapisseries de très grand format.
1. Le prestataire retenu se conformera aux obligations horaires (ouverture et fermeture) du site, au règlement interne ainsi qu'aux impératifs sécuritaires et HSCT réglementaires.
  1. VII-2- Moyens mis à disposition
3. Le Musée Grobet-Labadié ne fournit aucun personnel ni matériel.
4. Les décrochages, manipulations, conditionnements et raccrochages nécessaires à la réalisation des prestations seront intégralement effectués par le prestataire.
5. Le prestataire fournit tout matériel et personnel nécessaires aux décrochages, manipulations, conditionnements et raccrochages de tous les objets. De manière générale, le prestataire retenu prendra à sa charge tous les moyens nécessaires devant être mis en œuvre pour la réalisation du présent marché.
# VIII- TYPOLOGIES MATÉRIELLES DES ITEMS
Les items, actuellement répartis dans toutes les salles du musée, ont été méthodologiquement répartis par typologies matérielles pour faciliter la compréhension des besoins nécessaires pour ce marché.
50 tableaux en annexe, organisés selon ces typologies, listent et détaillent les items concernés par ce marché.

Les typologies matérielles identifiées sont les suivantes:
1. TYPOLOGIE «IN SITU/ GRANDS VOLUMES»
1.1. Cheminées
1.2. Dessus de portes et trumeaux
1.3. Grand mobilier bois
1.4. Lambris, portes, corbeaux
1.5. Sanitaires
1.6. Vasque marbre (1)
1.7. Vitraux anciens (fragments intégrés dans les vitres du XIXè)

2. TYPOLOGIE ITEMS ÉLECTRIFIES
2.1. Appliques
2.2. Candélabres
2.3. Lustres

3. TYPOLOGIE BOIS
3.1. Bois culpté
3.2. Grand mobilier bois (= 1.3 pour mémoire)
3.3. Mobilier

4. TYPOLOGIE TERRE/TERRE CUITE (CÉRAMIQUES)
4.1. Vases et plats
4.2. Terre sculptée ou moulée

5. TYPOLOGIE MÉTAL
5.1. Armes
5.2. Bijoux/médailles
5.3. Objets divers en métal
5.4. Statuettes/figurines en métal

6. TYPOLOGIE MIXTES
6.1. chaise à porteurs (bois, cuir, textiles, métal)
6.2. éventail
6.3. Boîtes en paille(s) et bois
6.4. Cartes et jeux
6.5. Écrins et leurs contenus
6.6. Instruments de musique
6.7. Mobilier bois et tissus
6.8. Pendules/horloges
6.9. Petits miroirs et appliques
6.10. Petits objets en métal et autres matériaux

7. TYPOLOGIE ORGANIQUES
7. 1. Os, ivoire, corne
7. 2. Cuir
7. 3. Nacre
7. 4. Ecaille/écaille et bois

8. TYPOLOGIE PEINTURES
8.1. Peinture sur bois
8.2. Peinture sur carton
8.3. Peinture sur cuivre
8.4. Peinture sur velin
8.5. Peinture sur verre
8.6. Huile sur toile

9. TYPOLOGIE PIERRE ET MARBRE
9.1. Marbre sculpté
9.2. Pierre sculptée
9.3. 1 vasque en marbre (= 1.6, pour mémoire)

10. TYPOLOGIE TEXTILES
10.1. Broderies et brocards
10.2. Tapis
10.3. Tapisseries
10.4. Tentures et rideaux
10.5. Vêtements/fragments de pièces vestimentaires
10.6. Autres textiles dont dessus de lit et ciel de lit

11. TYPOLOGIE VERRE
11.1. Objets en verre
11.2. Unicum peinture sur verre
# ANNEXE AU CCTP

# 50 TABLEAUX DES TYPOLOGIES MATÉRIELLES DES ITEMS